# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017											№ 1372

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2018-2020 годы»

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2018-2020 годы».

2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на зам.главы администрации - начальника Управления по строительству и капитальному ремонту О.В. Милицкову.

Глава администрации 		 						А.О.Кириллов

# Утверждена

# постановлением администрации

Павловского муниципального района

от 22.09.2017 № 1372

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

#### НА 2018-2020 ГОДЫ»

1.Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2018-2020 годы»

(далее – Программа)

| Муниципальный заказчик программы - координатор муниципальной программы | Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района |
| --- | --- |
| Подпрограммы программы | 1.Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2018-2020 годы 2. Обеспечение реализации муниципальной Программы |
| Цели программы | Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Павловского района |
| Задачи программы | Повышение уровня обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап. Сроки реализации Программы - 2018-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам) | Программа предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в сумме 1 104 187,5 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс.руб.): |

| Источники финансирования | Годы |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за 2018-2020 |
| 1. Федеральный бюджет | - | 116 454,5 | 354 454,5 | 470 909,0 |
| 2. Областной бюджет | 67 124,5 | 102 327,5 | 238 204,0 | 407 656,0 |
| 3. Районный бюджет | 73 488,5 | 50 512,0 | 101 622,0 | 225 622,5 |
| 4.Бюджеты поселений | - | - | - | - |
| 5. Прочие источники | - | - | - | - |
| ВСЕГО по программе | 140 613,0 | 269 294,0 | 694 280,5 | 1 104 187,5 |
| В том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 132 035,0 | 260 716,0 | 685 702,5 | 474 744,893 |
| 1. Федеральный бюджет | - | 116 454,5 | 354 454,5 | 470 909,0 |
| 2. Областной бюджет | 67 124,5 | 102 327,5 | 238 204,0 | 407 656,0 |
| 3. Районный бюджет | 64 910,5 | 41 934,0 | 93 044,0 | 199 888,5 |
| 4.Бюджеты поселений | - | - | - | - |
| 5. Прочие источники | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | 8 578,0 | 8 578,0 | 8 578,0 | 25 734,0 |
| 1. Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 2. Областной бюджет | - | - | - | - |
| 3. Районный бюджет | 8 578,0 | 8 578,0 | 8 578,0 | 25 734,0 |
| 4.Бюджеты поселений | - | - | - | - |
| 5. Прочие источники | - | - | - | - |

| Индикаторы достижения цели | 1.Количество мест в общеобразовательных учреждениях составит к 2020 году - 10748 мест 2.Протяженность сетей водоснабжения в районе составит в 2020 году – 370,1 км |
| --- | --- |

2.Текст муниципальной программы

2.1.Характеристика текущего состояния

Данная Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации), повышающих обеспеченность населения Павловского района объектами социальной и коммунальной инфраструктуры и оснащенность самих объектов системами отопления, водо- и газоснабжения.

Социально-экономическое развитие общества в целом, и в частности, населения, зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни населения влияют обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного, культурного обслуживания.

Успешное выполнение данной задачи возможно только при консолидации усилий всех уровней власти.

По обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры в Павловском районе выявлены следующие проблемы:

1) объекты социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа;

2) уровень благоустройства жилищного фонда водопроводом, канализацией, центральным отоплением значительно ниже среднеобластного уровня;

3) объекты социальной и инженерной инфраструктуры неравномерно размещены по территории района.

В рамках реализации программы «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2015-2017 годы» было осуществлено обновление социальной сферы: построены и введены в эксплуатацию детский сад на 205 мест г. Павлово м-н Северный и здание МБОУ СШ №10 г. Павлово на 900 мест.

Дальнейшее строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры, повышение транспортной доступности, развитие газификации, модернизация объектов коммунального хозяйства на территории Павловского района будет способствовать повышению уровня обеспеченности района этими объектами и значительно улучшит качество жизни населения.

2.2.Цели и задачи

Главной целью реализации Программы является создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Павловского района.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи - повышение уровня обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой.

2.3.Сроки и этапы реализации Программы

Действие Программы предусмотрено на 2018-2020 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4.Индикаторы достижения цели муниципальной программы

Индикаторы достижения целей программы определены согласно статистическим данным, предоставленных Управлением образования Павловского района, Управлением по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района.

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. отчет | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | мест | 9393 | 9798* | 9798 | 9798 | 10748** |
| 2 | Протяженность сетей водоснабжения в районе | км | 328,6 | 359,9 | 363,3 | 366,7 | 370,1 |

* - в 2017 г. ввод в эксплуатацию нового здания школы №10 г. Павлово на 900 мест.

** - в 2020 г. ввод в эксплуатацию нового здания школы в г. Ворсма на 650 мест и нового здания школы в м-не Таремский г. Павлово на 650 мест.

2.5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Программа предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в сумме 1 104 187,5 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования (тыс.руб.):

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2018-2020 годы» |  | 2018г. всего | 140 613,0 |  | 67 124,5 | 73 488,5 |  |  |
|  |  | в т.ч.: Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района (далее – УСКР) | 140 613,0 |  | 67 124,5 | 73 488,5 |  |  |
|  |  | 2019г. всего | 269 294,0 | 116 454,5 | 102 327,5 | 50 512,0 |  |  |
|  |  | в т.ч.: УСКР | 269 294,0 | 116 454,5 | 102 327,5 | 50 512,0 |  |  |
|  |  | 2020г. всего | 694 280,5 | 354 454,5 | 238 204,0 | 101 622,0 |  |  |
|  |  | в т.ч.: УСКР | 694 280,5 | 354 454,5 | 238 204,0 | 101 622,0 |  |  |
|  |  | ИТОГО по программе: | 1 104 187,5 | 470 909,0 | 407 656,0 | 225 622,5 |  |  |
|  |  | в т.ч.: УСКР | 1 104 187,5 | 470 909,0 | 407 656,0 | 225 622,5 |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2018-2020 годы» | 2018г. всего | 132 035,0 |  | 67 124,5 | 64 910,5 |  |  |
|  |  | в т.ч.: УСКР | 132 035,0 |  | 67 124,5 | 64 910,5 |  |  |
|  |  | 2019г. всего | 260 716,0 | 116 454,5 | 102 327,5 | 41 934,0 |  |  |
|  |  | в т.ч.: УСКР | 260 716,0 | 116 454,5 | 102 327,5 | 41 934,0 |  |  |
|  |  | 2020г. всего | 685 702,5 | 354 454,5 | 238 204,0 | 93 044,0 |  |  |
|  |  | в т.ч.: УСКР | 685 702,5 | 354 454,5 | 238 204,0 | 93 044,0 |  |  |
|  |  | ИТОГО по подпрограмме 1: | 1 078 453,5 | 470 909,0 | 407 656,0 | 199 888,5 |  |  |
|  |  | в т.ч.: УСКР | 1 078 453,5 | 470 909,0 | 407 656,0 | 199 888,5 |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 2018г. всего | 8578,0 |  |  | 8578,0 |  |  |
|  |  | в т.ч.: УСКР | 8578,0 |  |  | 8578,0 |  |  |
|  |  | 2019г. всего | 8578,0 |  |  | 8578,0 |  |  |
|  |  | в т.ч.: УСКР | 8578,0 |  |  | 8578,0 |  |  |
|  |  | 2020г. всего | 8578,0 |  |  | 8578,0 |  |  |
|  |  | в т.ч.: УСКР | 8578,0 |  |  | 8578,0 |  |  |
|  |  | ИТОГО по подпрограмме 2: | 25734,0 |  |  | 25734,0 |  |  |
|  |  | в т.ч.: УСКР | 25734,0 |  |  | 25734,0 |  |  |

При разработке Программы учитывались все возможные источники финансирования объектов и мероприятий, в том числе с учетом реальной оценки поступления из районного бюджета.

2.6.Оценка планируемой эффективности Программы

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых значений целевых показателей.

По итогам реализации Программы к 2020 году:

строительство зданий школ приведет к созданию 950 новых мест с целью ликвидации обучения во вторую смену;

техническое перевооружение газовой котельной приведет к увеличению ее мощности, что позволит обеспечить теплом и горячим водоснабжением большее количество потребителей;

строительство газопровода высокого давления 2-й категории с установкой пункта газорегуляторного блочного, газопровода низкого давления по ул.Ленина и распределительных газопроводов по ул.Некрасова в г.Горбатов позволит дополнительно газифицировать 80 домов, в том числе 3 двухэтажных многоквартирных дома;

реализация мероприятия «Строительство водовода до г. Ворсма и резервуара чистой воды V=1000м3», позволит снять инфраструктурные ограничения для перспективы по увеличению производственных мощностей существующих предприятий, строительства новых объектов, развития фермерских хозяйств;

проведение работ по берегоукреплению правого берега р. Оки в центральной исторической части предотвратит вероятный ущерб от негативного воздействия вод в сумме 1341,2 млн.руб.

3.Подпрограмма 1 «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2018-2020 годы»

(далее Подпрограмма 1)

  - Паспорт подпрограммы 1

| Муниципальный заказчик программы - координатор подпрограммы 1 | Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы 1 | Повышение уровня обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой |
| Задачи подпрограммы 1 | - Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры; - Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры; - Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациям, оборудованием. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 1 - 2018-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в сумме 1 078 453,5 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс.руб.): |

| Источники финансирования | Годы |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за 2018-2020 |
| 1.Федеральный бюджет | - | 116 454,5 | 354 454,5 | 470 909,0 |
| 2.Областной бюджет | 67 124,5 | 102 327,5 | 238 204,0 | 407 656,0 |
| 3.Районный бюджет | 64 910,5 | 41 934,0 | 93 044,0 | 199 888,5 |
| 4.Бюджеты поселений | - | - | - | - |
| 5.Прочие источники | - | - | - | - |
| ВСЕГО по программе | 132 035,0 | 260 716,0 | 685 702,5 | 1 078 453,5 |

| Индикаторы достижения цели | 1.Количество мест в общеобразовательных учреждениях составит к 2020 году - 10748 мест 2.Протяженность сетей водоснабжения в районе составит в 2020 году – 370,1 км |
| --- | --- |

3.2.Текст подпрограммы 1

3.2.1.Характеристика текущего состояния

Данная подпрограмма 1 включает в себя комплекс мероприятий (строительство и реконструкцию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации), повышающих обеспеченность населения Павловского района объектами социальной и коммунальной инфраструктуры и оснащенность самих объектов системами отопления, водо- и газоснабжения.

Социально-экономическое развитие общества в целом, и в частности, населения, зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни населения влияют обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного, культурного обслуживания.

Успешное выполнение данной задачи возможно только при консолидации усилий всех уровней власти.

По обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры в Павловском районе выявлены следующие проблемы:

1) объекты социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа;

2) уровень благоустройства жилищного фонда водопроводом, канализацией, центральным отоплением значительно ниже среднеобластного уровня;

3) объекты социальной и инженерной инфраструктуры неравномерно размещены по территории района.

В рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2015-2017 годы» было осуществлено обновление социальной сферы: построены и введены в эксплуатацию детский сад на 205 мест г. Павлово м-н Северный и здание МБОУ СШ №10 г. Павлово на 900 мест.

Дальнейшее строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры, повышение транспортной доступности, развитие газификации, модернизация объектов коммунального хозяйства на территории Павловского района будет способствовать повышению уровня обеспеченности района этими объектами и значительно улучшит качество жизни населения.

3.2.2.Цели и задачи подпрограммы 1

Цель подпрограммы 1 - повышение уровня обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1) Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;

2) Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры;

3) Оснащённость объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием.

3.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Действие Программы предусмотрено на 2018-2020 годы. Программа реализуется в один этап.

3.4.Перечень мероприятий подпрограммы 1

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджеты посел. | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1 | Строительство объектов социальной инфраструктуры | 2019- 2020 годы | УСКР | Всего | 700 000,0 | 416 500,0 | 178 500,0 | 105 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 150 000,0 | 89 250,0 | 38 250,0 | 22 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 550 000,0 | 327 250,0 | 140 250,0 | 82 500,0 |  |  |
| 1.1.1 | Строительство здания средней школы на 650 мест в г. Ворсма Павловского района | 2019-2020 | УСКР | Всего | 350 000, | 208 250,0 | 89 250,0 | 52 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 100 000,0 | 59 500,0 | 25 500,0 | 15 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 250 000,0 | 148 750,0 | 63 750,0 | 37 500,0 |  |  |
| 1.1.2 | Строительство здания средней школы на 650 мест в м-не Таремский г. Павлово | 2019-2020 | УСКР | Всего | 350 000,0 | 208 250,0 | 89 250,0 | 52 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 50 000,0 | 29 750,0 | 12 750,0 | 7 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 300 000,0 | 178 500,0 | 76 500,0 | 45 000,0 |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации (ПСД) по объектам социальной инфраструктуры | 2018-2019 годы | УСКР | Всего | 14 000,0 |  |  | 14 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 8 000,0 |  |  | 8 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 8 000,0 |  |  | 8 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ПСД средней школы на 650 мест г. Ворсма Павловского района | 2018 | УСКР | Всего | 8 000,0 |  |  | 8 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 8 000,0 |  |  | 8 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | ПСД средней школы на 650 мест м-н Таремский г. Павлово | 2019 | УСКР | Всего | 8 000,0 |  |  | 8 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 8 000,0 |  |  | 8 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Взнос в саморегулируемую организацию НП «Строй Форум» | 2018- 2020 годы | УСКР | Всего | 195,0 |  |  | 195,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |
| Итого по задаче 1 Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Всего | 716 195,0 | 416 500,0 | 178 500,0 | 121 195,0 |  |  |
|  | 2018 | 8 065,0 |  |  | 8 065,0 |  |  |
|  | 2019 | 158 065,0 | 89 250,0 | 38 250,0 | 30 565,0 |  |  |
|  | 2020 | 550 065,0 | 327 250,0 | 140 250,0 | 82 565 ,0 |  |  |
| Задача 2 Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры |
| 2.1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры | 2018-2020 годы | УСКР | Всего | 356 218,5 | 54 409,0 | 229 156,0 | 72 653,5 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 118 970,0 |  | 67 124,5 | 51 845,5 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 101 611,0 | 27 204,5 | 64 077,5 | 10 329,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 135 637,5 | 27 204,5 | 97 954,0 | 10 479,0 |  |  |
| 2.1.1 | Строительство водовода до г.Ворсма и резервуара чистой воды | 2018-2020 | УСКР | Всего | 112 000,0 |  | 95 200,0 | 16 800,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 37 000,0 |  | 31 450,0 | 5 550,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 37 000,0 |  | 31 450,0 | 5 550,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 38 000,0 |  | 32 300,0 | 5 700,0 |  |  |
| 2.1.2 | Строительство гидротехнических сооружений на р.Ока в районе г. Павлово | 2018 | УСКР | Всего | 23 000,0 |  | 19 550,0 | 3 450,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 23 000,0 |  | 19 550,0 | 3 450,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Техническое перевооружение существующей газовой котельной по ул. Чкалова, г. Павлово | 2018 | УСКР | Всего | 40 000,0 |  |  | 40 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 40 000,0 |  |  | 40 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Строительство газопровода высокого давления 2-й категории с установкой пункта газорегуляторного блочного, газопровода низкого давления по ул. Ленина и распределительных газопроводов по ул. Некрасова в г. Горбатов | 2018 | УСКР | Всего | 8 970,0 |  | 7 624,5 | 1 345,5 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 8 970,0 |  | 7 624,5 | 1 345,5 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Строительство газопровода низкого давления и распределительного газопровода д. Козловка (МО рабочий поселок Тумботино) | 2018 | УСКР | Всего | 10 000,0 |  | 8 500,0 | 1 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 10 000,0 |  | 8 500,0 | 1 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Строительство автодороги «Подъезд к д. Мошково» (Варежский с/с) от автодороги Павлово-Михалицы протяженностью 0,64 км | 2019 | УСКР | Всего | 27 848,5 |  | 27 848,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 27 848,5 |  | 27 848,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Берегоукрепление правого берега р. Оки в центральной исторической части г. Павлово | 2019-2020 | УСКР | Всего | 73 525,0 | 54 409,0 | 9 558,0 | 9 558,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 36 762,5 | 27 204,5 | 4 779,0 | 4 779,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 36 762,5 | 27 204,5 | 4 779,0 | 4 779,0 |  |  |
| 2.1.8 | Строительство автодороги «Подъезд к д. Детково» (Калининский с/с) протяженностью 1,37 км | 2020 | УСКР | Всего | 60 875,0 |  | 60 875,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 60 875,0 |  | 60 875,0 |  |  |  |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации (ПСД) по объектам инженерной инфраструктуры | 2018-2019 годы | УСКР | Всего | 6 040,0 |  |  | 6 040,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 040,0 |  |  | 1 040,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Корректировка ПСД берегоукрепление правого берега р. Оки в центральной исторической части Павлово | 2018 | УСКР | Всего | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Разработка ПСД по строительству газопровода д. Меленки (Таремский сельсовет) Павловского района | 2018 | УСКР | Всего | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Разработка ПСД по строительству газопровода д. Булатниково (Калининский сельсовет) Павловского района | 2019 | УСКР | Всего | 1 040,0 |  |  | 1 040,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 400,0 |  |  | 1 040,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры | Всего | 362 258,5 | 54 409,0 | 229 156,0 | 78 693,5 |  |  |
|  | 2018 | 123 970,0 |  | 67 124,5 | 56 845,5 |  |  |
|  | 2019 | 102 651,0 | 27 204,5 | 64 077,5 | 11 369,0 |  |  |
|  | 2020 | 135 637,5 | 27 204,5 | 97 954,0 | 10 479,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 | Всего | 1 078 453,5 | 470 909,0 | 407 656,0 | 199 888,5 |  |  |
|  | 2018 | 132 035,0 |  | 67 124,5 | 64 910,5 |  |  |
|  | 2019 | 260 716,0 | 116 454,5 | 102 327,5 | 41 934,0 |  |  |
|  | 2020 | 685 702,5 | 354 454,5 | 238 204,0 | 93 044,0 |  |  |

3.5 Индикаторы достижения цели

Индикаторы достижения целей программы определены согласно статистическим данным, предоставленных Управлением образования Павловского района, Управлением по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района.

| Nп/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. отчет | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | мест | 9393 | 9798* | 9798 | 9798 | 10748** |
| 2 | Протяженность сетей водоснабжения в районе | км | 328,6 | 359,9 | 363,3 | 366,7 | 370,1 |

* - в 2017 г. ввод в эксплуатацию нового здания школы №10 г. Павлово на 900 мест.

** - в 2020 г. ввод в эксплуатацию нового здания школы в г. Ворсма на 650 мест и нового здания школы м-н Таремский на 650 мест.

3.6 Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в сумме 1 078 453,5 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования (тыс.руб.):

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 | Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района | 2018 г. всего | 132 035,0 |  | 67 124,5 | 64 910,5 |  |  |
|  |  | в т.ч.: УСКР | 132 035,0 |  | 67 124,5 | 64 910,5 |  |  |
|  |  | 2019 г. всего | 260 716,0 | 116 454,5 | 102 327,5 | 41 934,0 |  |  |
|  |  | в т.ч.: УСКР | 260 716,0 | 116 454,5 | 102 327,5 | 41 934,0 |  |  |
|  |  | 2020 г. всего | 685 702,5 | 354 454,5 | 238 204,0 | 93 044,0 |  |  |
|  |  | в т.ч.: УСКР | 685 702,5 | 354 454,5 | 238 204,0 | 93 044,0 |  |  |
|  |  | ИТОГО по программе: | 1 078 453,5 | 470 909,0 | 407 656,0 | 199 888,5 |  |  |
|  |  | в т.ч.: УСКР | 1 078 453,5 | 470 909,0 | 407 656,0 | 199 888,5 |  |  |

При разработке Подпрограммы 1 учитывались все возможные источники финансирования объектов и мероприятий, в том числе с учетом реальной оценки поступления из районного бюджета

3.7.Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы 1

Эффективность Подпрограммы 1 оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых значений целевых показателей.

По итогам реализации Подпрограммы 1 к 2020 году:

строительство зданий школ приведет к созданию 950 новых мест с целью ликвидации обучения во вторую смену

техническое перевооружение газовой котельной приведет к увеличению ее мощности, что позволит обеспечить теплом и горячим водоснабжением большее количество потребителей;

строительство газопровода высокого давления 2-й категории с установкой пункта газорегуляторного блочного, газопровода низкого давления по ул.Ленина и распределительных газопроводов по ул.Некрасова в г.Горбатов позволит дополнительно газифицировать 80 домов, в том числе 3 двухэтажных многоквартирных дома;

реализация мероприятия «Строительство водовода до г. Ворсма и резервуара чистой воды V=1000м3», диаметром 400 мм и протяженностью 10,2 км, позволит снять инфраструктурные ограничения для перспективы по увеличению производственных мощностей существующих предприятий, строительства новых объектов, развития фермерских хозяйств;

проведение работ по берегоукреплению правого берега р. Оки в центральной исторической части предотвратит вероятный ущерб от негативного воздействия вод в сумме 1341,2 млн.руб.

4.Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее – Подпрограмма 2)

  - Паспорт подпрограммы 2

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2 | Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы 2 | Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы |
| Задачи Подпрограммы 2 | Обеспечение своевременного и эффективного исполнения муниципальных функций Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района в процессе реализации муниципальной программы |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Сроки реализации Подпрограммы 2: 2018-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2, составляет 25 734,0 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс.руб.): Источники финансирования Годы 2018 2019 2020 ВСЕГО Районный бюджет 8578,0 8578,0 8578,0 25 734,0 Всего по подпрограмме 2 8578,0 8578,0 8578,0 25 734,0 |

  - Текст подпрограммы 2

Достижение поставленной цели подпрограммы 2 будет осуществлено посредством реализации мероприятия «Обеспечение деятельности Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области».

Основой деятельности Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области является: реализация решений органов местного самоуправления по вопросам местного значения: организация строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений, строительство муниципального жилищного фонда и иных объектов для муниципальных нужд района, организация капитальных ремонтов зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности. Обеспечение высокого уровня и качества работ по строительству и капитальному ремонту, осуществляемых для муниципальных нужд, обеспечение целевого, эффективного использования бюджетных средств, направленных на финансирование строительства и ремонтов, разработка перспективных программ и участие во внедрении новых строительных технологий, материалов, инженерного оборудования в капитальном строительстве, подготовка конкурсной документации, участвует в организации конкурсов по выбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ. Поставку материалов и оборудования.

Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района осуществляет свою деятельность в соответствии с положением об Управлении и по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района, утвержденного Решением Земского Собрания Павловского района № 20 от 16.06.2011 г.

В рамках реализации Подпрограммы предусмотрено:

-администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности Управления по строительству и капитальному ремонту;

-кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы;

-повышение квалификации и переподготовка специалистов Управления по строительству и капитальному ремонту.

4.3.Цели и задачи подпрограммы 2

Главной целью реализации Подпрограммы 2 является Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи:

-обеспечение своевременного и эффективного исполнения муниципальных функций Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района в процессе реализации муниципальной программы.

4.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Действие Подпрограммы 2 предусмотрено на 2018-2020 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

4.4.Перечень мероприятий подпрограммы 2

|  | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-ральн. бюджет | област-ной бюджет | район-ный бюджет | Бюджеты поселений | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача: Обеспечение своевременного и эффективного исполнения муниципальных функций Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области в процессе реализации муниципальной программы |
| 1. | Расходы на содержание аппарата Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района | В течение срока реализации программы | Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района | Всего | 25734,0 |  |  | 25734,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 8578,0 |  |  | 8578,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 8578,0 |  |  | 8578,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 8578,0 |  |  | 8578,0 |  |  |

4.5.Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 2

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Х | Х | Х | Х | 8578,0 | 8578,0 | 8578,0 |
|  |  | 001 | 0106 | 0020019 | 100 | 8228,0 | 8228,0 | 8228,0 |
|  |  | 001 | 0106 | 0020019 | 200 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |