# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2015 											№ 144

О внесении изменений в муниципальную программу

«Экология Павловского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 25.08.2014г. №129

В соответствии с постановлением от 05.05.2014г. №77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района» администрация Павловского муниципального района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Экология Павловского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 25.08.2014г. №129 следующие изменения:

- пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы «Экология Павловского муниципального района на 2015-2017 годы» изложить согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления по строительству и капитальному ремонту О.В.Милицкову.

Глава администрации								 А.О.Кириллов

| Приложение 1 к постановлению главы администрации Павловского муниципального района от 29.09.2015 № 144 2.4. Перечень мероприятий муниципальной программы. Информация о мероприятиях муниципальной программы отражается согласно таблице 1. Таблица 1. Перечень мероприятий муниципальной программы |
| --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | районный бюджет | бюджеты поселе-ний | прочие источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Создание и реализация проектов по благоустройству существующих озелененных территорий общего пользования |
| 1.1 | Благоустройство озелененных территорий общего пользования | 2015- 2017 г.г. | УСКР | Всего | 890 |  |  | 890 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 90 |  |  | 90 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 480 |  |  | 480 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 320 |  |  | 320 |  |  |
| 1.1.1 | Спиливание аварийных деревьев на территории парков Павловского района 2015г.- 20 шт. 2016г.- 47 шт. 2017г.- 28 шт. | 2015- 2017 г.г. | УСКР | Всего | 360 |  |  | 360 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 60 |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 188 |  |  | 188 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 112 |  |  | 112 |  |  |
| 1.1.2 | Посадка деревьев и кустарников на территории парков Павловского района 2015г. – 80 шт. 2016г. – 213 шт. 2017г .- 192 шт. | 2015- 2017 г.г. | УСКР | Всего | 530 |  |  | 530 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 30 |  |  | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 292 |  |  | 292 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 208 |  |  | 208 |  |  |
| Итого по задаче 1: Создание и реализация проектов по благоустройству существующих озелененных территорий общего пользования | Всего | 890 |  |  | 890 |  |  |
|  | 2015 | 90 |  |  | 90 |  |  |
|  | 2016 | 480 |  |  | 480 |  |  |
|  | 2017 | 320 |  |  | 320 |  |  |
| Задача 2. Увеличение количества очищенных сточных вод в Павловском районе |
| 2.1 | Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений в с.Ярымово , мощность 150 куб.м.\сутки | 2017г. | УСКР | Всего | 1000 |  |  | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |
| Итого по задаче 2 :Увеличение количества очищенных сточных вод в Павловском районе | Всего | 1000 |  |  | 1000 |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | 2017 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |
| Итого по программе | Всего | 1890 |  |  | 1890 |  |  |
|  | 2015 | 90 |  |  | 90 |  |  |
|  | 2016 | 480 |  |  | 480 |  |  |
|  | 2017 | 1320 |  |  | 1320 |  |  |