# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.07.2017											№ 1488

О внесении изменений в распоряжение администрации Павловского муниципального района «Об организации и выполнения мероприятий по построению, внедрению и развитию на территории Павловского муниципального района Нижегородской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»

Во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 19.05.2017 г. № 699-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 14 июля 2015 года N 1293-р «Об организации и выполнения мероприятий по построению, внедрению и развитию на территории Нижегородской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»», а также целях построения, внедрения и развития на территории Павловского муниципального района Нижегородской области аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город"):

1.План мероприятий по построению, внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Павловского муниципального района Нижегородской области на период 2015 - 2020 годов, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (Приложение).

2.Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Павловского муниципального района Нижегородской области:

-внести изменения в разработанные планы, представить на согласование в службу «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» и утвердить планы мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК "Безопасный город" на территории муниципального образования до 2020 года (далее - муниципальный план), обеспечить их реализацию;

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Павловского муниципального района И.А. Баринова.

Глава администрации 								А.О.Кириллов

Приложение

к распоряжению администрации

Павловского муниципального района

от 04.07.2017 № 1488

ПЛАН

мероприятий по построению, внедрению и развитию

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

на территории Павловского муниципального района Нижегородской области

на период 2015-2020 годов

| № п\п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта распоряжения администрации Павловского муниципального района Нижегородской области, предусматривающего порядок организации и выполнения мероприятий по построению, внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - АПК) на территории Павловского муниципального района Нижегородской области. | Служба «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» | III квартал 2015 года | не требуется | Распоряжение администрации Павловского муниципального района Нижегородской области | С учетом Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 2446-р (далее - Концепция), Методических рекомендаций, утвержденных заместителем председателя Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" (далее - Методические рекомендации). Распоряжение Правительства Нижегородской области направить в Главное управление МЧС России по Нижегородской области, распоряжения Правительства Нижегородской области от 14 июля 2015 года N 1293-р «Об организации и выполнения мероприятий по построению, внедрению и развитию на территории Павловского муниципального района Нижегородской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» |
| 2. | Принятие администрацией Павловского муниципального района Нижегородской области муниципальных нормативных правовых актов в части, касающейся построения, внедрения и развития АПК на территории муниципального района, определяющих: -координаторов работ (основного исполнителя) по реализации мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК; -этапность построения, внедрения и развития АПК; -порядок планирования и финансирования мероприятий построения, внедрения и развития АПК | Служба «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» | III квартал 2015 года | не требуется | План мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК на территории Павловского муниципального района Нижегородской области |  |
| 3. | Разработка, согласование и утверждение планов мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК | Служба «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» | IV квартал 2015 года | не требуется | План мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК на территории Павловского муниципального района Нижегородской области |  |
| 4. | Разработка и утверждение муниципальных программ, предусматривающих, начиная с 2016 года, мероприятия по построению, внедрению и развитию АПК на территории Павловского муниципального района и их финансирование, и (или) внесение изменений в муниципальные программы в части включения отдельным разделом указанных мероприятий | Служба «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» | IV квартал 2015 года | не требуется | Постановление администрации Павловского муниципального района об утверждении соответствующей муниципальной программы |  |
| 5. | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС Павловского муниципального района, ДДС и других структур, взаимодействующих с АПК | Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области | До конца 2019 года |  | План мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК на территории Павловского муниципального района Нижегородской области | С учетом Концепции и Методических рекомендаций |
| 6. | Разработка технического задания АПК | Служба «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» | I квартал 2019 года |  | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, муниципальный контракт на разработку технического проекта | С учетом Концепции и Методических рекомендаций |
| 7. | Составление и внесение в установленном порядке проекта муниципального районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с запланированными расходами на реализацию мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК | Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области | III квартал 2017 года (август) | не требуется | Решение Земского собрания Павловского муниципального района о принятии муниципального районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с запланированными расходами на реализацию мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК |  |
| 8. | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК | Администрация Павловского муниципального Нижегородской области | 2019 - 2020 годы |  | Обучение персонала ФКУ "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородской области" (ЦУКС МЧС), ЕДДС, ДДС взаимодействующих служб, интегрированных АПК | С учетом Концепции и Методических рекомендаций |
| 9. | Ввод в опытную эксплуатацию АПК | Администрация Павловского муниципального Нижегородской области | III квартал 2019 года | Не требуются | 1.Акт сдачи-приемки АПК. 2.Акт ввода в эксплуатацию. 3.Распоряжение администрации Павловского муниципального района Нижегородской области о вводе в эксплуатацию АПК | С учетом Концепции и Методических рекомендаций |
| 10. | Ввод в промышленную эксплуатацию АПК | Администрация Павловского муниципального Нижегородской области | IV квартал 2019 года |  | 1.Акт сдачи-приемки АПК. 2.Акт ввода в эксплуатацию. 3.Распоряжение администрации Павловского муниципального района Нижегородской области о вводе в эксплуатацию АПК | С учетом Концепции и Методических рекомендаций |
| 11. | Информирование населения о создании АПК на территории Павловского муниципального района Нижегородской области | Служба «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» | IV квартал 2019 года |  | Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании АПК |  |