# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5.11.2015 											№ 162

О внесении изменений в постановление

администрации Павловского муниципального

района от 24.07.2014 г. № 117 «Об утверждении

краткосрочного плана реализации государственной

региональной адресной программы по проведению

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на

территории Нижегородской области в отношении

многоквартирных домов Павловского

муниципального района на 2014-2016 г.»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Законом Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208 "Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.09.2014 N 662 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2015 год", Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.09.2015 N 617 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2016 год", Постановлением Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 N 409 "Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (2 календарных года) планов реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" постановляю:

# 1. Внести следующие изменения в «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г.»

1.1. п. 1.2. Основание для разработки краткосрочного плана изменить, читать в следующей редакции:

«1.2. Основание для разработки краткосрочного плана

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Закон Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208 "Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 29.09.2014 N 662 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2015 год"

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.09.2015 N 617 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2016 год"

Постановление Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 N 409 "Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (2 календарных года) планов реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области"

1.2. п. 1.9. Объемы и источники финансирования краткосрочного плана изменить, читать в следующей редакции:

«1.9. Объемы и источники финансирования краткосрочного плана

Основной источник реализации Краткосрочного плана - взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Дополнительными источниками реализации краткосрочного плана - работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах является финансирование из бюджетов всех уровней (приложение 2 к Краткосрочному плану)

Тыс. руб.»

| Источники финансирования | Этапы реализации краткосрочного плана |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего за период реализации краткосрочного плана |
| 1. Фонд |  |  |  |  |
| 2. Областной бюджет |  |  |  |  |
| 3. Местный бюджет |  |  |  |  |
| 4. Средства собственников |  | 19714,801 | 57627,881 | 77342,682 |
| ВСЕГО по краткосрочному плану |  | 19714,801 | 57627,881 | 77342,682 |

1.3. п. 1.11. Индикаторы достижения целей краткосрочного плана изменить, читать в следующей редакции:

«1.11. Индикаторы достижения целей краткосрочного плана

Индикатором целей краткосрочного плана является проведение капитальных ремонтов 38 многоквартирных домов, расположенных на территории Павловского муниципального района за период с 2014 по 2016 годы.

По итогам реализации Краткосрочного плана будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов:

Индикаторы:

1. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов Павловского муниципального района, подлежащих включению в Программу составит 3,5 %.

Непосредственные результаты:

1. Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов составит 49,8 тыс.кв.м.

2. Общее количество капитально отремонтированных многоквартирных домов составит 38 ед.»

1.4. п. 2.5. Система программных мероприятий изменить, читать в следующей редакции:

«п. 2.5. Система программных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Фонд | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Задача 1 краткосрочного плана: Организация проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов |
| 1.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с приложением 3 к краткосрочному плану | 2014-2016 | Администрация Павловского муниципального района; Региональный оператор; ОМС муниципальных образований Павловского муниципального района; Управляющие организации; Товарищества собственников жилья; Жилищные кооперативы; Собственники помещений в многоквартирных домах. | Всего | 77342,682 |  |  |  | 77342,682 |
|  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 19714,801 |  |  |  | 19714,801 |
|  |  |  |  | 2016 | 57627,881 |  |  |  | 57627,881 |
| Итого по краткосрочному плану | Всего | 77342,682 |  |  |  | 77342,682 |

1.5. п. 2.6. Ресурсное обеспечение краткосрочного плана изменить, читать в следующей редакции:

«п. 2.6. Ресурсное обеспечение краткосрочного плана

| Задача | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Фонд | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов 1 этап 2014-2016 г. | Всего | 77342,682 |  |  |  | 77342,682 |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 19714,801 |  |  |  | 19714,801 |
|  | 2016 | 57627,881 |  |  |  | 57627,881 |
| Всего по краткосрочному плану | Всего | 77342,682 |  |  |  | 77342,682 |

Основным источником реализации Краткосрочного плана являются взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Дополнительными источниками реализации краткосрочного плана на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах на очередной финансовый год и плановый период могут являются:

- средства Фонда;

- средства областного бюджета;

- средства местных бюджетов.

Объемы финансирования Краткосрочного плана по источникам, годам и объектам подлежат ежегодному утверждению и актуализации.»

1.6. п. 2.7. Индикаторы достижения цели (целей) краткосрочного плана изменить, читать в следующей редакции:

«2.7. Индикаторы достижения цели (целей) краткосрочного

Состав индикаторов Краткосрочного плана определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Краткосрочного плана.

Достижение целей Краткосрочного плана будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

### Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикаторы |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план | % | 0 | 0,8 | 3,5 |
| 2 | Непосредственные результаты |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов | Тыс. кв.м | 0 | 11,7 | 49,8 |
| 2.2 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | Ед. | 0 | 9 | 38 |

1.7 Приложение 1 к краткосрочному плану реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г. «Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план» изменить, читать в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.8 Приложение 2 к краткосрочному плану реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г. «Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план» изменить, читать в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.9 Приложение 3 к краткосрочному плану реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г. «Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014-2016 годы, включенных в краткосрочный план» изменить, читать в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого зам. главы администрации Баринова И.А.

И.о.главы администрации 				 			А.О.Кириллов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации Павловского муниципального района от 5.11.2015 г. № 162 Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г. |
|  | Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план |
| №п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, учавствующих в региональной адресной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области | Общая площадь жилых и нежилых помещений выбывших из государственной программы кап. ремонта | Общая площадь жилых и нежилых помещений вновь включенных в программу кап. Ремонта | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | Доля направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской областного от 28.11.2013 № 159-З | Средства государственной и муниципальной поддержки | Всего средств на капитальный ремонт (столбец 10 х столбец 11 х столбец 12х 12 мес) + столбец 13 |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | у регионального оператора | на спец. счете у реионального оператора | на спец. счете ТСЖ и т.д. |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по МО Павловский муниципальный район на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 342 682 |
| Итого по МО на 2014 год | 1 171 019,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2015 год | 1 123 092,92 | 1 069 857,54 |  | 53 235,38 |  |  | 6,30 | 6 740 103 | 65 | 50 |  |  |  |  | 19 714 801 |
| Итогопо МО на 2016 год | 1 123 092,92 | 1 069 857,54 |  | 53 235,38 |  |  | 6,30 | 6 740 103 | 75 | 95 |  |  |  |  | 57 627 881 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации Павловского муниципального района от 5.11.2015 г. № 162 Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г. |
| Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план |
| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖСК;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: | жилых помещений | нежилых помещений | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: | всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | стоимость строительно монтажных работ (СМР) | стоимость проектных работ (ПИР) | стоимость затрат на технический надзор | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по МО Павловский муниципальный район на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  | 49 784,02 | 41 550,93 | 40 030,80 | 1 520,13 | 36 315,18 | 1849 | 77 342 682 |  |  |  | 77 342 682 | 77 342 682 | 72 562 683 | 3 981 809 | 798 190 |  |  |  |
| Итого по МО на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 11 724,03 | 10 119,94 | 10 061,54 | 58,40 | 9 178,65 | 478 | 19 714 801 |  |  |  | 19 714 801 | 19 714 801 | 18 359 324 | 1 153 524 | 201 953 |  |  |  |
| 1 | г. Ворсма, ул. Захаровская, д. 22 | 1956 | нет | РО | К | 2 | 3 | 571,10 | 523,10 | 523,10 |  | 470,30 | 32 | 1 609 720 |  |  |  | 1 609 720 | 1 609 720 | 1 489 103 | 104 237 | 16 380 | 3 077 | 4568 | 01.12.16 |
| 2 | г.Горбатов,ул.К.Маркса,17 | 1917 | нет | РО | Д | 2 | 2 | 305,70 | 184,47 | 184,47 |  | 184,47 | 9 | 95 189 |  |  |  | 95 189 | 95 189 | 88 056 | 6 164 | 969 | 516 | 4568 | 01.12.16 |
| 3 | г. Павлово, ул.Южная, д.49 | 1961 | нет | РО | К | 2 | 1 | 305,15 | 273,75 | 273,75 |  | 237,46 | 17 | 1 148 061 |  |  |  | 1 148 061 | 1 148 061 | 1 062 036 | 74 343 | 11 682 | 4 194 | 4568 | 01.12.16 |
| 4 | г. Павлово, ул.Фаворского, д.60 | 1976 | нет | РО | П | 5 | 6 | 4 780,70 | 3 881,12 | 3 881,12 |  | 3 605,52 | 182 | 5 221 827 |  |  |  | 5 221 827 | 5 221 827 | 4 830 552 | 338 139 | 53 136 | 1 345 | 4568 | 01.12.16 |
| 5 | г. Павлово, ул.Южная, д.47 | 1963 | нет | РО | К | 2 | 1 | 310,00 | 282,80 | 282,80 |  | 220,12 | 24 | 1 148 641 |  |  |  | 1 148 641 | 1 148 641 | 1 069 872 | 67 000 | 11 769 | 4 062 | 4568 | 01.12.16 |
| 6 | г. Павлово, ул.Новаторов, д.12 | 1960 | нет | РО | К | 2 | 1 | 298,59 | 273,56 | 273,56 |  | 273,56 | 10 | 646 311 |  |  |  | 646 311 | 646 311 | 597 882 | 41 852 | 6 577 | 2 363 | 4568 | 01.12.16 |
| 7 | г. Павлово, ул.Речная, д.34 | 1976 | нет | РО | П | 5 | 6 | 4 313,90 | 3 896,60 | 3 838,20 | 58,40 | 3 487,60 | 163 | 7 087 258 |  |  |  | 7 087 258 | 7 087 258 | 6 668 900 | 345 000 | 73 358 | 1 819 | 4568 | 01.12.16 |
| 8 | г. Павлово, ул.Советская, д.51 | 1952 | нет | РО | К | 2 | 1 | 544,53 | 531,06 | 531,06 |  | 531,06 | 22 | 1 772 659 |  |  |  | 1 772 659 | 1 772 659 | 1 639 832 | 114 789 | 18 038 | 3 338 | 4568 | 01.12.16 |
| 9 | г. Павлово, пер.Рассвет, д.7 | 1963 | нет | РО | К | 2 | 1 | 294,36 | 273,48 | 273,48 |  | 168,56 | 19 | 985 135 |  |  |  | 985 135 | 985 135 | 913 091 | 62 000 | 10 044 | 3 602 | 4568 | 01.12.16 |
| Итого по МО на 2016 год | Х |  |  |  |  |  | 38 059,99 | 31 430,99 | 29 969,26 | 1 461,73 | 27 136,53 | 1 371 | 57 627 881 |  |  |  | 57 627 881 | 57 627 881 | 54 203 359 | 2 828 285 | 596 237 |  |  |  |
| 10 | г. Павлово, ул.1-я Новая Линия, д.11 | 1962 | нет | РО | К | 4 | 2 | 1 728,66 | 1 381,56 | 1 381,56 |  | 1 295,11 | 57 | 2 427 180 |  |  |  | 2 427 180 | 2 427 180 | 2 247 458 | 155 000 | 24 722 | 1 757 |  | 01.12.16 |
| 11 | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 16 | 1958 | нет | РО | К | 2 | 1 | 318,48 | 296,08 | 296,08 |  | 225,00 | 17 | 1 133 428 |  |  |  | 1 133 428 | 1 133 428 | 1 048 500 | 73 395 | 11 533 | 3 828 |  | 01.12.16 |
| 12 | г. Павлово, ул.Котовского, д.11А | 1973 | нет | РО | К | 5 | 2 | 2 230,77 | 2 009,95 | 1 616,15 | 393,80 | 1 506,67 | 79 | 3 054 832 |  |  |  | 3 054 832 | 3 054 832 | 2 868 281 | 155 000 | 31 551 | 1 520 |  | 01.12.16 |
| 13 | г. Павлово, пер.Суворова, д.17 | 1961 | нет | РО | К | 2 | 2 | 692,16 | 636,43 | 636,43 |  | 636,43 | 20 | 1 142 811 |  |  |  | 1 142 811 | 1 142 811 | 1 057 179 | 74 003 | 11 629 | 1 796 |  | 01.12.16 |
| 14 | НПС Степаньково, д. 1 | 1971 | нет | РО | К | 2 | 2 | 655,80 | 627,90 | 627,90 |  | 627,90 | 23 | 1 177 770 |  |  |  | 1 177 770 | 1 177 770 | 1 089 519 | 76 266 | 11 985 | 1 876 |  | 01.12.16 |
| 15 | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 18 | 1961 | нет | РО | К | 2 | 1 | 295,57 | 273,29 | 273,29 |  | 277,66 | 7 | 1 133 428 |  |  |  | 1 133 428 | 1 133 428 | 1 068 264 | 53 413 | 11 751 | 4 147 |  | 01.12.16 |
| 16 | г. Ворсма, ул. Парковая, д. 1/14 | 1956 | нет | РО | Б | 2 | 1 | 301,66 | 277,66 | 277,66 |  | 236,63 | 13 | 863 178 |  |  |  | 863 178 | 863 178 | 813 551 | 40 678 | 8 949 | 3 109 |  | 01.12.16 |
| 17 | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 4 | 1958 | нет | РО | К | 2 | 2 | 724,09 | 683,86 | 604,16 | 79,70 | 343,25 | 19 | 1 781 218 |  |  |  | 1 781 218 | 1 781 218 | 1 678 810 | 83 941 | 18 467 | 2 605 |  | 01.12.16 |
| 18 | г. Ворсма ул. И.Г.Завьялова д. 47 | 1959 | нет | РО | К | 2 | 1 | 368,82 | 333,82 | 333,82 |  | 290,30 | 20 | 756 700 |  |  |  | 756 700 | 756 700 | 713 195 | 35 660 | 7 845 | 2 267 |  | 01.12.16 |
| 19 | г.Горбатов, ул.Советская,29 | 1917 | нет | РО | К | 2 | 3 | 474,80 | 435,80 | 435,80 |  | 326,10 | 21 | 1 527 341 |  |  |  | 1 527 341 | 1 527 341 | 1 439 529 | 71 977 | 15 835 | 3 505 |  | 01.12.16 |
| 20 | г. Павлово, ул.Фаворского, д.71 | 1979 | нет | РО | П | 5 | 6 | 5 212,40 | 3 938,48 | 3 938,48 |  | 3 529,18 | 164 | 6 758 391 |  |  |  | 6 758 391 | 6 758 391 | 6 369 831 | 318 492 | 70 068 | 1 716 |  | 01.12.16 |
| 21 | г. Павлово, ул.Фаворского, д.93 | 1964 | нет | РО | К | 4 | 3 | 2 546,53 | 1 969,91 | 1 969,91 |  | 1 738,63 | 94 | 2 561 249 |  |  |  | 2 561 249 | 2 561 249 | 2 413 996 | 120 699 | 26 554 | 1 300 |  | 01.12.16 |
| 22 | г. Павлово, ул.Железнодорожная, д.1Б | 1974 | нет | РО | К | 2 | 3 | 1 392,56 | 866,00 | 866,00 |  | 824,80 | 50 | 1 759 101 |  |  |  | 1 759 101 | 1 759 101 | 1 657 965 | 82 898 | 18 238 | 2 031 |  | 01.12.16 |
| 23 | г. Павлово, ул. Железнодорожная, д.9 | 1971 | нет | РО | К | 2 | 1 | 365,02 | 335,23 | 335,23 |  | 335,23 | 13 | 364 781 |  |  |  | 364 781 | 364 781 | 343 809 | 17 190 | 3 782 | 1 088 |  | 01.12.16 |
| 24 | г. Павлово, ул.Чкалова, д.56А | 1972 | нет | РО | К | 5 | 2 | 2 109,78 | 1 804,16 | 1 804,16 |  | 1 612,08 | 79 | 3 583 457 |  |  |  | 3 583 457 | 3 583 457 | 3 377 433 | 168 872 | 37 152 | 1 986 |  | 01.12.16 |
| 25 | г. Павлово, ул.Кирова, д.90 | 1970 | нет | РО | К | 5 | 4 | 4 183,49 | 3 403,17 | 2 730,57 | 672,60 | 2 616,89 | 107 | 3 611 838 |  |  |  | 3 611 838 | 3 611 838 | 3 404 183 | 170 209 | 37 446 | 1 061 |  | 01.12.16 |
| 26 | г. Павлово, ул.Солнечная, д.20А | 1959 | нет | РО | КД | 2 | 2 | 216,30 | 188,80 | 188,80 |  | 188,80 | 13 | 481 529 |  |  |  | 481 529 | 481 529 | 453 845 | 22 692 | 4 992 | 2 550 |  | 01.12.16 |
| 27 | г. Павлово, ул.Лермонтова, д.2 | 1964 | нет | РО | К | 3 | 2 | 1 289,54 | 1 123,80 | 1 123,80 |  | 1 039,25 | 59 | 2 952 360 |  |  |  | 2 952 360 | 2 952 360 | 2 782 620 | 139 131 | 30 609 | 2 627 |  | 01.12.16 |
| 28 | г. Павлово, ул.Коммуны, д.36 | 1958 | нет | РО | К | 2 | 2 | 581,72 | 540,62 | 540,62 |  | 472,94 | 35 | 1 341 248 |  |  |  | 1 341 248 | 1 341 248 | 1 264 136 | 63 207 | 13 905 | 2 481 |  | 01.12.16 |
| 29 | г. Павлово, пер.Суворова, д.25 | 1964 | нет | РО | К | 4 | 3 | 2 679,10 | 1 950,60 | 1 761,37 | 189,23 | 1 541,99 | 84 | 2 373 076 |  |  |  | 2 373 076 | 2 373 076 | 2 236 641 | 111 832 | 24 603 | 1 217 |  | 01.12.16 |
| 30 | г. Павлово, ул.Кирова, д.96 | 1957 | нет | РО | К | 2 | 1 | 563,28 | 517,97 | 517,97 |  | 517,97 | 14 | 1 130 031 |  |  |  | 1 130 031 | 1 130 031 | 1 065 062 | 53 253 | 11 716 | 2 182 |  | 01.12.16 |
| 31 | г. Павлово, ул.Новаторов, д.8 | 1961 | нет | РО | К | 2 | 1 | 296,69 | 275,22 | 275,22 |  | 237,42 | 13 | 925 877 |  |  |  | 925 877 | 925 877 | 872 646 | 43 632 | 9 599 | 3 364 |  | 01.12.16 |
| 32 | г. Павлово, ул.Фаворского, д.62Б | 1960 | нет | РО | К | 2 | 1 | 274,60 | 260,60 | 134,20 | 126,40 | 69,50 | 8 | 442 350 |  |  |  | 442 350 | 442 350 | 416 918 | 20 846 | 4 586 | 1 697 |  | 01.12.16 |
| 33 | г. Павлово, ул.Советская, д.53 | 1952 | нет | РО | К | 2 | 1 | 550,40 | 530,80 | 530,80 |  | 530,80 | 18 | 1 862 969 |  |  |  | 1 862 969 | 1 862 969 | 1 755 862 | 87 793 | 19 314 | 3 510 |  | 01.12.16 |
| 34 | г. Павлово, ул.Новая, д.1А | 1978 | нет | РО | П | 5 | 6 | 5 363,80 | 4 364,05 | 4 364,05 |  | 3 877,55 | 206 | 7 280 983 |  |  |  | 7 280 983 | 7 280 983 | 6 862 378 | 343 119 | 75 486 | 1 668 |  | 01.12.16 |
| 35 | с. Таремское, ул.Школьная, д.13 | 1965 | нет | РО | П | 3 | 2 | 1 069,28 | 998,10 | 998,10 |  | 905,85 | 66 | 2 074 146 |  |  |  | 2 074 146 | 2 074 146 | 1 954 897 | 97 745 | 21 504 | 2 078 |  | 01.12.16 |
| 36 | р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, д. 7 | 1959 | нет | РО | К | 3 | 2 | 839,90 | 773,20 | 773,20 |  | 773,20 | 45 | 1 321 121 |  |  |  | 1 321 121 | 1 321 121 | 1 245 166 | 62 258 | 13 697 | 1 709 |  | 01.12.16 |
| 37 | р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, д. 11 | 1958 | нет | РО | К | 2 | 2 | 304,40 | 244,60 | 244,60 |  | 244,60 | 15 | 909 554 |  |  |  | 909 554 | 909 554 | 857 261 | 42 863 | 9 430 | 3 719 |  | 01.12.16 |
| 38 | г. Павлово, ул.Железнодорожная, д.7А | 1964 | нет | РО | К | 2 | 1 | 430,39 | 389,33 | 389,33 |  | 314,80 | 12 | 895 934 |  |  |  | 895 934 | 895 934 | 844 424 | 42 221 | 9 289 | 2 301 |  | 01.12.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению администрации Павловского муниципального района от 5.11.2015 г. № 162 Приложение 3 к краткосрочному плану реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014-2016 годы, включенных в краткосрочный план |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
|  |  |  | ВСЕГО ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасадов | утепление фасадов | ремонт фундамента | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов (ПУ) | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления коммунальных ресурсов (УУ,УР) | Ремонт системы дымоудаления | Другие виды |
|  |  |  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | система отопления | система электроснабжения | система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Всего по МО Павловский муниципальный район на 2014-2016 годы | 77 342 682 | 38 594 174 | 2 565,00 | 2603710 |  |  | 24 684,00 | 20602145 | 14 226,00 | 10 666 226 | 3 753,00 | 4 722 093 |  |  | 14 426,00 | 23 773 178 |  |  | 36 089,00 | 14 975 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2015 год | 19 714 801 | 9 791 299 | 856,00 | 847786 |  |  | 6 682,00 | 5160018 | 4 296,00 | 2 703 889 | 981,00 | 1 079 606 |  |  | 3 249,00 | 5 545 912 |  |  | 8 483,00 | 4 377 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ворсма, ул. Захаровская, д. 22 | 1 609 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,00 | 864 800 |  |  | 482,00 | 744 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.Горбатов,ул.К.Маркса,17 | 95 189 | 95 189 |  |  |  |  |  |  | 161,00 | 95 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Павлово, ул. Южная, д.49 | 1 148 061 | 93 542 |  |  |  |  |  |  | 160,00 | 93 542 |  |  |  |  | 360,00 | 684 258 |  |  | 371,00 | 370 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Павлово, ул.Фаворского, д.60 | 5 221 827 | 4 486 747 | 398,00 | 382147 |  |  | 3 341,00 | 2580009 | 1 650,00 | 1 021 447 | 447,00 | 503 144 |  |  |  |  |  |  | 3 001,00 | 735 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Павлово, ул.Южная, д.47 | 1 148 641 | 94 122 |  |  |  |  |  |  | 162,00 | 94 122 |  |  |  |  | 360,00 | 684 258 |  |  | 371,00 | 370 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Павлово, ул. Новаторов, д.12 | 646 311 | 232 656 | 50,00 | 78488 |  |  |  |  | 145,00 | 69 367 | 49,00 | 84 801 |  |  |  |  |  |  | 387,00 | 413 655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Павлово, ул. Речная, д.34 | 7 087 258 | 4 531 189 | 408,00 | 387151 |  |  | 3 341,00 | 2580009 | 1 685,00 | 1 130 903 | 437,00 | 433 126 |  |  | 1 207,00 | 1 820 989 |  |  | 3 001,00 | 735 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Павлово, ул. Советская, д.51 | 1 772 659 | 164 189 |  |  |  |  |  |  | 178,00 | 105 654 | 48,00 | 58 535 |  |  | 514,00 | 977 916 |  |  | 479,00 | 630 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Павлово, пер.Рассвет, д.7 | 985 135 | 93 665 |  |  |  |  |  |  | 155,00 | 93 665 |  | 0 |  |  | 270,00 | 513 691 |  |  | 391,00 | 377 779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2016 год | 57 627 881 | 28 802 875 | 1 709,00 | 1 755 924 |  |  | 18 002,00 | 15 442 127 | 9 930,00 | 7 962 337 | 2 772,00 | 3 642 487 |  |  | 11 177,00 | 18 227 266 |  |  | 27 606,00 | 10 597 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Павлово, ул.1-я Новая Линия, д.11 | 2 427 180 | 643 530 |  |  |  |  |  |  | 462,00 | 458 236 | 147,00 | 185 294 |  |  | 650,00 | 1 545 830 |  |  | 1 281,00 | 237 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 16 | 1 133 428 | 376 728 |  |  |  |  | 173,50 | 270250 | 70,00 | 106 478 |  |  |  |  | 300,00 | 432 400 |  |  | 401,00 | 324 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Павлово, ул. Котовского, д.11А | 3 054 832 | 1 419 126 |  |  |  |  | 1 157,00 | 1179386 |  |  | 163,00 | 239 740 |  |  | 660,00 | 1 167 042 |  |  | 1 545,00 | 468 664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Павлово, пер.Суворова, д.17 | 1 142 811 | 452 505 | 105,00 | 99436 |  |  |  |  | 320,00 | 214 715 | 78,00 | 138 354 |  |  |  |  |  |  | 629,00 | 690 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | НПС Степаньково, д. 1 | 1 177 770 | 355 454 |  |  |  |  |  |  | 130,00 | 133 471 | 90,00 | 221 983 |  |  | 300,00 | 654 383 |  |  | 640,00 | 167 933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 18 | 1 133 428 | 376 728 |  |  |  |  | 173,50 | 270250 | 70,00 | 106 478 |  |  |  |  | 300,00 | 432 400 |  |  | 408,00 | 324 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Ворсма, ул. Парковая, д. 1/14 | 863 178 | 106 478 |  |  |  |  |  |  | 80,00 | 106 478 |  |  |  |  | 300,00 | 432 400 |  |  | 333,00 | 324 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 4 | 1 781 218 | 484 018 |  |  |  |  | 346,00 | 324300 | 170,00 | 159 718 |  |  |  |  | 665,00 | 864 800 |  |  | 686,00 | 432 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Ворсма ул. И.Г.Завьялова д. 47 | 756 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 432 400 |  |  | 334,00 | 324 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г.Горбатов, ул.Советская,29 | 1 527 341 | 208 720 |  |  |  |  |  |  | 243,00 | 208 720 |  |  |  |  | 720,00 | 938 425 |  |  | 792,00 | 380 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Павлово, ул. Фаворского, д.71 | 6 758 391 | 4 200 475 |  |  |  |  | 3 341,00 | 2580009 | 1 710,00 | 1 117 322 | 447,00 | 503 144 |  |  | 1 207,00 | 1 822 836 |  |  | 2 950,00 | 735 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Павлово, ул. Фаворского, д.93 | 2 561 249 | 2 179 278 | 199,00 | 191073 |  |  | 1 671,00 | 1290004 | 545,00 | 446 629 | 224,00 | 251 572 |  |  |  |  |  |  | 1 820,00 | 381 971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Павлово, ул. Железнодорожная, д.1Б | 1 759 101 | 280 563 |  |  |  |  |  |  | 330,00 | 280 563 |  |  |  |  | 826,00 | 1 247 204 |  |  | 1 036,00 | 231 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Павлово, ул. Железнодорожная, д.9 | 364 781 | 263 059 | 50,00 | 78488 |  |  |  |  | 170,00 | 99 770 | 49,00 | 84 801 |  |  |  |  |  |  | 372,00 | 101 722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Павлово, ул.Чкалова, д.56А | 3 583 457 | 2 014 926 | 152,00 | 144523 |  |  | 1 157,00 | 1179386 | 486,00 | 505 723 | 147,00 | 185 294 |  |  | 813,00 | 1 228 016 |  |  | 1 852,00 | 340 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Павлово, ул.Кирова, д.90 | 3 611 838 | 3 118 902 | 265,00 | 254766 |  |  | 2 227,00 | 1720006 | 980,00 | 808 700 | 298,00 | 335 430 |  |  |  |  |  |  | 2 485,00 | 492 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Павлово, ул.Солнечная, д.20А | 481 529 | 101 017 |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 101 017 |  |  |  |  | 200,00 | 380 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Павлово, ул. Лермонтова, д.2 | 2 952 360 | 1 513 765 | 135,00 | 110246 |  |  | 862,00 | 873523 | 366,00 | 380 831 | 96,00 | 149 165 |  |  | 650,00 | 1 236 664 |  |  | 1 084,00 | 201 931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Павлово, ул. Коммуны, д.36 | 1 341 248 | 727 469 | 105,00 | 99436 |  |  | 230,00 | 277294 | 315,00 | 212 385 | 78,00 | 138 354 |  |  |  |  |  |  | 620,00 | 613 779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Павлово, пер. Суворова, д.25 | 2 373 076 | 1 991 105 |  |  |  |  | 1 671,00 | 1290004 | 530,00 | 449 529 | 224,00 | 251 572 |  |  |  |  |  |  | 1 820,00 | 381 971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Павлово, ул.Кирова, д.96 | 1 130 031 | 499 477 | 60,00 | 88704 |  |  | 236,00 | 255810 | 180,00 | 96 428 | 48,00 | 58 535 |  |  |  |  |  |  | 528,00 | 630 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Павлово, ул. Новаторов, д.8 | 925 877 | 512 222 | 50,00 | 78488 |  |  | 286,00 | 272445 | 150,00 | 76 488 | 49,00 | 84 801 |  |  |  |  |  |  | 387,00 | 413 655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Павлово, ул.Фаворского, д.62Б | 442 350 | 69 448 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 69 448 |  |  |  |  | 196,00 | 372 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Павлово, ул. Советская, д.53 | 1 862 969 | 254 499 | 60,00 | 88704 |  |  |  |  | 185,00 | 107 260 | 48,00 | 58 535 |  |  | 514,00 | 977 916 |  |  | 479,00 | 630 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Павлово, ул. Новая, д.1А | 7 280 983 | 4 531 189 | 408,00 | 387151 |  |  | 3 341,00 | 2580009 | 1 685,00 | 1 130 903 | 437,00 | 433 126 |  |  | 1 334,00 | 2 014 714 |  |  | 3 230,00 | 735 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | с. Таремское, ул.Школьная, д.13 | 2 074 146 | 904 761 |  |  |  |  | 300,00 | 583704 | 150,00 | 321 057 |  |  |  |  | 530,00 | 628 885 |  |  | 764,00 | 540 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | р.п.Тумботино, ул. Пролетарская, д. 7 | 1 321 121 | 829 482 | 120,00 | 134909 |  |  | 590,00 | 329489 | 130,00 | 132 885 | 105,00 | 232 199 |  |  |  |  |  |  | 1 130,00 | 491 639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | р.п.Тумботино, ул. Пролетарская, д. 11 | 909 554 | 256 846 |  |  |  |  | 240,00 | 166258 |  |  | 44,00 | 90 588 |  |  | 310,00 | 652 708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Павлово, ул. Железнодорожная, д.7А | 895 934 | 131 105 |  |  |  |  |  |  | 205,00 | 131 105 |  |  |  |  | 402,00 | 764 829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |