АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТУМБОТИНО ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРОЕКТ

17. 10. 2019                                                                                                             №

Об утверждении муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании рабочий поселок Тумботино

в 2020-2022 г.г.»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования рабочий поселок Тумботино от 05. 10. 2016 года № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области»:

1.Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании рабочий поселок Тумботино в 2020-2022 г.г.» (приложение № 1).

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом муниципального образования рабочий поселок Тумботино и разместить на официальном сайте администрации Павловского муниципального района Нижегородской области.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации:                                                                                 А. М. Кокин

Приложение № 1

к проекту постановления администрации

муниципального образования

рабочий поселок Тумботино

Павловского муниципального района

Нижегородской области от 17. 10. 2019 № 62

# Муниципальная Программа

«Повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании рабочий поселок Тумботино

## в 2020-2022 г.г.»

## 1. Паспорт

# Муниципальная программы

«Повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании рабочий поселок Тумботино

# в 2020-2022 г.г.»

| Разработчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - улучшение технического и санитарного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. 2. Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования | Годы |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего за период реализации программы |
|  | Всего | 4762,5 | 1994,0 | 3902,3 | 10658,8 |
|  | Федер. бюджет |  |  |  |  |
|  | Обл. бюджет |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения | 4762,5 | 1994,0 | 3902,3 | 10658,8 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения цели | В 2020 – 2022 г. г. будет отремонтировано 4,23 км. дорог муниципального значения |

### Раздел 2. Текстовая часть муниципальной программы

## 2.1. Характеристика текущего состояния

Проблема опасности дорожного движения в муниципальном образовании рабочий поселок Тумботино, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту, в связи с несоответствием дорожно - транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

-постоянно возрастающая мобильность населения;

-уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок  личным транспортом;

-нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично - дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с другими ведомствами при возможно более полном учете интересов граждан.

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

-высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);

-значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;

-продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселениях;

-низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующей причиной:

1.Социально-экономическая острота проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

-формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;

### 2.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Основными целями Программы является - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования  местного значения, улучшение технического и санитарного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

1.  Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

2. Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

### 2.3 СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на период 2020 - 2022 гг. и осуществляется в один этап.

2.4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | Бюджет поселения | прочие источ-ники <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 2020-2022 гг. | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино | Всего | 7028,8 |  |  |  | 7028,8 |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 3592,5 |  |  |  | 3592,5 |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 784,0 |  |  |  | 784,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 год | 2652,3 |  |  |  | 2652,3 |  |
| 1.1. | Ремонт дороги по ул. Молодежная (от МДОУ детского сада № 1 р. п. Тумботино) | 2020 г. | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино | Всего | 1440,0 |  |  |  | 1440,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 1440,0 |  |  |  | 1440,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Щебенение дороги: съезд с а/д Павлово – Гороховец к дому № 1 в д. Щелково | 2020 г. | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Щебенение дороги: д. Козловка ул. Луговая | 2020 г. | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино | Всего | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Щебенение дороги: ул. Школьная, подъезд к МБОУ СШ № 2 р. п. Тумботино (100 кв.м.) | 2020 г. | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино | Всего | 110,0 |  |  |  | 110,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 110,0 |  |  |  | 110,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Щебенение дороги: ул. Юбилейная в р. п. Тумботино | 2020 г. | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино | Всего | 330,0 |  |  |  | 330,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 330,0 |  |  |  | 330,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ямочный ремонт ул. Школьная, ул. Пролетарская, ул. Советская | 2020 г. | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино | Всего | 660,0 |  |  |  | 660,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 220,0 |  |  |  | 220,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 год | 240,0 |  |  |  | 240,0 |  |
| 1.7. | Строительство тротуара по ул. Кирова в р. п. Тумботино 250 метров | 2020 г.. | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино | Всего | 412,5 |  |  |  | 412,5 |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 412,5 |  |  |  | 412,5 |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Щебенение дороги: ул. Юбилейная в р. п. Тумботино 100 метров | 2021 г. | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино | Всего | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Щебенение дороги: ул. Совхозная в р. п. Тумботино 100 метров | 2021г. | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино | Всего | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Щебенение дороги: ул. Маяковского, около дома № 1 «а» в р. п. Тумботино 50 метров | 2021 г. | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино | Всего | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 60.0 |  |  |  | 60.0 |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Строительство тротуара по ул. Октябрьская в р. п. Тумботино 160 метров | 2021 г. | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино | Всего | 264,0 |  |  |  | 264,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 264,0 |  |  |  | 264,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Щебенение дороги: ул. Гагарина, 760 метров | 2022 г. | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино | Всего | 912,8 |  |  |  | 912,8 |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год | 912,8 |  |  |  | 912,8 |  |
| 1.13. | Щебенение дороги: ул. Школьная, от дома № 2 до дома № 12 – 135, метров, от дома № 14 до дома № 22 – 110 метров, от дома № 17 до дома № 27 – 135 метров | 2022 г. | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино | Всего | 460,0 |  |  |  | 460,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год | 460,0 |  |  |  | 460,0 |  |
| 1.14. | Строительство тротуара по ул. Октябрьская в р. п. Тумботино 630 метров | 2022 г. | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино | Всего | 1039,5 |  |  |  | 1039,5 |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год | 1039,5 |  |  |  | 1039,5 |  |
| 2. | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 2020-2022 гг. | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино | Всего | 1410,0 |  |  |  | 1410,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 470,0 |  |  |  | 470,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 год | 490,0 |  |  |  | 490,0 |  |
| 2.1. | Расчистка по мере необходимости дорог муниципального образования от снега, подсыпка песком при гололедах, уборка автобусных остановок | 2020-2022 гг. | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино | Всего | 1410,0 |  |  |  | 1410,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 470,0 |  |  |  | 470,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 год | 490,0 |  |  |  | 490,0 |  |
|  |  | Всего | 7028,8 |  |  |  | 7028,8 |  |
|  |  | 2020 год | 3592,5 |  |  |  | 3592,5 |  |
|  |  | 2021 год | 784,0 |  |  |  | 784,0 |  |
|  |  | 2022 год | 2652,3 |  |  |  | 2652,3 |  |

2.5 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Отремонтировано дорог муниципального значения в период реализации Программы | км. | 3,5 | 0,92 | 1,66 | 0,7 | 1,87 |

### 2.6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании рабочий поселок Тумботино в 2020-2022 г.г.» |  | 2020 год, всего | 4762,5 |  |  |  | 4762,5 |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области | 4762,5 |  |  |  | 4762,5 |  |
|  |  | 2021 год, всего | 1994,0 |  |  |  | 1994,0 |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области | 1994,0 |  |  |  | 1994,0 |  |
|  |  | 2022 год, всего | 3902,3 |  |  |  | 3902,3 |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области | 3902,3 |  |  |  | 3902,3 |  |
|  |  | ИТОГО по программе: | 10658,8 |  |  |  | 10658,8 |  |
|  |  | в т.ч.: | 10658,8 |  |  |  | 10658,8 |  |
|  |  | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |

### Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино вправе вносить изменения в мероприятия в рамках данной программы, с учетом корректировок и дополнений. Объемы финансирования программы уточняются при формировании соответствующего бюджета на очередной финансовый год.

### Раздел 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

По итогам реализации программы ожидается:

- приостановить рост ДТП;

- обеспечить безопасные условия движения на местных автомобильных дорогах.