АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТУМБОТИНО ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТ

17. 10. 2019 г.                                                                                                               №

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области на 2020 – 2022 г.г.»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования рабочий поселок Тумботино от 05. 10. 2016 года № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области»:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области на 2020 – 2022 г.г. (Приложение № 1).

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом муниципального образования рабочий поселок Тумботино и разместить на официальном сайте администрации Павловского муниципального района Нижегородской области.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации:                                                                            А. М. Кокин

# Приложение № 1

# к проекту постановления № 63 от 17. 10. 2019 года

Паспорт программы

«Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области на 2020 – 2022 г.г.»

(далее – Программа)

| Разработчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Цели программы | Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования для повышения качества жизни населения муниципального образования рабочий поселок Тумботино |
| Задачи программы | Выполнение проектных работ для обеспечения газоснабжения населенных пунктов муниципального образования. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап. Сроки реализации Программы – 2020 – 2022 г.г. |
| Объемы и источники финансирования программы | Программа предполагает финансирование в сумме 5200,0тыс.руб.: |

| Источники финансирования | Годы |
| --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего за период реализации программы |
| 1. Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 2. Областной бюджет |  |  |  |  |
| 3. Районный бюджет |  |  |  |  |
| 4. Бюджет поселения | 2500,0 | 900,0 | 1800,0 | 5200,0 |
| 5. Прочие источники |  |  |  |  |
| ВСЕГО по программе | 2500,0 | 900,0 | 1800,0 | 5200,0 |

| Индикаторы достижения цели | Количество домов, для которых в 2020 – 2022 гг. разработана проектно – сметная документация для газификации – 240 ед. |
| --- | --- |

2. Текст муниципальной программы

2.1.Характеристика текущего состояния

Данная Программа включает в себя комплекс мероприятий   проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации), повышающих обеспеченность населения муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского района объектами газоснабжения.

Социально-экономическое развитие общества в целом, и в частности, населения, зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей.

На территории муниципального образования рабочий поселок Тумботино расположено 15 населенных пунктов, из которых только 6 населенных пунктов газифицированы частично.

На 01.01.2019 г. число газифицированных домовладений составляло 1738 домов. В 2018 году было газифицировано 30 домов, за истекший период за 9 месяцев 2019 г. газифицировано 23 домов.

Газификация населенных пунктов муниципального образования рабочий поселок Тумботино позволит повысить качество жизни населения, способствовать социально-экономическому развитию территории.

Газификация населенных пунктов рабочий поселок Тумботино позволит  создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям.

2.2 Цели и задачи

Главной целью реализации Программы является развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования для повышения качества жизни населения муниципального образования рабочий поселок Тумботино

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи - выполнение проектных работ для обеспечения газоснабжения в населенных пунктах муниципального образования.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Действие Программы предусмотрено на 2020 - 2022 г.г. Программа реализуется в один этап.

2.4 Перечень мероприятий программы

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселения | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации по объектам инженерной инфраструктуры | 2020-2022 г.г. | Администрация р. п. Тумботино | Всего | 5200,0 |  |  |  | 5200,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 |  |
| 1.1. | Выполнение работ по разработке проектно – сметной документации, в том числе инженерных изысканий по объекту «Газопроводы среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа, газо-вводы к жилым домам в д. Венец, д. Новое Щербинино, д. Старое Щербинино, д. Самойловка Павловского района Нижегородской области» | 2020 г. | Администрация р. п. Тумботино | Всего | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Выполнение работ по разработке проектно – сметной документации, в том числе инженерных изысканий по объекту «Газопроводы среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа, газо-вводы к жилым домам на ул. Спартака, ул. Родионова в р. п. Тумботино Павловского района Нижегородской области» | 2021 г. | Администрация р. п. Тумботино | Всего | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Выполнение работ по разработке проектно – сметной документации, в том числе инженерных изысканий по объекту «Газопроводы среднего и низкого давления, пункт редуцирования газа, газо-вводы к жилым домам в д. Самойловка (вновь образующиеся земельные участки и жилые дома) Павловского района Нижегородской области» | 2022 г. | Администрация р. п. Тумботино | Всего | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 |  |
| Итого по программе | Всего | 5200,0 |  |  |  | 5200,0 |  |
|  | 2020 | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  |
|  | 2021 | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |
|  | 2022 | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 |  |

2.5 Индикаторы достижения цели

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Количество домов, для которых разработана проектно – сметная документация для газификации | шт. | 30 | 23 | 60 | 80 | 100 |

2.6 Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Программа предполагает финансирование за счёт средств в сумме 5200,0 тыс.руб.,

### 2.6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 г.г.» |  | 2020 год, всего | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  |
|  |  | 2021 год, всего | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |
|  |  | 2022 год, всего | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 |  |
|  |  | ИТОГО по программе: | 5200,0 |  |  |  | 5200,0 |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области | 5200,0 |  |  |  | 5200,0 |  |

2.7.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Реализация настоящей Программы позволит:

- выполнить проектно-изыскательские работы и в дальнейшем газифицировать 9  населенных пунктов и создать тем самым условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 500 жилых домов, с постоянно проживающим населением муниципального образования и повысить качество жизни населения.