# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2019												№ 19

О внесении изменений в муниципальную программу

«Экология Павловского муниципального района на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 19.09.2017г. №1295

В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.05.2014г. №77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района» постановляю:

1.Внести в муниципальную программу «Экология Павловского муниципального района на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 19.09.2017г. №1295, изменения согласно приложению к настоящему постановлению

2.Постановление вступает в силу со дня подписания.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления по строительству и капитальному ремонту О.В.Милицкову.

Глава администрации 								А.О.Кириллов

#### Приложение

#### к постановлению администрации

#### Павловского муниципального района

#### от 16.01.2019 № 19

1.Пункт «Объемы и источники финансирования программы» раздела 1. «Паспорт муниципальной программы «Экология Павловского муниципального района на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования за счет средств районного и областного бюджетов в сумме 13724,3 тыс.руб Источники финанси- рования Годы 2018г. 2019г. 2020г. Всего за период реализации программы 1.Федеральный бюджет 0 0 289,6 289,6 2.Областной бюджет 6903,6 0 101,8 7005,4 3.Районный бюджет 6330,1 49,6 49,6 6429,3 4.Бюджеты поселений 5.Прочие источники ВСЕГО по программе 13233,7 49,6 441,0 13724,3 |
| --- | --- |

».

2.В разделе 2 «Текстовая часть муниципальной программы»:

## 2.1.Таблицу 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы» пункта 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Таблица 1.Перечень мероприятий муниципальной программы |
| --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | районный бюджет | бюджеты поселе-ний | прочие источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача . Создание и реализация проектов по благоустройству территорий общего пользования |
| 1.1. | Благоустройство озелененных территорий общего пользования | 2018- 2020 г.г. | УСКР | Всего | 357,2 |  |  | 357,2 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 258,0 |  |  | 258,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 49,6 |  |  | 49,6 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 49,6 |  |  | 49,6 |  |  |
| 1.1.1 | Спиливание аварийных деревьев на территории озелененных территорий Павловского района 2018г.- 30 шт. 2019г.- 11 шт. 2020г.- 11 шт. | 2018- 2020 г.г. | УСКР | Всего | 131,2 |  |  | 131,2 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 81,2 |  |  | 81,2 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |
| 1.1.2. | Посадка деревьев и кустарников на территории озелененных территорий Павловского района 2018г. – 77 шт. 2019г. – 50 шт. 2020г. - 50 шт. | 2018- 2020 г.г. | УСКР | Всего | 226,0 |  |  | 226,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 176,8 |  |  | 176,8 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 24,6 |  |  | 24,6 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 24,6 |  |  | 24,6 |  |  |
| Итого по задаче «Создание и реализация проектов по благоустройству территорий общего пользования» | Всего | 357,2 |  |  | 357,2 |  |  |
|  | 2018 год | 258,0 |  |  | 258,0 |  |  |
|  | 2019 год | 49,6 |  |  | 49,6 |  |  |
|  | 2020 год | 49,6 |  |  | 49,6 |  |  |
| Задача 2.Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
| 2.1. | Повышение эксплуа- тационной надежности гидротехнических сооружений | 2018г., 2020г. | УСКР | Всего | 3029,5 | 289,6 | 1505,5 | 1234,4 |  |  |
|  |  |  |  | 2018г. | 2638,1 | 0 | 1403,7 | 1234,4 |  |  |
|  |  |  |  | 2019г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020г. | 391,4 | 289,6 | 101,8 | 0 |  |  |
| 2.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт плотины на р.Кишма г.Ворсма | 2018г. | УСКР | Всего | 2638,1 | 0 | 1403,7 | 1234,4 |  |  |
|  |  |  |  | 2018г. | 2638,1 | 0 | 1403,7 | 1234,4 |  |  |
|  |  |  |  | 2019г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт плотины р.Кишма г.Ворсма | 2020г. | УСКР | Всего | 391,4 | 289,6 | 101,8 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020г. | 391,4 | 289,6 | 101,8 | 0 |  |  |
| Итого по задаче «Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод» | Всего | 3029,5 | 289,6 | 1505,5 | 1234,4 |  |  |
|  | 2018г. | 2638,1 | 0 | 1403,7 | 1234,4 |  |  |
|  | 2019г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2020г. | 391,4 | 289,6 | 101,8 | 0 |  |  |
| Задача 3.Предотвращение деградации водных объектов. |
| 3.1. | Строительство сооружений инженерной защиты | 2018г. | УСКР | Всего | 10337,6 |  | 5499,9 | 4837,7 |  |  |
|  |  |  |  | 2018г. | 10337,6 |  | 5499,9 | 4837,7 |  |  |
|  |  |  |  | 2019г. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020г. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.1 | Разработка проектно-сметной документации берегоукрепления правого берега р.Ока в районе г.Павлово | 2018г. | УСКР | Всего | 10337,6 |  | 5499,9 | 4837,7 |  |  |
|  |  |  |  | 2018г. | 10337,6 |  | 5499,9 | 4837,7 |  |  |
|  |  |  |  | 2019г. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020г. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Итого по задаче «Предотвращение деградации водных объектов» | Всего | 10337,6 |  | 5499,9 | 4837,7 |  |  |
|  | 2018г. | 10337,6 |  | 5499,9 | 4837,7 |  |  |
|  | 2019г. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 2020г. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Итого по программе | Всего | 13724,3 | 289,6 | 7005,4 | 6429,3 |  |  |
|  | 2018 год | 13233,7 | 0 | 6903,6 | 6330,1 |  |  |
|  | 2019 год | 49,6 | 0 | 0 | 49,6 |  |  |
|  | 2020 год | 441,0 | 289,6 | 101,8 | 49,6 |  |  |

».

2.2.Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» пункта 2.6.«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

#### «Таблица 3.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| Статус | Наименова ние главных распорядителей средств, годы реализации программы | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област ной бюджет | Район ный бюджет | Бюджеты поселений | Прочие источни ки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципа льная программа «Экология Павловско го муниципального района на 2018-2020 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 г. | 13233,7 | 0 | 6903,6 | 6330,1 |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | УСКР | 13233,7 | 0 | 6903,6 | 6330,1 |  |  |
|  | 2019 г. | 49,6 | 0 | 0 | 49,6 |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | УСКР | 49,6 | 0 | 0 | 49,6 |  |  |
|  | 2020 г. | 441,0 | 289,6 | 101,8 | 49,6 |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | УСКР | 441,0 | 289,6 | 101,8 | 49,6 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: | 13724,3 | 289,6 | 7005,4 | 6429,3 |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | УСКР | 13724,3 | 289,6 | 7005,4 | 6429,3 |  |  |

#### ».