# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.08.2015											 № 2117

Об организации и выполнения мероприятий по построению, внедрению и развитию на территории Павловского муниципального района Нижегородской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 14 июля 2015 года N 1293-р «Об организации и выполнения мероприятий по построению, внедрению и развитию на территории Павловского муниципального района Нижегородской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»», а также целях построения, внедрения и развития на территории Павловского муниципального района Нижегородской области аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город"):

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по построению, внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Павловского муниципального района Нижегородской области на период 2015 - 2020 годов (далее - План).

2. Службе «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» (далее - Служба) осуществлять функцию координатора по вопросам внедрения и развития АПК "Безопасный город", а также выполнение следующих мероприятий:

- формирование муниципальной программы, обеспечивающей финансирование мероприятий в области обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на муниципальном уровне с разработкой целевых значений критериев и показателей оценки эффективности использования АПК "Безопасный город" и его сегментов в муниципальных образованиях;

- реализацию Плана и осуществление его мониторинга на муниципальном уровне;

- соблюдение критериев и показателей эффективности использования АПК "Безопасный город" на территории Павловского муниципального района Нижегородской области.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Павловского муниципального района Нижегородской области:

- разработать, представить на согласование в Службу и утвердить планы мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК "Безопасный город" на

территории муниципального образования до 2020 года (далее - муниципальный план), обеспечить их реализацию;

- начиная с 2016 года обеспечить реализацию и финансирование мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК "Безопасный город" на территории муниципального образования.

4. Рекомендовать ФГКУ «26 отряд ФПС по Нижегородской области» оказывать содействие и методическое сопровождение в реализации мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК "Безопасный город".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Павловского муниципального района Нижегородской области Баринова Игоря Александровича.

Глава администрации 								А.О. Кириллов

Приложение №1

к распоряжению администрации Павловского муниципального района Нижегородской области

от 31.08. 2015 № 2117

ПЛАН

мероприятий по построению, внедрению и развитию

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

на территории Павловского муниципального района Нижегородской области

на период 2015-2020 годов

| № п\п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта распоряжения администрации Павловского муниципального района Нижегородской области, предусматривающего порядок организации и выполнения мероприятий по построению, внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - АПК) на территории Павловского муниципального района Нижегородской области. | Служба «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» | III квартал 2015 года | не требуется | Распоряжение администрации Павловского муниципального района Нижегородской области | С учетом Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 2446-р (далее - Концепция), Методических рекомендаций, утвержденных заместителем председателя Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" (далее - Методические рекомендации). Распоряжение Правительства Нижегородской области направить в Главное управление МЧС России по Нижегородской области, распоряжения Правительства Нижегородской области от 14 июля 2015 года N 1293-р «Об организации и выполнения мероприятий по построению, внедрению и развитию на территории Павловского муниципального района Нижегородской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» |
| 2. | Разработка, согласование и утверждение планов мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК на территории Павловского муниципального района Нижегородской области | Служба «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» | III квартал 2015 года | не требуется | План мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК на территории Павловского муниципального района Нижегородской области |  |
| 3. | Разработка и утверждение муниципальной программы, предусматривающей, начиная с 2016 года, мероприятия по построению, внедрению и развитию АПК на территории Павловского муниципального района, а также их финансирование. | Служба «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» | IV квартал 2015 года | не требуется | Постановление администрации Павловского муниципального района об утверждении соответствующей муниципальной программы |  |
| 4. | Разработка технического задания на проектирование АПК, подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта | Служба «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» | IV квартал 2016 года |  | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, муниципальный контракт на разработку технического проекта | С учетом Концепции и Методических рекомендаций |
| 5. | Проведение государственной экспертизы технического проекта | МЧС России | II квартал 2017 года |  | Положительное решение государственной экспертизы | С учетом Концепции и Методических рекомендаций |
| 6. | Составление и внесение в установленном порядке проекта муниципального районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с запланированными расходами на реализацию мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК | Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области | IV квартал 2016 года | не требуется | Решение Земского собрания Павловского муниципального района о принятии муниципального районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с запланированными расходами на реализацию мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК |  |
| 7. | Проведение мероприятий по подготовке единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) Павловского муниципального района дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС), других структур, необходимых для функционирования АПК | Администрация Павловского муниципального Нижегородской области | Постоянно до конца 2019 года |  | 1. План организационных мероприятий по завершению создания ЕДДС Павловского муниципального района Нижегородской области 2. Работы по совершенствованию ЕДДС. 3. План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК | С учетом Концепции и Методических рекомендаций |
| 8. | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК, подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ на территории Павловского муниципального района Нижегородской области | Служба «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» | 2017 - 2020 годы |  | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК |  |
| 9. | Участие в процессе обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК Павловского муниципального района Нижегородской области | Служба «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» | 2017 - 2020 годы |  | Подача заявки на обучение | С учетом Методических рекомендаций |
| 10. | Построение и развитие АПК (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) на территории Павловского муниципального района Нижегородской области | Служба «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» | 2017 - 2020 годы |  | АПК "Безопасный город" | С учетом Концепции и Методических рекомендаций |
| 11. | Проведение приемочных испытаний АПК. Ввод в эксплуатацию АПК на территории Павловского муниципального района Нижегородской области | Служба «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» | 2017 - 2020 годы | не требуется | 1. Акт сдачи-приемки АПК. 2. Акт ввода в эксплуатацию. 3. Распоряжение администрации Павловского муниципального района Нижегородской области о вводе в эксплуатацию АПК | С учетом Концепции и Методических рекомендаций |
| 12. | Проведение обучения персонала АПК на территории Павловского муниципального района Нижегородской области | Служба «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» | 2017 - 2020 годы |  | Обучение персонала ФКУ "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородской области" (ЦУКС МЧС), ЕДДС, ДДС взаимодействующих служб, интегрированных АПК | С учетом Концепции и Методических рекомендаций |
| 13. | Информирование населения о вводе АПК на территории Павловского муниципального района Нижегородской области | Служба «Гражданская защита г. Павлово и Павловского района» | 2017 - 2020 годы |  | Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании АПК |  |