# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.02.2017 											№ 293

Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Павловского муниципального района в 2017 году

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Павловского муниципального района, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории Павловского муниципального района:

1.Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Павловского муниципального района, связанных с прохождением весеннего половодья 2017 года. (Приложение №1).

2.Возложить работу противопаводковой комиссии на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Павловского муниципального района, утвержденную распоряжением администрации Павловского муниципального района № 2230 от 01.09.2016г.

3.Рекомендовать Главам муниципальных образований:

-разработать и утвердить планы противопаводковых мероприятий, организовать их выполнение;

-уточнить зоны возможного затопления и организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием ледовой и паводковой обстановки;

-усилить контроль в местах переходов людей, в местах выхода рыбаков на лед и в местах возможного выезда транспорта на лед (выставив искусственные ограждения, аншлаги и запрещающие знаки);

-проверить исправность механического оборудования водосбросных и водовыпускных сооружений гидротехнических сооружений;

-обеспечить готовность гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья, при необходимости произвести сработку уровней прудов и водохранилищ согласно правилам эксплуатации;

-организовать в период прохождения половодья дежурство должностных лиц на потенциально опасных ГТС;

-создать запасы материально - технических средств и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

-провести подготовку необходимой техники для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций при паводках;

-распространить среди населения памятки о правилах поведения и действиях при оповещении о возможном затоплении и эвакуации из опасной зоны в период прохождения половодья, мерах безопасности на льду;

-организовать связь с населенными пунктами, попадающими в зону затопления;

4.Управлению финансов (Капустина Т.В.) обеспечить финансирование расходов на проведение противопаводковых мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья, предусмотренных на эти цели в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Первого заместителя главы администрации Павловского муниципального района Баринова И.А.

Глава администрации 								А.О. Кириллов

Приложение № 1

к распоряжению Главы

администрации Павловского

муниципального района

от 13.02.2017 № 293

Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Павловского муниципального района, связанных с прохождением весеннего

половодья 2017 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные | отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовить нормативные правовые акты по планированию и подготовке к безаварийному пропуску половодья | до 14.03 | Главы гор (пос) сельских адми-нистраций |  |
| 2 | Уточнить зоны возможного подтопления и повышения уровня паводковых вод. Предусмотреть возможность решения всех вопросов жизнеобеспечения населения, на подведомственной территории, автономного проживания. | до 14.03 | Главы гор (пос) сельских адми-нистраций МО |  |
| 3 | Провести проверку подготовленности объектов сельскохозяйственного производства к прохождению паводковых вод, предупреждению смыва запасов кормов, удобрений, навозохранилища материалов и т.д. | до 20.03 | Управление сельского хозяйства Хомутов В.А. |  |
| 4 | Провести обследование животноводческих ферм КРС, свалок, складов ядохимикатов, удобрений и др. предприятий, находящихся на водосбросной территории и принять меры по локализации возможного их смыва в реки, озера и пруды. Определить места для временного размещения скота из возможно подтопляемых районов | до 20.03 | Управление сельского хозяйства Хомутов В.А. |  |
| 5 | Провести проверку технического состояния гидросооружений, наметить меры по устранению дефектов. Создать запасы материальных средств, необходимых для проведения инженерных мероприятий в период прохождения паводка | до 20.03 | Главы гор (пос) сельских администраций Зам. главы администрации, нач. упр. по строит. и кап. рем. Милицкова О.В. |  |
| 6 | Повысить надежность, своевременность получения информации о текущем и ожидаемом состоянии уровня воды, увеличить частоту наблюдений и сбора информации. Установить предупреждающие знаки о запрете выхода на лед в период паводка | с 20.03 | Служба «ГЗ г.Павлово и района» Низовцев А.М., МБУ «Чистый город» Колов Ф.Ю. |  |
| 7 | Обеспечить круглосуточную работу постов наблюдений в населенных пунктах, оснастить их устойчивой телефонной связью для оперативной передачи информации о складывающейся обстановке на местах в период половодья 2017г. | с началом половодья | Главы гор (пос) сельских адми-нистраций |  |
| 8 | Создать резерв средств связи для управления работами по ликвидации ЧС, связанных с прохождением паводка, проверить готовность аварийных команд по восстановлению разрушенных коммуникаций. | с началом половодья | Начальник УЭС Рыбаков Н.Н. (по согласованию) |  |
| 9 | Обеспечить контроль за уровнем воды в реке Ока, организовать оповещение населения через средства массовой информации о прохождении половодья | постоянно | Служба «ГЗ г. Павлово и района» Низовцев А.М. |  |
| 10 | Регулярно проводить анализ качества питьевой воды в паводковой период 2017 г. и информировать о необходимости принятия мер по обеспечению населения качественной водой | Весь период с началом прибытия воды | Роспотребнадзор Харитонов В.Н. (по согласованию) МУП «Водоканал» Бирюков И.В. |  |
| 11 | Определить состав сил и средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшим от наводнения, а также оборудовать медицинские пункты в местах прогнозируемого подтопления. | до 20.03 | Главный врач ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» Маслагин А.С. (по согласованию) |  |
| 12 | Привести в готовность средства спасения АСО города. | март | АСО г. Павлово Маслов В.В. (по согласованию) |  |
| 13 | Проверить готовность населенных пунктов г.Горбатов, р.п.Тумботино, с.Вареж с выездом на рекогносцировку и ознакомления с наиболее опасными местами прохождения ледохода и разлива воды | до 22.03 | Оперативная группа КЧС и ОПБ, главы администраций МО |  |
| 14 | Создать необходимый запас кабеля, проводов, опор ЛЭП, трансформаторов в случае ликвидации аварии в сетях электроснабжения во время паводка | до 22.03 | Начальник электросетей Зимин С.Г. (по согласованию) |  |
| 15 | Определить места размещения отселяемого населения, произвести расчет необходимого количества транспорта для отселения, материальных и культурных ценностей | до 22.03 | Заместитель главы администрации Огурцов Д.Г., Директор МУП ППАП Шишин В.А. |  |
| 16 | Определить резерв вещевого имущества и продовольствия для пострадавших лиц в случае наводнения, а также лиц, участвующих в ликвидации последствий прохождения паводка | до 20.03 | Заместитель главы администрации Лисин Д.Н. |  |
| 17 | Определить состав сил и средств для обеспечения общественного порядка при выводе населения из зон подтопления, охраны имущества граждан, а также материальных и культурных ценностей | до 20.03 | Начальник МО МВД России «Павловский» Шубин С.В. (по согласованию) |  |
| 18 | Организовать контроль за состоянием дорог. Создать запасы средств, необходимых для проведения ремонтных работ по восстановлению дорог и мостов во время прохождения паводка | до 22.03 | Начальник отдела дорожного строительства Крюков А.А . |  |