# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019											№ 323

О внесении изменений в Постановление администрации Павловского муниципального района от 31.07.2017 г. № 953 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2017-2019 г.»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Законом Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208 "Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.09.2016 N 667 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2017 год", Постановлением Правительства Нижегородской области от 28.09.2017 N 699 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2018 год", Постановлением Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 N 409 "Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", Постановлением Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 N 888 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2019 год" постановляю:

1.Внести изменения в «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2017-2019 г.» в соответствии с приложением № 1.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам. главы администрации Баринова И.А.

Глава администрации 								 А.О.Кириллов

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Павловского муниципального района

от 19.03.2019 г. № 323

Изменения в «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2017-2019 г.»:

Часть 1.9.«Объемы и источники финансирования краткосрочного плана» раздела 1 изменить, читать в следующей редакции:

1.9.Объемы и источники финансирования краткосрочного плана

Основной источник реализации Краткосрочного плана - взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Дополнительными источниками реализации краткосрочного плана - работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах является финансирование из бюджетов всех уровней (приложение 2 к Краткосрочному плану)

Тыс. руб.

| Источники финансирования | Этапы реализации краткосрочного плана |
| --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего за период реализации краткосрочного плана |
| 1.Фонд |  |  |  |  |
| 2.Областной бюджет |  |  |  |  |
| 3.Местный бюджет |  |  |  |  |
| 4.Средства собственников | 42538,5 | 107365,7 | 59111,2 | 209015,4 |
| ВСЕГО по краткосрочному плану | 42538,5 | 107365,7 | 59111,2 | 209015,4 |

Часть 1.11.«Индикаторы достижения целей краткосрочного плана» раздела 1 изменить, читать в следующей редакции:

1.11.Индикаторы достижения целей краткосрочного плана

Индикатором целей краткосрочного плана является проведение капитальных ремонтов 65 многоквартирных домов, расположенных на территории Павловского муниципального района за период с 2017 по 2019 годы.

По итогам реализации Краткосрочного плана будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов:

Индикаторы:

1.Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов за 2015-2019 г. в общей площади многоквартирных домов Павловского муниципального района, подлежащих включению в Программу составит 14 %.

Непосредственные результаты:

1.Площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов составит 150,6 тыс.кв.м.

2.Общее количество капитально отремонтированных многоквартирных домов составит 65 ед.»

Часть 2.5.«Система программных мероприяти» раздела 2 изменить, читать в следующей редакции:

2.5.Система программных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Фонд | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Задача 1 краткосрочного плана: Организация проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов |
| 1.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с приложением 3 к краткосрочному плану | 2017-2019 | Администрация Павловского муниципального района; Региональный оператор; ОМС муниципальных образований Павловского муниципального района; Управляющие организации; Товарищества собственников жилья; Жилищные кооперативы; Собственники помещений в многоквартирных домах. | Всего | 209015,4 |  |  |  | 209015,4 |
|  |  |  |  | 2017 | 42538,5 |  |  |  | 42538,5 |
|  |  |  |  | 2018 | 107365,7 |  |  |  | 107365,7 |
|  |  |  |  | 2019 | 59111,2 |  |  |  | 59111,2 |
| Итого по краткосрочному плану |  | 209015,4 |  |  |  | 209015,4 |

Часть 2.6.«Ресурсное обеспечение краткосрочного плана» раздела 2 изменить, читать в следующей редакции:

2.6.Ресурсное обеспечение краткосрочного плана

| Задача | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Фонд | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов 2017-2019 г. | Всего | 209015,4 |  |  |  | 209015,4 |
|  | 2017 | 42538,5 |  |  |  | 42538,5 |
|  | 2018 | 107365,7 |  |  |  | 107365,7 |
|  | 2019 | 59111,2 |  |  |  | 59111,2 |
| Всего по краткосрочному плану |  | 209015,4 |  |  |  | 209015,4 |

Основным источником реализации Краткосрочного плана являются взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Дополнительными источниками реализации краткосрочного плана на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах на очередной финансовый год и плановый период могут являются:

-средства Фонда;

-средства областного бюджета;

-средства местных бюджетов.

Объемы финансирования Краткосрочного плана по источникам, годам и объектам подлежат ежегодному утверждению и актуализации.»

Часть 2.7.«Индикаторы достижения цели (целей) краткосрочного плана» раздела 2 изменить, читать в следующей редакции:

2.7.Индикаторы достижения цели (целей) краткосрочного плана

Состав индикаторов Краткосрочного плана определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Краткосрочного плана.

Достижение целей Краткосрочного плана будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

### Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № | Наименование | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикаторы |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план | % | 2,5 | 6,4 | 3,6 |
| 2 | Непосредственные результаты |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов | Тыс. кв.м | 29,8 | 76,65 | 43,2 |
| 2.2 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | Ед. | 15 | 36 | 14 |

Приложение 1 к «Краткосрочному плану реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2017-2019 г.» «Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план» изменить, читать в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района (городского округа) Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план |
| --- |
| №п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | Доля, направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году | Планируемые средва на капитальный ремонт |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе |
|  |  |  | у регионального оператора (РО) | на спец. счете у реионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. |  | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по Павловскому муниципальному району на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 028 793 | 273 002 021 | 273 002 021 |  |  |
| по МО на 2017 год | 1 124 388,24 | 1 110 476,56 |  | 13 911,68 |  |  | 6,30 | 7 083 645 | 6 996 002 |  | 87 643 | 92,94 |  |  | 95 |  |  |  |  | 57 472 254 | 131 026 541 | 131 026 541 |  |  |
| по МО на 2018 год | 1 124 388,24 | 1 074 453,08 |  | 49 935,16 |  |  | 6,30 | 7 083 646 | 6 769 054 |  | 314 592 | 90 |  |  | 95 |  |  |  |  | 3 901 250 | 68 869 697 | 68 869 697 |  |  |
| по МО на 2019 год | 1 124 388,24 | 1 074 453,08 |  | 49 935,16 |  |  | 6,30 | 7 083 646 | 6 769 054 |  | 314 592 | 90 |  |  | 95 |  |  |  |  | 3 655 289 | 73 105 783 | 73 105 783 |  |  |

Приложение 2 к «Краткосрочному плану реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2017-2019 г.» «Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план» изменить, читать в следующей редакции:

| Перечень технико-экономических показателей многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района (городского округа) Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | мм.гггг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего по Павловскому муниципальному району на 2017-2019 годы | Х |  |  |  |  |  | 242 248,82 | 206 961,49 | 198 525,73 | 8 435,76 | 185 002,62 | 8 573 | 209 015 461 | 0 | 0 | 0 | 209 015 461 | 209 015 461 | 198 107 839 | 6 673 347 | 4 234 275 |  |  |  |  |
| Итого по Павловскому муниципальному району на 2017 год | Х |  |  |  |  |  | 48 882,17 | 43 826,74 | 39 513,43 | 4 313,31 | 36 735,59 | 1 763 | 42 538 537 | 0 | 0 | 0 | 42 538 537 | 42 538 537 | 41 603 274 | 50 172 | 885 091 |  |  |  |  |
| 1 | г.Павлово, ул.1-я Новая Линия, д.11 | 1962 | не было | РО | К | 4 | 2 | 1728,66 | 1381,56 | 1381,56 |  | 1295,11 | 57 | 1 682 404 |  |  |  | 1 682 404 | 1 682 404 | 1 647 155 |  | 35 249 |  | 1218 | 17400 | 12.2017 |
| 2 | г.Павлово, ул.Речная, д.34 | 1976 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4313,90 | 3896,60 | 3838,20 | 58,40 | 3487,60 | 163 | 807 822 |  |  |  | 807 822 | 807 822 | 790 897 |  | 16 925 |  | 207 | 17400 | 12.2017 |
| 3 | г.Ворсма, ул.Парковая, д.1/14 | 1956 | не было | РО | Б | 2 | 1 | 301,66 | 277,66 | 277,66 |  | 236,63 | 13 | 837 212 |  |  |  | 837 212 | 837 212 | 819 672 |  | 17 540 |  | 3015 | 17400 | 12.2017 |
| 4 | г.Ворсма, ул.2 Пятилетка, д.4 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 2 | 724,09 | 683,86 | 604,16 | 79,70 | 343,25 | 19 | 1 695 378 |  |  |  | 1 695 378 | 1 695 378 | 1 659 858 |  | 35 520 |  | 2479 | 17400 | 12.2017 |
| 5 | г.Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, д.47 | 1959 | не было | РО | К | 2 | 1 | 368,82 | 333,82 | 333,82 |  | 290,30 | 20 | 808 932 |  |  |  | 808 932 | 808 932 | 791 984 |  | 16 948 |  | 2423 | 17400 | 12.2017 |
| 6 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.1Б | 1974 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1392,56 | 866,00 | 866,00 |  | 824,80 | 50 | 2 577 534 |  |  |  | 2 577 534 | 2 577 534 | 2 523 531 |  | 54 003 |  | 2976 | 17400 | 12.2017 |
| 7 | г.Павлово, ул.Солнечная, д.20А | 1959 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 216,30 | 188,80 | 188,80 |  | 188,80 | 13 | 472 824 |  |  |  | 472 824 | 472 824 | 462 918 |  | 9 906 |  | 2504 | 17400 | 12.2017 |
| 8 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.62Б | 1960 | не было | РО | К | 2 | 1 | 274,60 | 260,60 | 134,20 | 126,40 | 69,50 | 8 | 486 603 |  |  |  | 486 603 | 486 603 | 476 408 |  | 10 195 |  | 1867 | 17400 | 12.2017 |
| 9 | г.Павлово, ул.Советская, д.53 | 1952 | не было | РО | К | 2 | 1 | 550,40 | 530,80 | 530,80 |  | 530,80 | 18 | 1 591 897 |  |  |  | 1 591 897 | 1 591 897 | 1 558 545 |  | 33 352 |  | 2999 | 17400 | 12.2017 |
| 10 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.7А | 1964 | не было | РО | К | 2 | 1 | 430,39 | 389,33 | 389,33 |  | 314,80 | 12 | 1 039 706 |  |  |  | 1 039 706 | 1 039 706 | 1 017 923 |  | 21 783 |  | 2671 | 17400 | 12.2017 |
| 11 | г.Ворсма, ул.2 Пятилетка, д.18 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 1 | 295,57 | 273,29 | 273,29 |  | 277,66 | 7 | 1 296 430 |  |  |  | 1 296 430 | 1 296 430 | 1 273 727 |  | 22 703 |  | 4744 | 17400 | 12.2017 |
| 12 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.71 | 1979 | не было | РО | П | 5 | 6 | 5212,40 | 3938,48 | 3938,48 |  | 3529,18 | 164 | 5 705 873 |  |  |  | 5 705 873 | 5 705 873 | 5 586 326 |  | 119 547 |  | 1449 | 17400 | 12.2017 |
| 13 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.93 | 1964 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2546,53 | 1969,91 | 1969,91 |  | 1738,63 | 94 | 1 880 832 |  |  |  | 1 880 832 | 1 880 832 | 1 841 426 |  | 39 406 |  | 955 | 17400 | 12.2017 |
| 14 | г.Павлово, ул.Чкалова, д.56А | 1972 | не было | РО | К | 5 | 2 | 2109,78 | 1804,16 | 1804,16 |  | 1612,08 | 79 | 2 773 078 |  |  |  | 2 773 078 | 2 773 078 | 2 714 978 |  | 58 100 |  | 1537 | 17400 | 12.2017 |
| 15 | г.Павлово, ул.Лермонтова, д.2 | 1964 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1289,54 | 1123,80 | 1123,80 |  | 1039,25 | 59 | 1 835 029 |  |  |  | 1 835 029 | 1 835 029 | 1 796 583 |  | 38 446 |  | 1633 | 17400 | 12.2017 |
| 16 | г.Павлово, ул.Новаторов, д.8 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 1 | 296,69 | 275,22 | 275,22 |  | 237,42 | 13 | 521 808 |  |  |  | 521 808 | 521 808 | 511 137 |  | 10 671 |  | 1896 | 17400 | 12.2017 |
| 17 | г.Павлово, ул.Новая, д.1А | 1978 | не было | РО | П | 5 | 6 | 5363,80 | 4364,05 | 4364,05 |  | 3877,55 | 206 | 3 004 669 |  |  |  | 3 004 669 | 3 004 669 | 2 941 717 |  | 62 952 |  | 689 | 17400 | 12.2017 |
| 18 | с.Таремское, ул.Школьная, д.13 | 1965 | не было | РО | П | 3 | 2 | 1069,28 | 998,10 | 998,10 |  | 905,85 | 66 | 3 467 033 |  |  |  | 3 467 033 | 3 467 033 | 3 394 393 |  | 72 640 |  | 3474 | 17400 | 12.2017 |
| 19 | р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, д.7 | 1959 | не было | РО | К | 3 | 2 | 839,90 | 773,20 | 773,20 |  | 773,20 | 45 | 1 318 404 |  |  |  | 1 318 404 | 1 318 404 | 1 290 782 |  | 27 622 |  | 1705 | 17400 | 12.2017 |
| 20 | р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, д.11 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 2 | 304,40 | 244,60 | 244,60 |  | 244,60 | 15 | 227 849 |  |  |  | 227 849 | 227 849 | 223 454 |  | 4 395 |  | 932 | 17400 | 12.2017 |
| 21 | г.Павлово, ул. Деповская, д.26 | 1989 | не было | РО | П | 9 | 4 | 9629,95 | 9629,95 | 7543,90 | 2086,05 | 7440,88 | 333 | 4 253 610 |  |  |  | 4 253 610 | 4 253 610 | 4 139 930 | 25 086 | 88 594 |  | 442 | 17400 | 12.2017 |
| 22 | г.Павлово, ул. Деповская, д.22 | 1986 | не было | РО | П | 9 | 4 | 9622,95 | 9622,95 | 7660,19 | 1962,76 | 7477,70 | 309 | 4 253 610 |  |  |  | 4 253 610 | 4 253 610 | 4 139 930 | 25 086 | 88 594 |  | 442 | 17400 | 12.2017 |
| Итого по Павловскому муниципальному району на 2018 год | Х |  |  |  |  |  | 143 453,21 | 119 895,29 | 116 186,87 | 3 708,42 | 106 947,38 | 4 991 | 107 365 674 | 0 | 0 | 0 | 107 365 674 | 107 365 674 | 99 331 811 | 5 908 175 | 2 125 688 |  |  |  |  |
| 23 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.1Б | 1974 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1392,56 | 866,00 | 866,00 | 0,00 | 824,80 | 50 | 1 058 231 |  |  |  | 1 058 231 | 1 058 231 | 1 036 060 |  | 22 171 |  | 1222 | 17879 | 12.2018 |
| 24 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.9 | 1971 | не было | РО | К | 2 | 1 | 365,02 | 335,23 | 335,23 | 0,00 | 335,23 | 13 | 366 839 |  |  |  | 366 839 | 366 839 | 359 154 |  | 7 685 |  | 1094 | 17879 | 12.2018 |
| 25 | г. Павлово, ул. Маяковского, д.62 | 1987 | не было | РО | К | 9 | 2 | 4451,51 | 3982,31 | 3927,91 | 54,40 | 387,69 | 142 | 3 144 657 |  |  |  | 3 144 657 | 3 144 657 | 3 014 551 | 65 595 | 64 511 |  | 790 | 17879 | 12.2018 |
| 26 | г. Павлово, ул.9-я Северная, д.19 | 1988 | не было | РО | П | 9 | 1 | 5387,31 | 3676,68 | 3676,68 |  | 3312,53 | 194 | 1 531 156 |  |  |  | 1 531 156 | 1 531 156 | 1 466 965 | 32 798 | 31 393 |  | 416 | 17879 | 12.2018 |
| 27 | г. Павлово, ул. Комсомольская, д.38 | 1989 | не было | РО | К | 9 | 1 | 4538,97 | 3409,33 | 3136,73 | 272,60 | 3007,69 | 138 | 1 572 638 |  |  |  | 1 572 638 | 1 572 638 | 1 507 578 | 32 798 | 32 262 |  | 461 | 17879 | 12.2018 |
| 28 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.93 | 1964 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2546,53 | 1969,91 | 1969,91 | 0,00 | 1738,63 | 94 | 1 678 368 |  |  |  | 1 678 368 | 1 678 368 | 1 643 204 |  | 35 164 |  | 852 | 17879 | 12.2018 |
| 29 | г.Павлово, ул.Чкалова, д.56А | 1972 | не было | РО | К | 5 | 2 | 2109,78 | 1804,16 | 1804,16 | 0,00 | 1612,08 | 79 | 819 287 |  |  |  | 819 287 | 819 287 | 802 122 |  | 17 165 |  | 454 | 17879 | 12.2018 |
| 30 | г.Павлово, ул.Кирова, д.90 | 1970 | не было | РО | К | 5 | 4 | 4183,49 | 3403,17 | 2730,57 | 672,60 | 2616,89 | 107 | 3 672 262 |  |  |  | 3 672 262 | 3 672 262 | 3 595 323 |  | 76 939 |  | 1079 | 17879 | 12.2018 |
| 31 | г.Павлово, ул.Лермонтова, д.2 | 1964 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1289,54 | 1123,80 | 1123,80 | 0,00 | 1039,25 | 59 | 2 121 633 |  |  |  | 2 121 633 | 2 121 633 | 2 077 182 |  | 44 451 |  | 1888 | 17879 | 12.2018 |
| 32 | г.Павлово, ул.Коммуны, д.36 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 2 | 581,72 | 540,62 | 540,62 | 0,00 | 472,94 | 35 | 1 099 425 |  |  |  | 1 099 425 | 1 099 425 | 1 076 391 |  | 23 034 |  | 2034 | 17879 | 12.2018 |
| 33 | г.Павлово, ул.Новая, д.1А | 1978 | не было | РО | П | 5 | 6 | 5363,80 | 4364,05 | 4364,05 | 0,00 | 3877,55 | 206 | 5 638 378 |  |  |  | 5 638 378 | 5 638 378 | 5 520 245 |  | 118 133 |  | 1292 | 17879 | 12.2018 |
| 34 | г.Горбатов, ул.Советская, д.29 | 1917 | не было | РО | К | 2 | 3 | 474,80 | 435,80 | 435,80 | 0,00 | 326,10 | 21 | 1 764 356 |  |  |  | 1 764 356 | 1 764 356 | 1 527 342 | 204 329 | 32 685 |  | 4049 | 17879 | 12.2018 |
| 35 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.71 | 1979 | не было | РО | П | 5 | 6 | 5212,40 | 3938,48 | 3938,48 | 0,00 | 3529,18 | 164 | 2 300 724 |  |  |  | 2 300 724 | 2 300 724 | 2 214 036 | 39 308 | 47 380 |  | 584 | 17879 | 12.2018 |
| 36 | г.Павлово, пер.Суворова, д.25 | 1964 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2679,10 | 1950,60 | 1761,37 | 189,23 | 1541,99 | 84 | 3 659 476 |  |  |  | 3 659 476 | 3 659 476 | 3 556 905 | 26 454 | 76 117 |  | 1876 | 17879 | 12.2018 |
| 37 | р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, д.11 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 2 | 304,40 | 244,60 | 244,60 | 0,00 | 244,60 | 15 | 781 227 |  |  |  | 781 227 | 781 227 | 754 516 | 10 565 | 16 146 |  | 3194 | 17879 | 12.2018 |
| 38 | г.Павлово, ул. Полевая, д.2 | 1979 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4755,30 | 3888,60 | 3888,60 | 0,00 | 3650,20 | 167 | 7 058 737 |  |  |  | 7 058 737 | 7 058 737 | 6 670 795 | 245 187 | 142 755 |  | 1815 | 17879 | 12.2018 |
| 39 | г.Павлово, пер.Огородный, д.20 | 1978 | не было | РО | П | 5 | 8 | 7420,96 | 6063,56 | 6063,56 | 0,00 | 5957,48 | 248 | 10 006 177 |  |  |  | 10 006 177 | 10 006 177 | 9 498 689 | 304 217 | 203 271 |  | 1650 | 17879 | 12.2018 |
| 40 | г.Павлово, ул.Кирова, д.96 | 1957 | не было | РО | К | 2 | 1 | 563,28 | 517,97 | 517,97 | 0,00 | 517,97 | 14 | 1 653 477 |  |  |  | 1 653 477 | 1 653 477 | 1 488 724 | 132 895 | 31 858 |  | 3192 | 17879 | 12.2018 |
| 41 | г.Павлово, ул.Аллея Ильича, д.19 | 1990 | не было | РО | П | 9 | 4 | 9622,95 | 7622,95 | 7601,34 | 21,61 | 7186,29 | 305 | 5 950 687 |  |  |  | 5 950 687 | 5 950 687 | 5 659 573 | 170 000 | 121 114 |  | 781 | 17879 | 12.2018 |
| 42 | г.Павлово, ул.8-е Марта, д.17 | 1990 | не было | РО | П | 9 | 4 | 6612,27 | 5741,29 | 5723,94 | 17,35 | 5492,06 | 219 | 4 461 587 |  |  |  | 4 461 587 | 4 461 587 | 4 243 281 | 127 500 | 90 806 |  | 777 | 17879 | 12.2018 |
| 43 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.71а | 1987 | не было | РО | К | 9 | 1 | 3585,12 | 3281,62 | 2830,82 | 450,80 | 2830,82 | 103 | 1 523 602 |  |  |  | 1 523 602 | 1 523 602 | 1 450 071 | 42 500 | 31 031 |  | 464 | 17879 | 12.2018 |
| 44 | д.Ясенцы ул.Юбилейнаяд, д.4 | 1971 | не было | РО | П | 3 | 2 | 1078,78 | 993,80 | 993,80 | 0,00 | 887,12 | 41 | 3 432 004 |  |  |  | 3 432 004 | 3 432 004 | 3 210 000 | 153 310 | 68 694 |  | 3453 | 17879 | 12.2018 |
| 45 | с..Ярымово, д.28 | 1965 | не было | РО | П | 3 | 2 | 1099,65 | 1015,20 | 1015,20 | 0,00 | 936,44 | 48 | 3 269 153 |  |  |  | 3 269 153 | 3 269 153 | 3 050 000 | 153 883 | 65 270 |  | 3220 | 17879 | 12.2018 |
| 46 | г.Павлово, ул.Коммунистическая, д.52 | 1968 | не было | РО | К | 5 | 4 | 4097,59 | 3487,69 | 2679,09 | 808,60 | 2510,00 | 118 | 7 537 776 |  |  |  | 7 537 776 | 7 537 776 | 7 148 808 | 235 984 | 152 984 |  | 2161 | 17879 | 12.2018 |
| 47 | г.Павлово, ул.Новаторов, д.2 | 1959 | не было | РО | К | 2 | 2 | 830,83 | 745,69 | 745,69 | 0,00 | 745,69 | 37 | 1 721 272 |  |  |  | 1 721 272 | 1 721 272 | 1 610 000 | 76 818 | 34 454 |  | 2308 | 17879 | 12.2018 |
| 48 | г.Павлово, ул.Аллея Ильича, д.24 | 1966 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1169,46 | 1085,73 | 654,33 | 431,40 | 621,43 | 23 | 2 763 952 |  |  |  | 2 763 952 | 2 763 952 | 2 560 000 | 149 168 | 54 784 |  | 2546 | 17879 | 12.2018 |
| 49 | г.Павлово, ул.Чкалова, д.65 | 1977 | не было | РО | К | 5 | 4 | 4096,10 | 3358,00 | 3240,10 | 117,90 | 3097,10 | 126 | 6 926 136 |  |  |  | 6 926 136 | 6 926 136 | 6 550 000 | 235 966 | 140 170 |  | 2063 | 17879 | 12.2018 |
| 50 | г.Павлово, ул.Нижегородская, д.6 | 1917 | не было | РО | К | 3 | 1 | 547,40 | 547,40 | 364,90 | 182,50 | 364,90 | 9 | 860 032 |  |  |  | 860 032 | 860 032 | 800 000 | 42 912 | 17 120 |  | 1571 | 17879 | 12.2018 |
| 51 | г.Павлово, ул.Урожайная, д.30 | 1962 | не было | РО | К | 2 | 1 | 349,20 | 349,20 | 273,80 | 75,40 | 272,70 | 14 | 845 595 |  |  |  | 845 595 | 845 595 | 800 000 | 28 475 | 17 120 |  | 2422 | 17879 | 12.2018 |
| 52 | г.Ворсма, ул.2 Ленина, д. 130 | 1917 | не было | РО | КД | 2 | 3 | 180,70 | 166,90 | 166,90 | 0,00 | 166,90 | 9 | 639 882 |  |  |  | 639 882 | 639 882 | 600 000 | 27 042 | 12 840 |  | 3834 | 17879 | 12.2018 |
| 53 | г.Ворсма, ул. Усадьба Совхоза, д. 5 | 1968 | не было | РО | К | 2 | 2 | 461,80 | 418,80 | 418,80 | 0,00 | 380,10 | 16 | 1 297 991 |  |  |  | 1 297 991 | 1 297 991 | 1 210 000 | 62 097 | 25 894 |  | 3099 | 17879 | 12.2018 |
| 54 | г.Ворсма, ул. Гагарина, д. 5 | 1961 | не было | РО | Б | 2 | 2 | 620,84 | 579,47 | 579,47 | 0,00 | 502,41 | 33 | 1 872 827 |  |  |  | 1 872 827 | 1 872 827 | 1 770 000 | 64 949 | 37 878 |  | 3232 | 17879 | 12.2018 |
| 55 | г. Павлово, ул. Чкалова, д.58 | 1979 | не было | РО | К | 4 | 2 | 1887,00 | 1461,81 | 1461,81 | 0,00 | 1430,90 | 79 | 3 390 874 |  |  |  | 3 390 874 | 3 390 874 | 3 110 000 | 214 320 | 66 554 |  | 2320 | 17879 | 12.2018 |
| 56 | г. Павлово, ул. Пушкина, д.1 | 1968 | не было | РО | К | 4 | 2 | 1649,05 | 1387,97 | 1387,97 | 0,00 | 1358,10 | 63 | 3 429 061 |  |  |  | 3 429 061 | 3 429 061 | 3 160 000 | 201 437 | 67 624 |  | 2471 | 17879 | 12.2018 |
| 57 | г. Павлово, ул. Кирова, д.43 | 1962 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1005,33 | 941,70 | 941,70 | 0,00 | 941,77 | 46 | 3 034 424 |  |  |  | 3 034 424 | 3 034 424 | 2 817 000 | 157 141 | 60 283 |  | 3222 | 17879 | 12.2018 |
| 58 | г. Павлово, ул. Островского, д.19 | 1962 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1025,23 | 955,74 | 955,74 | 0,00 | 910,20 | 53 | 1 922 038 |  |  |  | 1 922 038 | 1 922 038 | 1 773 296 | 110 794 | 37 948 |  | 2011 | 17879 | 12.2018 |
| 59 | д. Грудцино, пер. Заводской, д. 21 | 1978 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1573,70 | 1447,80 | 1447,80 | 0,00 | 1312,91 | 76 | 134 540 |  |  |  | 134 540 | 134 540 |  | 134 540 |  |  | 93 | 17879 | 12.2018 |
| 60 | г. Ворсма, ул. Гагарина, д. 19 | 1980 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4242,54 | 3821,94 | 3821,94 | 0,00 | 4290,44 | 201 | 497 000 |  |  |  | 497 000 | 497 000 |  | 497 000 |  |  | 130 | 17879 | 12.2018 |
| 61 | д. Ясенцы, ул. Центральная, д. 25 | 1980 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1550,42 | 1432,76 | 1432,76 | 0,00 | 1408,57 | 61 | 196 000 |  |  |  | 196 000 | 196 000 |  | 196 000 |  |  | 137 | 17879 | 12.2018 |
| 62 | г. Горбатов, ул.Советская, д.18 | 1960 | не было | РО | К | 1 | 3 | 343,90 | 315,10 | 315,10 | 0,00 | 315,10 | 15 | 65 100 |  |  |  | 65 100 | 65 100 |  | 65 100 |  |  | 207 | 17879 | 12.2018 |
| 63 | г. Горбатов, ул.Калинина, д.2а | 1974 | не было | РО | К | 2 | 2 | 554,80 | 504,70 | 504,70 | 0,00 | 504,70 | 27 | 106 400 |  |  |  | 106 400 | 106 400 |  | 106 400 |  |  | 211 | 17879 | 12.2018 |
| 64 | г. Павлово, ул. Деповская, д.28 | 1991 | не было | РО | К | 9 | 1 | 4263,23 | 3276,41 | 3276,41 | 0,00 | 3017,94 | 138 | 30 000 |  |  |  | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 |  |  | 9 | 17879 | 12.2018 |
| 65 | г. Павлово, ул. Маяковского, д.62А | 1991 | не было | РО | К | 9 | 2 | 4501,93 | 3987,83 | 3987,83 | 0,00 | 3777,20 | 154 | 30 000 |  |  |  | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 |  |  | 8 | 17879 | 12.2018 |
| 66 | г. Павлово, ул. Правика, д.1 корп.4 | 1991 | не было | РО | П | 9 | 1 | 4799,82 | 3751,87 | 3751,87 | 0,00 | 3619,90 | 185 | 30 000 |  |  |  | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 |  |  | 8 | 17879 | 12.2018 |
| 67 | г. Павлово, ул.3-я Северная, д.5 | 1992 | не было | РО | П | 9 | 4 | 8850,94 | 7727,00 | 7573,07 | 153,93 | 7231,10 | 341 | 30 000 |  |  |  | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 |  |  | 4 | 17879 | 12.2018 |
| 68 | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.19 | 1992 | не было | РО | П | 9 | 3 | 6442,71 | 5619,61 | 5619,61 | 0,00 | 5197,20 | 223 | 30 000 |  |  |  | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 |  |  | 5 | 17879 | 12.2018 |
| 69 | г. Павлово, ул. Островского, д.21 | 1963 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1050,99 | 974,37 | 974,37 | 0,00 | 897,90 | 38 | 131 040 |  |  |  | 131 040 | 131 040 |  | 131 040 |  |  | 134 | 17879 | 12.2018 |
| 70 | г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.53 | 1965 | не было | РО | К | 5 | 4 | 4123,52 | 3857,38 | 3597,28 | 260,10 | 3224,00 | 140 | 539 000 |  |  |  | 539 000 | 539 000 |  | 539 000 |  |  | 140 | 17879 | 12.2018 |
| 71 | г. Павлово, ул. Кооперативнаяая, д.11 | 1965 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3428,98 | 3108,98 | 3108,98 | 0,00 | 3108,98 | 118 | 451 500 |  |  |  | 451 500 | 451 500 |  | 451 500 |  |  | 145 | 17879 | 12.2018 |
| 72 | г. Павлово, ул. Кирова, д.60 | 1965 | не было | РО | К | 5 | 4 | 4185,96 | 3413,71 | 3413,71 | 0,00 | 3413,71 | 102 | 289 153 |  |  |  | 289 153 | 289 153 |  | 289 153 |  |  | 85 | 17879 | 12.2018 |
| Итого по Павловскому муниципальному району на 2019 год | Х |  |  |  |  |  | 49 913,44 | 43 239,46 | 42 825,43 | 414,03 | 41 319,65 | 1 819 | 59 111 250 | 0 | 0 | 0 | 59 111 250 | 59 111 250 | 57 172 754 | 715 000 | 1 223 496 |  |  |  |  |
| 73 | д. Грудцино, пер. Заводской, д. 21 | 1978 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1573,70 | 1447,80 | 1447,80 | 0,00 | 1312,91 | 76 | 2 727 138 |  |  |  | 2 727 138 | 2 727 138 | 2 670 000 |  | 57 138 |  | 1884 | 18353 | 12.2019 |
| 74 | г. Ворсма, ул. Гагарина, д. 19 | 1980 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4242,54 | 3821,94 | 3821,94 | 0,00 | 4290,44 | 201 | 7 251 940 |  |  |  | 7 251 940 | 7 251 940 | 7 100 000 |  | 151 940 |  | 1897 | 18353 | 12.2019 |
| 75 | д. Ясенцы, ул. Центральная, д. 25 | 1980 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1550,42 | 1432,76 | 1432,76 | 0,00 | 1408,57 | 61 | 2 859 920 |  |  |  | 2 859 920 | 2 859 920 | 2 800 000 |  | 59 920 |  | 1996 | 18353 | 12.2019 |
| 76 | г. Горбатов, ул.Советская, д.18 | 1960 | не было | РО | К | 1 | 3 | 343,90 | 315,10 | 315,10 | 0,00 | 315,10 | 15 | 949 902 |  |  |  | 949 902 | 949 902 | 930 000 |  | 19 902 |  | 3015 | 18353 | 12.2019 |
| 77 | г. Горбатов, ул.Калинина, д.2а | 1974 | не было | РО | К | 2 | 2 | 554,80 | 504,70 | 504,70 | 0,00 | 504,70 | 27 | 1 552 528 |  |  |  | 1 552 528 | 1 552 528 | 1 520 000 |  | 32 528 |  | 3076 | 18353 | 12.2019 |
| 78 | г. Павлово, ул. Деповская, д.28 | 1991 | не было | РО | К | 9 | 1 | 4263,23 | 3276,41 | 3276,41 | 0,00 | 3017,94 | 138 | 2 107 800 |  |  |  | 2 107 800 | 2 107 800 | 2 000 000 | 65 000 | 42 800 |  | 643 | 18353 | 12.2019 |
| 79 | г. Павлово, ул. Маяковского, д.62А | 1991 | не было | РО | К | 9 | 2 | 4501,93 | 3987,83 | 3987,83 | 0,00 | 3777,20 | 154 | 4 215 600 |  |  |  | 4 215 600 | 4 215 600 | 4 000 000 | 130 000 | 85 600 |  | 1057 | 18353 | 12.2019 |
| 80 | г. Павлово, ул. Правика, д.1 корп.4 | 1991 | не было | РО | П | 9 | 1 | 4799,82 | 3751,87 | 3751,87 | 0,00 | 3619,90 | 185 | 2 107 800 |  |  |  | 2 107 800 | 2 107 800 | 2 000 000 | 65 000 | 42 800 |  | 562 | 18353 | 12.2019 |
| 81 | г. Павлово, ул.3-я Северная, д.5 | 1992 | не было | РО | П | 9 | 4 | 8850,94 | 7727,00 | 7573,07 | 153,93 | 7231,10 | 341 | 8 431 200 |  |  |  | 8 431 200 | 8 431 200 | 8 000 000 | 260 000 | 171 200 |  | 1091 | 18353 | 12.2019 |
| 82 | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.19 | 1992 | не было | РО | П | 9 | 3 | 6442,71 | 5619,61 | 5619,61 | 0,00 | 5197,20 | 223 | 6 323 400 |  |  |  | 6 323 400 | 6 323 400 | 6 000 000 | 195 000 | 128 400 |  | 1125 | 18353 | 12.2019 |
| 83 | г. Павлово, ул. Островского, д.21 | 1963 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1050,99 | 974,37 | 974,37 | 0,00 | 897,90 | 38 | 1 912 060 |  |  |  | 1 912 060 | 1 912 060 | 1 872 000 |  | 40 060 |  | 1962 | 18353 | 12.2019 |
| 84 | г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.53 | 1965 | не было | РО | К | 5 | 4 | 4123,52 | 3857,38 | 3597,28 | 260,10 | 3224,00 | 140 | 7 864 780 |  |  |  | 7 864 780 | 7 864 780 | 7 700 000 |  | 164 780 |  | 2039 | 18353 | 12.2019 |
| 85 | г. Павлово, ул. Кооперативнаяая, д.11 | 1965 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3428,98 | 3108,98 | 3108,98 | 0,00 | 3108,98 | 118 | 6 588 030 |  |  |  | 6 588 030 | 6 588 030 | 6 450 000 |  | 138 030 |  | 2119 | 18353 | 12.2019 |
| 86 | г. Павлово, ул. Кирова, д.60 | 1965 | не было | РО | К | 5 | 4 | 4185,96 | 3413,71 | 3413,71 | 0,00 | 3413,71 | 102 | 4 219 152 |  |  |  | 4 219 152 | 4 219 152 | 4 130 754 |  | 88 398 |  | 1236 | 18353 | 12.2019 |

Приложение 3 к «Краткосрочному плану реализации государственной региональной адресной программы по проведеникапитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2017-2019 г.» «Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2017-2019 годы, включенных в краткосрочный план» изменить, читать в следующей редакции:

| Реестр видов работ и услуг многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района (городского округа) Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
|  |  | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | СМР | ПИР | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | Всего ПИР | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Всего по Павловскому муниципальному району на 2017-2019 годы | 209 015 461 | 198 107 839 | 62 606 943,00 | 19 338 | 14 944 418 | 26 626 | 33 380 134 |  |  | 5 289 | 6 021 632 |  |  | 6 206 | 8 260 759 | 31 | 47 621 879 | 21 216 | 54 962 301 | 8 307 | 4 902 154 | 53 704 | 27 214 562 |  | 281 | 800 000 |  |  | 6 673 347 | 6 567 580 |  | 9 517 | 96 250 | 4 234 275 |  |
| Итого по Павловскому муниципальному району на 2017 год | 42 538 537 | 41 603 274 | 9 085 047,00 | 549 | 567 644 | 5 882 | 7 084 610 |  |  | 585 | 515 248 |  |  | 687 | 917 545 | 8 | 8 279 860 | 7 839 | 20 435 817 |  |  | 7 642 | 3 802 550 |  |  |  |  |  | 50 172 | 50 172 |  |  |  | 885 091 |  |
| 1 | г.Павлово, ул.1-я Новая Линия, д.11 | 1 682 404 | 1 647 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 561 | 1 400 196 |  |  | 120 | 246 959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 249 |  |
| 2 | г.Павлово, ул.Речная, д.34 | 807 822 | 790 897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 001 | 790 897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 925 |  |
| 3 | г.Ворсма, ул.Парковая, д.1/14 | 837 212 | 819 672 | 113 330,00 | 80 | 113 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 495 007 |  |  | 333 | 211 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 540 |  |
| 4 | г.Ворсма, ул.2 Пятилетка, д.4 | 1 695 378 | 1 659 858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 | 1 206 186 |  |  | 686 | 453 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 520 |  |
| 5 | г.Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, д.47 | 808 932 | 791 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 561 573 |  |  | 334 | 230 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 948 |  |
| 6 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.1Б | 2 577 534 | 2 523 531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 2 523 531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 003 |  |
| 7 | г.Павлово, ул.Солнечная, д.20А | 472 824 | 462 918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 | 462 918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 906 |  |
| 8 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.62Б | 486 603 | 476 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 | 476 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 195 |  |
| 9 | г.Павлово, ул.Советская, д.53 | 1 591 897 | 1 558 545 | 70 827,00 |  |  |  |  |  |  | 60 | 30 727 |  |  | 48 | 40 100 |  |  | 514 | 1 133 718 |  |  | 479 | 354 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 352 |  |
| 10 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.7А | 1 039 706 | 1 017 923 | 161 881,00 | 146 | 161 881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 | 856 042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 783 |  |
| 11 | г.Ворсма, ул.2 Пятилетка, д.18 | 1 296 430 | 1 273 727 | 223 454,00 |  |  | 136 | 223 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 832 876 |  |  | 408 | 217 397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 703 |  |
| 12 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.71 | 5 705 873 | 5 586 326 | 2 903 470,00 |  |  | 2 534 | 2 351 971 |  |  |  |  |  |  | 328 | 551 499 |  |  | 903 | 2 682 856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 547 |  |
| 13 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.93 | 1 880 832 | 1 841 426 | 1 841 426,00 |  |  | 1 211 | 1 623 918 |  |  | 219 | 217 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 406 |  |
| 14 | г.Павлово, ул.Чкалова, д.56А | 2 773 078 | 2 714 978 | 1 247 404,00 |  |  | 620 | 927 437 |  |  | 161 | 160 892 |  |  | 162 | 159 075 |  |  | 813 | 1 467 574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 100 |  |
| 15 | г.Павлово, ул.Лермонтова, д.2 | 1 835 029 | 1 796 583 | 292 433,00 | 323 | 292 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 | 1 504 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 446 |  |
| 16 | г.Павлово, ул.Новаторов, д.8 | 521 808 | 511 137 | 381 005,00 |  |  | 175 | 295 995 |  |  | 33 | 32 994 |  |  | 37 | 52 016 |  |  |  |  |  |  | 387 | 130 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 671 |  |
| 17 | г.Павлово, ул.Новая, д.1А | 3 004 669 | 2 941 717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 004 | 2 941 717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 952 |  |
| 18 | с.Таремское, ул.Школьная, д.13 | 3 467 033 | 3 394 393 | 967 006,00 |  |  | 735 | 967 006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 | 1 891 065 |  |  | 764 | 536 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 640 |  |
| 19 | р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, д.7 | 1 318 404 | 1 290 782 | 659 357,00 |  |  | 323 | 471 375 |  |  | 112 | 73 127 |  |  | 112 | 114 855 |  |  |  |  |  |  | 1 130 | 631 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 622 |  |
| 20 | р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, д.11 | 227 849 | 223 454 | 223 454,00 |  |  | 148 | 223 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 395 |  |
| 21 | г.Павлово, ул. Деповская, д.26 | 4 253 610 | 4 139 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 139 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 086 | 25 086 |  |  |  | 88 594 |  |
| 22 | г.Павлово, ул. Деповская, д.22 | 4 253 610 | 4 139 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 139 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 086 | 25 086 |  |  |  | 88 594 |  |
| Итого по Павловскому муниципальному району на 2018 год | 107 365 674 | 99 331 811 | 40 079 896,00 | 15 527 | 10 674 774 | 16 073 | 19 745 524 |  |  | 3 966 | 4 606 384 |  |  | 3 916 | 5 053 214 | 12 | 17 342 019 | 8 272 | 20 876 484 | 5 381 | 3 271 400 | 32 404 | 16 962 012 |  | 281 | 800 000 |  |  | 5 908 175 | 5 802 408 |  | 9 517 | 96 250 | 2 125 688 |  |
| 23 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.1Б | 1 058 231 | 1 036 060 | 236 253,00 | 330 | 236 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 036 | 799 807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 171 |  |
| 24 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.9 | 366 839 | 359 154 | 125 571,00 | 170 | 66 753 |  |  |  |  | 50 | 24 445 |  |  | 49 | 34 373 |  |  |  |  |  |  | 372 | 233 583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 685 |  |
| 25 | г. Павлово, ул. Маяковского, д.62 | 3 144 657 | 3 014 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 014 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 595 | 65 595 |  |  |  | 64 511 |  |
| 26 | г. Павлово, ул.9-я Северная, д.19 | 1 531 156 | 1 466 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 466 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 798 | 32 798 |  |  |  | 31 393 |  |
| 27 | г. Павлово, ул. Комсомольская, д.38 | 1 572 638 | 1 507 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 507 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 798 | 32 798 |  |  |  | 32 262 |  |
| 28 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.93 | 1 678 368 | 1 643 204 | 646 876,00 | 545 | 434 185 |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 | 212 691 |  |  |  |  |  |  | 1 820 | 996 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 164 |  |
| 29 | г.Павлово, ул.Чкалова, д.56А | 819 287 | 802 122 | 294 530,00 | 486 | 294 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 852 | 507 592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 165 |  |
| 30 | г.Павлово, ул.Кирова, д.90 | 3 672 262 | 3 595 323 | 2 615 496,00 | 980 | 412 444 | 1 225 | 1 609 723 |  |  | 322 | 270 973 |  |  | 319 | 322 356 |  |  |  |  |  |  | 2 485 | 979 827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 939 |  |
| 31 | г.Павлово, ул.Лермонтова, д.2 | 2 121 633 | 2 077 182 | 1 061 820,00 |  |  | 708 | 836 635 |  |  | 42 | 164 700 |  |  | 42 | 60 485 |  |  |  |  |  |  | 1 084 | 1 015 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 451 |  |
| 32 | г.Павлово, ул.Коммуны, д.36 | 1 099 425 | 1 076 391 | 664 172,00 | 315 | 113 413 | 226 | 330 182 |  |  | 76 | 96 075 |  |  | 79 | 124 502 |  |  |  |  |  |  | 620 | 412 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 034 |  |
| 33 | г.Павлово, ул.Новая, д.1А | 5 638 378 | 5 520 245 | 3 976 134,00 | 1 685 | 843 297 | 2 293 | 2 270 148 |  |  | 489 | 417 329 |  |  | 489 | 445 360 |  |  |  |  |  |  | 3 230 | 1 544 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 133 |  |
| 34 | г.Горбатов, ул.Советская, д.29 | 1 764 356 | 1 527 342 | 208 720,00 | 243 | 208 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 | 938 426 |  |  | 792 | 380 196 |  |  |  |  |  | 204 329 | 204 329 |  |  |  | 32 685 |  |
| 35 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.71 | 2 300 724 | 2 214 036 | 1 293 502,00 | 1 710 | 708 120 |  |  |  |  | 316 | 585 382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 950 | 920 534 |  |  |  |  |  | 39 308 | 39 308 |  |  |  | 47 380 |  |
| 36 | г.Павлово, пер.Суворова, д.25 | 3 659 476 | 3 556 905 | 2 620 885,00 | 530 | 375 945 | 1 373 | 1 621 677 |  |  | 207 | 344 286 |  |  | 210 | 278 977 |  |  |  |  |  |  | 1 820 | 936 020 |  |  |  |  |  | 26 454 | 26 454 |  |  |  | 76 117 |  |
| 37 | р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, д.11 | 781 227 | 754 516 | 116 458,00 |  |  |  |  |  |  | 45 | 53 281 |  |  | 45 | 63 177 |  |  | 310 | 638 058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 565 | 10 565 |  |  |  | 16 146 |  |
| 38 | г.Павлово, ул. Полевая, д.2 | 7 058 737 | 6 670 795 | 4 643 158,00 | 1 564 | 1 027 756 | 1 715 | 2 437 479 |  |  | 346 | 354 437 |  |  | 346 | 823 486 |  |  |  |  | 867 | 837 969 | 2 787 | 1 189 668 |  |  |  |  |  | 245 187 | 245 187 |  |  |  | 142 755 |  |
| 39 | г.Павлово, пер.Огородный, д.20 | 10 006 177 | 9 498 689 | 6 465 396,00 | 2 564 | 1 187 433 | 3 571 | 3 589 680 |  |  | 755 | 715 476 |  |  | 755 | 972 807 |  |  |  |  | 1 357 | 1 133 431 | 4 433 | 1 899 862 |  |  |  |  |  | 304 217 | 304 217 |  |  |  | 203 271 |  |
| 40 | г.Павлово, ул.Кирова, д.96 | 1 653 477 | 1 488 724 | 53 117,00 | 180 | 53 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528 | 635 607 |  | 281 | 800 000 |  |  | 132 895 | 27 128 |  | 9 517 | 96 250 | 31 858 |  |
| 41 | г.Павлово, ул.Аллея Ильича, д.19 | 5 950 687 | 5 659 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 659 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 000 | 170 000 |  |  |  | 121 114 |  |
| 42 | г.Павлово, ул.8-е Марта, д.17 | 4 461 587 | 4 243 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 243 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 500 | 127 500 |  |  |  | 90 806 |  |
| 43 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.71а | 1 523 602 | 1 450 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 450 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 500 | 42 500 |  |  |  | 31 031 |  |
| 44 | д.Ясенцы ул.Юбилейнаяд, д.4 | 3 432 004 | 3 210 000 | 460 000,00 | 348 | 300 000 |  |  |  |  | 86 | 80 000 |  |  | 86 | 80 000 |  |  | 419 | 1 600 000 | 368 | 150 000 | 1 009 | 1 000 000 |  |  |  |  |  | 153 310 | 153 310 |  |  |  | 68 694 |  |
| 45 | с..Ярымово, д.28 | 3 269 153 | 3 050 000 | 300 000,00 | 360 | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481 | 1 600 000 | 355 | 150 000 | 761 | 1 000 000 |  |  |  |  |  | 153 883 | 153 883 |  |  |  | 65 270 |  |
| 46 | г.Павлово, ул.Коммунистическая, д.52 | 7 537 776 | 7 148 808 | 3 648 808,00 | 723 | 1 048 808 | 1 470 | 2 000 000 |  |  | 306 | 300 000 |  |  | 308 | 300 000 |  |  | 1 050 | 3 200 000 | 591 | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  | 235 984 | 235 984 |  |  |  | 152 984 |  |
| 47 | г.Павлово, ул.Новаторов, д.2 | 1 721 272 | 1 610 000 | 1 210 000,00 | 218 | 350 000 | 314 | 500 000 |  |  | 133 | 180 000 |  |  | 133 | 180 000 |  |  |  |  |  |  | 687 | 400 000 |  |  |  |  |  | 76 818 | 76 818 |  |  |  | 34 454 |  |
| 48 | г.Павлово, ул.Аллея Ильича, д.24 | 2 763 952 | 2 560 000 | 810 000,00 | 137 | 200 000 | 236 | 350 000 |  |  | 93 | 130 000 |  |  | 93 | 130 000 |  |  | 569 | 1 600 000 | 252 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  | 149 168 | 149 168 |  |  |  | 54 784 |  |
| 49 | г.Павлово, ул.Чкалова, д.65 | 6 926 136 | 6 550 000 | 3 200 000,00 | 545 | 600 000 | 1 491 | 2 000 000 |  |  | 242 | 300 000 |  |  | 242 | 300 000 |  |  | 1 050 | 3 200 000 | 721 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  | 235 966 | 235 966 |  |  |  | 140 170 |  |
| 50 | г.Павлово, ул.Нижегородская, д.6 | 860 032 | 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 912 | 42 912 |  |  |  | 17 120 |  |
| 51 | г.Павлово, ул.Урожайная, д.30 | 845 595 | 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 475 | 28 475 |  |  |  | 17 120 |  |
| 52 | г.Ворсма, ул.2 Ленина, д. 130 | 639 882 | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 042 | 27 042 |  |  |  | 12 840 |  |
| 53 | г.Ворсма, ул. Усадьба Совхоза, д. 5 | 1 297 991 | 1 210 000 | 150 000,00 | 150 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 | 700 000 |  |  | 468 | 360 000 |  |  |  |  |  | 62 097 | 62 097 |  |  |  | 25 894 |  |
| 54 | г.Ворсма, ул. Гагарина, д. 5 | 1 872 827 | 1 770 000 | 170 000,00 | 170 | 170 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 | 1 200 000 |  |  | 570 | 400 000 |  |  |  |  |  | 64 949 | 64 949 |  |  |  | 37 878 |  |
| 55 | г. Павлово, ул. Чкалова, д.58 | 3 390 874 | 3 110 000 | 910 000,00 | 570 | 570 000 |  |  |  |  | 110 | 150 000 |  |  | 120 | 190 000 |  |  | 550 | 1 400 000 | 460 | 200 000 | 1 436 | 600 000 |  |  |  |  |  | 214 320 | 214 320 |  |  |  | 66 554 |  |
| 56 | г. Павлово, ул. Пушкина, д.1 | 3 429 061 | 3 160 000 | 1 560 000,00 | 380 | 400 000 | 523 | 750 000 |  |  | 137 | 180 000 |  |  | 147 | 230 000 |  |  | 637 | 1 400 000 | 410 | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  | 201 437 | 201 437 |  |  |  | 67 624 |  |
| 57 | г. Павлово, ул. Кирова, д.43 | 3 034 424 | 2 817 000 | 1 317 000,00 | 312 | 312 000 | 508 | 750 000 |  |  | 80 | 110 000 |  |  | 90 | 145 000 |  |  | 555 | 1 200 000 |  |  | 803 | 300 000 |  |  |  |  |  | 157 141 | 157 141 |  |  |  | 60 283 |  |
| 58 | г. Павлово, ул. Островского, д.19 | 1 922 038 | 1 773 296 | 1 322 000,00 | 312 | 312 000 | 420 | 700 000 |  |  | 131 | 150 000 |  |  | 141 | 160 000 |  |  |  |  |  |  | 861 | 451 296 |  |  |  |  |  | 110 794 | 110 794 |  |  |  | 37 948 |  |
| 59 | д. Грудцино, пер. Заводской, д. 21 | 134 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 540 | 134 540 |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Ворсма, ул. Гагарина, д. 19 | 497 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497 000 | 497 000 |  |  |  |  |  |
| 61 | д. Ясенцы, ул. Центральная, д. 25 | 196 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 000 | 196 000 |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Горбатов, ул.Советская, д.18 | 65 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 100 | 65 100 |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Горбатов, ул.Калинина, д.2а | 106 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 400 | 106 400 |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Павлово, ул. Деповская, д.28 | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Павлово, ул. Маяковского, д.62А | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Павлово, ул. Правика, д.1 корп.4 | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Павлово, ул.3-я Северная, д.5 | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.19 | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Павлово, ул. Островского, д.21 | 131 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 040 | 131 040 |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.53 | 539 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539 000 | 539 000 |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Павлово, ул. Кооперативнаяая, д.11 | 451 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 500 | 451 500 |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Павлово, ул. Кирова, д.60 | 289 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 153 | 289 153 |  |  |  |  |  |
| Итого по Павловскому муниципальному району на 2019 год | 59 111 250 | 57 172 754 | 13 442 000,00 | 3 262 | 3 702 000 | 4 671 | 6 550 000 |  |  | 738 | 900 000 |  |  | 1 603 | 2 290 000 | 11 | 22 000 000 | 5 105 | 13 650 000 | 2 926 | 1 630 754 | 13 659 | 6 450 000 |  |  |  |  |  | 715 000 | 715 000 |  |  |  | 1 223 496 |  |
| 73 | д. Грудцино, пер. Заводской, д. 21 | 2 727 138 | 2 670 000 | 170 000,00 | 170 | 170 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572 | 1 500 000 | 504 | 200 000 | 1 032 | 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 138 |  |
| 74 | г. Ворсма, ул. Гагарина, д. 19 | 7 251 940 | 7 100 000 | 2 100 000,00 | 1 010 | 1 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 | 700 000 |  |  | 996 | 3 000 000 | 859 | 300 000 | 2 050 | 1 700 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 940 |  |
| 75 | д. Ясенцы, ул. Центральная, д. 25 | 2 859 920 | 2 800 000 | 300 000,00 | 175 | 170 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 130 000 |  |  | 576 | 1 500 000 | 516 | 200 000 | 1 398 | 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 920 |  |
| 76 | г. Горбатов, ул.Советская, д.18 | 949 902 | 930 000 | 80 000,00 | 80 | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 700 000 |  |  | 186 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 902 |  |
| 77 | г. Горбатов, ул.Калинина, д.2а | 1 552 528 | 1 520 000 | 170 000,00 | 170 | 170 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 | 950 000 |  |  | 608 | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 528 |  |
| 78 | г. Павлово, ул. Деповская, д.28 | 2 107 800 | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 000 | 65 000 |  |  |  | 42 800 |  |
| 79 | г. Павлово, ул. Маяковского, д.62А | 4 215 600 | 4 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 000 | 130 000 |  |  |  | 85 600 |  |
| 80 | г. Павлово, ул. Правика, д.1 корп.4 | 2 107 800 | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 000 | 65 000 |  |  |  | 42 800 |  |
| 81 | г. Павлово, ул.3-я Северная, д.5 | 8 431 200 | 8 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 000 | 260 000 |  |  |  | 171 200 |  |
| 82 | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.19 | 6 323 400 | 6 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 000 | 195 000 |  |  |  | 128 400 |  |
| 83 | г. Павлово, ул. Островского, д.21 | 1 912 060 | 1 872 000 | 1 372 000,00 | 312 | 312 000 | 420 | 750 000 |  |  | 131 | 150 000 |  |  | 141 | 160 000 |  |  |  |  |  |  | 861 | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 060 |  |
| 84 | г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.53 | 7 864 780 | 7 700 000 | 3 650 000,00 | 800 | 800 000 | 1 380 | 1 900 000 |  |  | 365 | 450 000 |  |  | 350 | 500 000 |  |  | 1 316 | 3 000 000 | 349 | 350 000 | 2 508 | 700 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 780 |  |
| 85 | г. Павлово, ул. Кооперативнаяая, д.11 | 6 588 030 | 6 450 000 | 2 400 000,00 |  |  | 1 380 | 1 900 000 |  |  |  |  |  |  | 350 | 500 000 |  |  | 900 | 3 000 000 | 349 | 350 000 | 2 508 | 700 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 030 |  |
| 86 | г. Павлово, ул. Кирова, д.60 | 4 219 152 | 4 130 754 | 3 200 000,00 | 545 | 600 000 | 1 491 | 2 000 000 |  |  | 242 | 300 000 |  |  | 242 | 300 000 |  |  |  |  | 349 | 230 754 | 2 508 | 700 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 398 |  |