# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016											 № 52

О внесении изменений в Постановление

Администрации Павловского муниципального

Района от 24.07.2014 г. № 117 «Об утверждении

Краткосрочного плана реализации государственной

региональной адресной программы по проведению

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на

территории Нижегородской области в отношении

многоквартирных домов Павловского

муниципального района на 2014-2016 г.»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Законом Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208 "Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.09.2014 N 662 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2015 год", Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.09.2015 N 617 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2016 год", Постановлением Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 N 409 "Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (2 календарных года) планов реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" постановляю:

# 1. Внести следующие изменения в «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г.»

1.1. п. 1.9. Объемы и источники финансирования краткосрочного плана изменить, читать в следующей редакции:

«1.9. Объемы и источники финансирования краткосрочного плана

Основной источник реализации Краткосрочного плана - взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Дополнительными источниками реализации краткосрочного плана - работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах является финансирование из бюджетов всех уровней (приложение 2 к Краткосрочному плану)

Тыс. руб.»

| Источники финансирования | Этапы реализации краткосрочного плана |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего за период реализации краткосрочного плана |
| 1. Фонд |  |  |  |  |
| 2. Областной бюджет |  |  |  |  |
| 3. Местный бюджет |  |  |  |  |
| 4. Средства собственников |  | 19714,814 | 57890,732 | 77605,546 |
| ВСЕГО по краткосрочному плану |  | 19714,814 | 57890,732 | 77605,546 |

1.2. п. 2.5. Система программных мероприятий изменить, читать в следующей редакции:

«п. 2.5. Система программных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Фонд | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Задача 1 краткосрочного плана: Организация проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов |
| 1.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с приложением 3 к краткосрочному плану | 2014-2016 | Администрация Павловского муниципального района; Региональный оператор; ОМС муниципальных образований Павловского муниципального района; Управляющие организации; Товарищества собственников жилья; Жилищные кооперативы; Собственники помещений в многоквартирных домах. | Всего | 77605,546 |  |  |  | 77605,546 |
|  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 19714,814 |  |  |  | 19714,814 |
|  |  |  |  | 2016 | 57890,732 |  |  |  | 57890,732 |
| Итого по краткосрочному плану | Всего | 77605,546 |  |  |  | 77605,546 |

1.3. п. 2.6. Ресурсное обеспечение краткосрочного плана изменить, читать в следующей редакции:

«п. 2.6. Ресурсное обеспечение краткосрочного плана

| Задача | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Фонд | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов 1 этап 2014-2016 г. | Всего | 77605,546 |  |  |  | 77605,546 |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 19714,814 |  |  |  | 19714,814 |
|  | 2016 | 57890,732 |  |  |  | 57890,732 |
| Всего по краткосрочному плану | Всего | 77605,546 |  |  |  | 77605,546 |

Основным источником реализации Краткосрочного плана являются взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Дополнительными источниками реализации краткосрочного плана на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах на очередной финансовый год и плановый период могут являются:

- средства Фонда;

- средства областного бюджета;

- средства местных бюджетов.

Объемы финансирования Краткосрочного плана по источникам, годам и объектам подлежат ежегодному утверждению и актуализации.»

1.4. п. 2.7. Индикаторы достижения цели (целей) краткосрочного плана изменить, читать в следующей редакции:

«2.7. Индикаторы достижения цели (целей) краткосрочного

Состав индикаторов Краткосрочного плана определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Краткосрочного плана.

Достижение целей Краткосрочного плана будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

### Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикаторы |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план | % | 0 | 0 | 3,5 |
| 2 | Непосредственные результаты |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов | Тыс. кв.м | 0 | 0 | 49,8 |
| 2.2 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | Ед. | 0 | 0 | 38 |

1.7 Приложение 1 к краткосрочному плану реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г. «Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план» изменить, читать в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.8 Приложение 2 к краткосрочному плану реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г. «Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план» изменить, читать в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.9 Приложение 3 к краткосрочному плану реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г. «Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014-2016 годы, включенных в краткосрочный план» изменить, читать в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам. главы администрации Баринова И.А.

Глава администрации 								 А.О.Кириллов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации Павловского муниципального района от 22.03.2016 № 52 Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г. |
|  | Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план |
| №п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, учавствующих в региональной адресной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области | Общая площадь жилых и нежилых помещений выбывших из государственной программы кап. ремонта | Общая площадь жилых и нежилых помещений вновь включенных в программу кап. Ремонта | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | Доля направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской областного от 28.11.2013 № 159-З | Средства государственной и муниципальной поддержки | Всего средств на капитальный ремонт (столбец 10 х столбец 11 х столбец 12х 12 мес) + столбец 13 |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | у регионального оператора | на спец. счете у реионального оператора | на спец. счете ТСЖ и т.д. |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по МО Павловский муниципальный район на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 605 546 |
| Итого по МО на 2014 год | 1 171 019,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2015 год | 1 123 092,92 | 1 069 857,54 |  | 53 235,38 |  |  | 6,30 | 6 740 103 | 76 | 50 |  |  |  |  | 23051152 |
| Итогопо МО на 2016 год | 1 123 092,92 | 1 069 857,54 |  | 53 235,38 |  |  | 6,30 | 6 740 103 | 71 | 95 |  |  |  |  | 54554394 |

Приложение 2

к Постановлению администрации

и Павловского

муниципального района

от 22.03.2016 № 52

Приложение 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план |
| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Дата завершения последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: | жилых помещений | нежилых помещений | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областногобюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | стоимость СМР | стоимость ПИР | стоимость затрат на технический надзор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по Павловскому муниципальному району на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  | 49784,02 | 41550,93 | 40030,80 | 1520,13 | 36315,18 | 1849 | 77 605 546 |  |  |  | 77 605 546 | 77 605 546 | 71 106 387 | 4 977 464 | 1 521 695 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2014 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2015 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  | 11724,03 | 10119,94 | 10061,54 | 58,40 | 9178,65 | 478 | 19 714 814 |  |  |  | 19 714 814 | 19 714 814 | 18 063 776 | 1 264 469 | 386 569 |  |  |  |
| 1 | г.Ворсма, ул.Захаровская, д.22 | 1956 | не было | РО | К | 2 | 3 | 571,10 | 523,10 | 523,10 |  | 470,30 | 32 | 1 609 721 |  |  |  | 1 609 721 | 1 609 721 | 1 474 913 | 103 244 | 31 564 | 3077 | 4568 | 12.2016 |
| 2 | г.Горбатов, ул.К.Маркса, д.17 | 1917 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 305,70 | 184,47 | 184,47 |  | 184,47 | 9 | 95 191 |  |  |  | 95 191 | 95 191 | 87 218 | 6 106 | 1 867 | 516 | 4568 | 12.2016 |
| 3 | г.Павлово, ул.Южная, д.49 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 1 | 305,15 | 273,75 | 273,75 |  | 237,46 | 17 | 1 148 062 |  |  |  | 1 148 062 | 1 148 062 | 1 051 916 | 73 635 | 22 511 | 4194 | 4568 | 12.2016 |
| 4 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.60 | 1976 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4780,70 | 3881,12 | 3881,12 |  | 3605,52 | 182 | 5 221 828 |  |  |  | 5 221 828 | 5 221 828 | 4 784 522 | 334 917 | 102 389 | 1345 | 4568 | 12.2016 |
| 5 | г.Павлово, ул.Южная, д.47 | 1963 | не было | РО | К | 2 | 1 | 310,00 | 282,80 | 282,80 |  | 220,12 | 24 | 1 148 643 |  |  |  | 1 148 643 | 1 148 643 | 1 052 448 | 73 672 | 22 523 | 4062 | 4568 | 12.2016 |
| 6 | г.Павлово, ул.Новаторов, д.12 | 1960 | не было | РО | К | 2 | 1 | 298,59 | 273,56 | 273,56 |  | 273,56 | 10 | 646 312 |  |  |  | 646 312 | 646 312 | 592 186 | 41 453 | 12 673 | 2363 | 4568 | 12.2016 |
| 7 | г.Павлово, ул.Речная, д.34 | 1976 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4313,90 | 3896,60 | 3838,20 | 58,40 | 3487,60 | 163 | 7 087 259 |  |  |  | 7 087 259 | 7 087 259 | 6 493 731 | 454 562 | 138 966 | 1819 | 4568 | 12.2016 |
| 8 | г.Павлово, ул.Советская, д.51 | 1952 | не было | РО | К | 2 | 1 | 544,53 | 531,06 | 531,06 |  | 531,06 | 22 | 1 772 661 |  |  |  | 1 772 661 | 1 772 661 | 1 624 207 | 113 695 | 34 759 | 3338 | 4568 | 12.2016 |
| 9 | г.Павлово, пер.Рассвет, д.7 | 1963 | не было | РО | К | 2 | 1 | 294,36 | 273,48 | 273,48 |  | 168,56 | 19 | 985 137 |  |  |  | 985 137 | 985 137 | 902 635 | 63 185 | 19 317 | 3602 | 4568 | 12.2016 |
| Итого по МО на 2016 год |  |  |  |  |  |  | 38059,99 | 31430,99 | 29969,26 | 1461,73 | 27136,53 | 1371 | 57 890 732 |  |  |  | 57 890 732 | 57 890 732 | 53 042 611 | 3 712 995 | 1 135 126 |  |  |  |
| 10 | г.Павлово, ул.1-я Новая Линия, д.11 | 1962 | не было | РО | К | 4 | 2 | 1728,66 | 1381,56 | 1381,56 |  | 1295,11 | 57 | 2 427 181 |  |  |  | 2 427 181 | 2 427 181 | 2 223 915 | 155 674 | 47 592 | 1757 |  | 12.2016 |
| 11 | г.Ворсма, ул.2 Пятилетка, д.16 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 1 | 318,48 | 296,08 | 296,08 |  | 225,00 | 17 | 1 133 430 |  |  |  | 1 133 430 | 1 133 430 | 1 038 509 | 72 696 | 22 225 | 3828 |  | 12.2016 |
| 12 | г.Павлово, ул.Котовского, д.11А | 1973 | не было | РО | К | 5 | 2 | 2230,77 | 2009,95 | 1616,15 | 393,80 | 1506,67 | 79 | 3 054 834 |  |  |  | 3 054 834 | 3 054 834 | 2 799 004 | 195 931 | 59 899 | 1520 |  | 12.2016 |
| 13 | г.Павлово, пер.Суворова, д.17 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 2 | 692,16 | 636,43 | 636,43 |  | 636,43 | 20 | 1 142 813 |  |  |  | 1 142 813 | 1 142 813 | 1 047 106 | 73 298 | 22 409 | 1796 |  | 12.2016 |
| 14 | НПС Степаньково, д.1 | 1971 | не было | РО | К | 2 | 2 | 655,80 | 627,90 | 627,90 |  | 627,90 | 23 | 1 177 771 |  |  |  | 1 177 771 | 1 177 771 | 1 079 137 | 75 540 | 23 094 | 1876 |  | 12.2016 |
| 15 | г.Ворсма, ул.2 Пятилетка, д.18 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 1 | 295,57 | 273,29 | 273,29 |  | 277,66 | 7 | 1 133 430 |  |  |  | 1 133 430 | 1 133 430 | 1 038 509 | 72 696 | 22 225 | 4147 |  | 12.2016 |
| 16 | г.Ворсма, ул.Парковая, д.1/14 | 1956 | не было | РО | Б | 2 | 1 | 301,66 | 277,66 | 277,66 |  | 236,63 | 13 | 863 180 |  |  |  | 863 180 | 863 180 | 790 891 | 55 363 | 16 926 | 3109 |  | 12.2016 |
| 17 | г.Ворсма, ул.2 Пятилетка, д.4 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 2 | 724,09 | 683,86 | 604,16 | 79,70 | 343,25 | 19 | 1 781 219 |  |  |  | 1 781 219 | 1 781 219 | 1 632 049 | 114 244 | 34 926 | 2605 |  | 12.2016 |
| 18 | г.Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, д.47 | 1959 | не было | РО | К | 2 | 1 | 368,82 | 333,82 | 333,82 |  | 290,30 | 20 | 756 702 |  |  |  | 756 702 | 756 702 | 693 330 | 48 534 | 14 838 | 2267 |  | 12.2016 |
| 19 | г.Горбатов, ул.Советская, д.29 | 1917 | не было | РО | К | 2 | 3 | 474,80 | 435,80 | 435,80 |  | 326,10 | 21 | 1 527 342 |  |  |  | 1 527 342 | 1 527 342 | 1 399 433 | 97 961 | 29 948 | 3505 |  | 12.2016 |
| 20 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.71 | 1979 | не было | РО | П | 5 | 6 | 5212,40 | 3938,48 | 3938,48 |  | 3529,18 | 164 | 7 021 200 |  |  |  | 7 021 200 | 7 021 200 | 6 433 205 | 450 324 | 137 671 | 1783 |  | 12.2016 |
| 21 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.93 | 1964 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2546,53 | 1969,91 | 1969,91 |  | 1738,63 | 94 | 2 561 250 |  |  |  | 2 561 250 | 2 561 250 | 2 346 756 | 164 273 | 50 221 | 1300 |  | 12.2016 |
| 22 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.1Б | 1974 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1392,56 | 866,00 | 866,00 |  | 824,80 | 50 | 1 759 102 |  |  |  | 1 759 102 | 1 759 102 | 1 611 784 | 112 825 | 34 493 | 2031 |  | 12.2016 |
| 23 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.9 | 1971 | не было | РО | К | 2 | 1 | 365,02 | 335,23 | 335,23 |  | 335,23 | 13 | 364 783 |  |  |  | 364 783 | 364 783 | 334 233 | 23 397 | 7 153 | 1088 |  | 12.2016 |
| 24 | г.Павлово, ул.Чкалова, д.56А | 1972 | не было | РО | К | 5 | 2 | 2109,78 | 1804,16 | 1804,16 |  | 1612,08 | 79 | 3 583 459 |  |  |  | 3 583 459 | 3 583 459 | 3 283 359 | 229 836 | 70 264 | 1986 |  | 12.2016 |
| 25 | г.Павлово, ул.Кирова, д.90 | 1970 | не было | РО | К | 5 | 4 | 4183,49 | 3403,17 | 2730,57 | 672,60 | 2616,89 | 107 | 3 611 840 |  |  |  | 3 611 840 | 3 611 840 | 3 309 363 | 231 656 | 70 821 | 1061 |  | 12.2016 |
| 26 | г.Павлово, ул.Солнечная, д.20А | 1959 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 216,30 | 188,80 | 188,80 |  | 188,80 | 13 | 481 531 |  |  |  | 481 531 | 481 531 | 441 204 | 30 885 | 9 442 | 2550 |  | 12.2016 |
| 27 | г.Павлово, ул.Лермонтова, д.2 | 1964 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1289,54 | 1123,80 | 1123,80 |  | 1039,25 | 59 | 2 952 361 |  |  |  | 2 952 361 | 2 952 361 | 2 705 113 | 189 358 | 57 890 | 2627 |  | 12.2016 |
| 28 | г.Павлово, ул.Коммуны, д.36 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 2 | 581,72 | 540,62 | 540,62 |  | 472,94 | 35 | 1 341 249 |  |  |  | 1 341 249 | 1 341 249 | 1 228 925 | 86 025 | 26 299 | 2481 |  | 12.2016 |
| 29 | г.Павлово, пер.Суворова, д.25 | 1964 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2679,10 | 1950,60 | 1761,37 | 189,23 | 1541,99 | 84 | 2 373 077 |  |  |  | 2 373 077 | 2 373 077 | 2 174 342 | 152 204 | 46 531 | 1217 |  | 12.2016 |
| 30 | г.Павлово, ул.Кирова, д.96 | 1957 | не было | РО | К | 2 | 1 | 563,28 | 517,97 | 517,97 |  | 517,97 | 14 | 1 130 032 |  |  |  | 1 130 032 | 1 130 032 | 1 035 396 | 72 478 | 22 158 | 2182 |  | 12.2016 |
| 31 | г.Павлово, ул.Новаторов, д.8 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 1 | 296,69 | 275,22 | 275,22 |  | 237,42 | 13 | 925 878 |  |  |  | 925 878 | 925 878 | 848 339 | 59 384 | 18 155 | 3364 |  | 12.2016 |
| 32 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.62Б | 1960 | не было | РО | К | 2 | 1 | 274,60 | 260,60 | 134,20 | 126,40 | 69,50 | 8 | 442 352 |  |  |  | 442 352 | 442 352 | 405 306 | 28 372 | 8 674 | 1697 |  | 12.2016 |
| 33 | г.Павлово, ул.Советская, д.53 | 1952 | не было | РО | К | 2 | 1 | 550,40 | 530,80 | 530,80 |  | 530,80 | 18 | 1 862 970 |  |  |  | 1 862 970 | 1 862 970 | 1 706 954 | 119 487 | 36 529 | 3510 |  | 12.2016 |
| 34 | г.Павлово,ул.Новая, д.1А | 1978 | не было | РО | П | 5 | 6 | 5363,80 | 4364,05 | 4364,05 |  | 3877,55 | 206 | 7 280 985 |  |  |  | 7 280 985 | 7 280 985 | 6 671 233 | 466 987 | 142 765 | 1668 |  | 12.2016 |
| 35 | с.Таремское, ул.Школьная, д.13 | 1965 | не было | РО | П | 3 | 2 | 1069,28 | 998,10 | 998,10 |  | 905,85 | 66 | 2 074 148 |  |  |  | 2 074 148 | 2 074 148 | 1 900 446 | 133 032 | 40 670 | 2078 |  | 12.2016 |
| 36 | р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, д.7 | 1959 | не было | РО | К | 3 | 2 | 839,90 | 773,20 | 773,20 |  | 773,20 | 45 | 1 321 122 |  |  |  | 1 321 122 | 1 321 122 | 1 210 483 | 84 734 | 25 905 | 1709 |  | 12.2016 |
| 37 | р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, д.11 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 2 | 304,40 | 244,60 | 244,60 |  | 244,60 | 15 | 909 555 |  |  |  | 909 555 | 909 555 | 833 383 | 58 337 | 17 835 | 3719 |  | 12.2016 |
| 38 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.7А | 1964 | не было | РО | К | 2 | 1 | 430,39 | 389,33 | 389,33 |  | 314,80 | 12 | 895 936 |  |  |  | 895 936 | 895 936 | 820 904 | 57 464 | 17 568 | 2301 |  | 12.2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к Постановлению администрации Павловского муниципального района от 22.03.2016 № 52 Приложение 3 к краткосрочному плану реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014 - 2016 годы включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
|  |  |  | ВСЕГО ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасадов | утепление фасадов | ремонт фундамента | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта коммунальных ресурсов (ПУ) | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления коммунальных ресурсов (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления | другие виды |
|  |  |  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | система отопления | система электроснабжения | система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  | м | руб. | м | руб | м | руб. | м | руб. | м | руб | ед. | руб | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Всего по Павловскому муниципальному району на 2014-2016 годы | 77 605 546,00 | 38 594 202 | 2 565,00 | 2 603 720,00 |  |  | 24 684,00 | 20 602 145 | 14 226,00 | 10 666 238,00 | 3 753,00 | 4 722 099 |  |  | 14 426 | 24 036 013 |  |  | 36 089,00 | 14 975 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2014 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2015 - 2016 годы | 19 714 814,00 | 9 791 310 | 856,00 | 847 789,00 |  |  | 6 682,00 | 5 160 018 | 4 296,00 | 2 703 897,00 | 981,00 | 1 079 606 |  |  | 3 249 | 5 545 914 |  |  | 8 483,00 | 4 377 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Ворсма, ул.Захаровская, д.22 | 1 609 721,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,00 | 864 801 |  |  | 482,00 | 744 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.Горбатов, ул.К.Маркса, д.17 | 95 191,00 | 95 191 |  |  |  |  |  |  | 161,00 | 95 191,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.Павлово, ул.Южная, д.49 | 1 148 062,00 | 93 542 |  |  |  |  |  |  | 160,00 | 93 542,00 |  |  |  |  | 360,00 | 684 259 |  |  | 371,00 | 370 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.60 | 5 221 828,00 | 4 486 748 | 398,00 | 382 148,00 |  |  | 3 341,00 | 2580009 | 1650,00 | 1 021 447,00 | 447,00 | 503 144 |  |  |  |  |  |  | 3001,00 | 735 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.Павлово, ул.Южная, д.47 | 1 148 643,00 | 94 124 |  |  |  |  |  |  | 162,00 | 94 124,00 |  |  |  |  | 360,00 | 684 258 |  |  | 371,00 | 370 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.Павлово, ул.Новаторов, д.12 | 646 312,00 | 232 657 | 50,00 | 78 489,00 |  |  |  |  | 145,00 | 69 367,00 | 49,00 | 84 801 |  |  |  |  |  |  | 387,00 | 413 655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.Павлово, ул.Речная, д.34 | 7 087 259,00 | 4 531 190 | 408,00 | 387 152,00 |  |  | 3 341,00 | 2580009 | 1685,00 | 1 130 903,00 | 437,00 | 433 126 |  |  | 1207,00 | 1 820 989 |  |  | 3001,00 | 735 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.Павлово, ул.Советская, д.51 | 1 772 661,00 | 164 191 |  |  |  |  |  |  | 178,00 | 105 656,00 | 48,00 | 58 535 |  |  | 514,00 | 977 916 |  |  | 479,00 | 630 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.Павлово, пер.Рассвет, д.7 | 985 137,00 | 93 667 |  |  |  |  |  |  | 155,00 | 93 667,00 |  | 0 |  |  | 270,00 | 513 691 |  |  | 391,00 | 377 779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2016 год | 57 890 732,00 | 28 802 892 | 1 709,00 | 1 755 931,00 |  |  | 18 002,00 | 15 442 127 | 9 930,00 | 7 962 341,00 | 2 772,00 | 3 642 493 |  |  | 11177,00 | 18 490 099 |  |  | 27 606,00 | 10 597 741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.Павлово, ул.1-я Новая Линия, д.11 | 2 427 181,00 | 643 530 |  |  |  |  |  |  | 462,00 | 458 236,00 | 147,00 | 185 294 |  |  | 650,00 | 1 545 831 |  |  | 1281,00 | 237 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г.Ворсма, ул.2 Пятилетка, д.16 | 1 133 430,00 | 376 728 |  |  |  |  | 173,50 | 270250 | 70,00 | 106 478,00 |  |  |  |  | 300,00 | 432 402 |  |  | 401,00 | 324 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г.Павлово, ул.Котовского, д.11А | 3 054 834,00 | 1 419 126 |  |  |  |  | 1157,00 | 1179386 |  |  | 163,00 | 239 740 |  |  | 660,00 | 1 167 044 |  |  | 1545,00 | 468 664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г.Павлово, пер.Суворова, д.17 | 1 142 813,00 | 452 507 | 105,00 | 99 436,00 |  |  |  |  | 320,00 | 214 717,00 | 78,00 | 138 354 |  |  |  |  |  |  | 629,00 | 690 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | НПС Степаньково, д.1 | 1 177 771,00 | 355 454 |  |  |  |  |  |  | 130,00 | 133 471,00 | 90,00 | 221 983 |  |  | 300,00 | 654 384 |  |  | 640,00 | 167 933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г.Ворсма, ул.2 Пятилетка, д.18 | 1 133 430,00 | 376 728 |  |  |  |  | 173,50 | 270250 | 70,00 | 106 478,00 |  |  |  |  | 300,00 | 432 402 |  |  | 408,00 | 324 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г.Ворсма, ул.Парковая, д.1/14 | 863 180,00 | 106 478 |  |  |  |  |  |  | 80,00 | 106 478,00 |  |  |  |  | 300,00 | 432 402 |  |  | 333,00 | 324 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г.Ворсма, ул.2 Пятилетка, д.4 | 1 781 219,00 | 484 018 |  |  |  |  | 346,00 | 324300 | 170,00 | 159 718,00 |  |  |  |  | 665,00 | 864 801 |  |  | 686,00 | 432 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г.Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, д.47 | 756 702,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 432 402 |  |  | 334,00 | 324 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г.Горбатов, ул.Советская, д.29 | 1 527 342,00 | 208 720 |  |  |  |  |  |  | 243,00 | 208 720,00 |  |  |  |  | 720,00 | 938 426 |  |  | 792,00 | 380 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.71 | 7 021 200,00 | 4 200 475 |  |  |  |  | 3341,00 | 2580009 | 1710,00 | 1 117 322,00 | 447,00 | 503 144 |  |  | 1207,00 | 2 085 645 |  |  | 2950,00 | 735 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.93 | 2 561 250,00 | 2 179 279 | 199,00 | 191 074,00 |  |  | 1671,00 | 1290004 | 545,00 | 446 629,00 | 224,00 | 251 572 |  |  |  |  |  |  | 1820,00 | 381 971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.1Б | 1 759 102,00 | 280 563 |  |  |  |  |  |  | 330,00 | 280 563,00 |  |  |  |  | 826,00 | 1 247 205 |  |  | 1036,00 | 231 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.9 | 364 783,00 | 263 061 | 50,00 | 78 488,00 |  |  |  |  | 170,00 | 99 770,00 | 49,00 | 84 803 |  |  |  |  |  |  | 372,00 | 101 722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г.Павлово, ул.Чкалова, д.56А | 3 583 459,00 | 2 014 928 | 152,00 | 144 523,00 |  |  | 1157,00 | 1179386 | 486,00 | 505 723,00 | 147,00 | 185 296 |  |  | 813,00 | 1 228 016 |  |  | 1852,00 | 340 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г.Павлово, ул.Кирова, д.90 | 3 611 840,00 | 3 118 904 | 265,00 | 254 766,00 |  |  | 2227,00 | 1720006 | 980,00 | 808 700,00 | 298,00 | 335 432 |  |  |  |  |  |  | 2485,00 | 492 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г.Павлово, ул.Солнечная, д.20А | 481 531,00 | 101 017 |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 101 017,00 |  |  |  |  | 200,00 | 380 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г.Павлово, ул.Лермонтова, д.2 | 2 952 361,00 | 1 513 766 | 135,00 | 110 247,00 |  |  | 862,00 | 873523 | 366,00 | 380 831,00 | 96,00 | 149 165 |  |  | 650,00 | 1 236 664 |  |  | 1084,00 | 201 931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г.Павлово, ул.Коммуны, д.36 | 1 341 249,00 | 727 470 | 105,00 | 99 437,00 |  |  | 230,00 | 277294 | 315,00 | 212 385,00 | 78,00 | 138 354 |  |  |  |  |  |  | 620,00 | 613 779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г.Павлово, пер.Суворова, д.25 | 2 373 077,00 | 1 991 105 |  |  |  |  | 1671,00 | 1290004 | 530,00 | 449 529,00 | 224,00 | 251 572 |  |  |  |  |  |  | 1820,00 | 381 972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г.Павлово, ул.Кирова, д.96 | 1 130 032,00 | 499 478 | 60,00 | 88 705,00 |  |  | 236,00 | 255810 | 180,00 | 96 428,00 | 48,00 | 58 535 |  |  |  |  |  |  | 528,00 | 630 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г.Павлово, ул.Новаторов, д.8 | 925 878,00 | 512 223 | 50,00 | 78 489,00 |  |  | 286,00 | 272445 | 150,00 | 76 488,00 | 49,00 | 84 801 |  |  |  |  |  |  | 387,00 | 413 655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.62Б | 442 352,00 | 69 448 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 69 448,00 |  |  |  |  | 196,00 | 372 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г.Павлово, ул.Советская, д.53 | 1 862 970,00 | 254 500 | 60,00 | 88 705,00 |  |  |  |  | 185,00 | 107 260,00 | 48,00 | 58 535 |  |  | 514,00 | 977 916 |  |  | 479,00 | 630 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г.Павлово,ул.Новая, д.1А | 7 280 985,00 | 4 531 189 | 408,00 | 387 151,00 |  |  | 3341,00 | 2580009 | 1685,00 | 1 130 903,00 | 437,00 | 433 126 |  |  | 1334,00 | 2 014 716 |  |  | 3230,00 | 735 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | с.Таремское, ул.Школьная, д.13 | 2 074 148,00 | 904 761 |  |  |  |  | 300,00 | 583704 | 150,00 | 321 057,00 |  |  |  |  | 530,00 | 628 887 |  |  | 764,00 | 540 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, д.7 | 1 321 122,00 | 829 483 | 120,00 | 134 910,00 |  |  | 590,00 | 329489 | 130,00 | 132 885,00 | 105,00 | 232 199 |  |  |  |  |  |  | 1130,00 | 491 639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, д.11 | 909 555,00 | 256 846 |  |  |  |  | 240,00 | 166258 |  |  | 44,00 | 90 588 |  |  | 310,00 | 652 709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.7А | 895 936,00 | 131 107 |  |  |  |  |  |  | 205,00 | 131 107,00 |  |  |  |  | 402,00 | 764 829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |