# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.04.2016 											№ 869

О подготовке жилищно-коммунального

хозяйства, объектов энергетики и

социальной сферы к осенне-зимнему

периоду 2016-2017 гг.

В целях обеспечения устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики, социальной сферы и учреждений в осенне-зимний период 2016-2017 года:

1.Утвердить состав комиссии по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2016-2017 г. в Павловском муниципальном районе (Приложение № 1).

2.Утвердить график выездных совещаний по контролю хода подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. (приложение № 2).

3.Управлению ЖКХ администрации Павловского муниципального района:

3.1. В пределах своей компетенции осуществлять контроль за своевременным и качественным выполнением мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимних условиях;

3.2. В установленном порядке обеспечить взаимодействие организаций жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в вопросах надежности и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

3.3. Представить в Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области сводную заявку на организацию размещения муниципального заказа на закупку топлива для муниципальных нужд на отопительный сезон 2016-2017 года;

3.4. Осуществлять контроль за выполнением графика поставки, а также выборочный контроль качества завозимого топлива.

3.5. Провести сверку по наличию остатков топлива (угля, мазута) по котельным района.

Срок: до 25.05.2016 г.

4.Управлению образования, управлению сельского хозяйства, руководителям бюджетных организаций и муниципальных учреждений принять к исполнению, ГБУЗ Павловская ЦРБ, главам городских и сельских администраций, руководителям теплоснабжающих организаций независимо от форм собственности, руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства рекомендовать:

4.1. Разработать и представить утвержденные комплексные планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года: зданий, сооружений, жилищного

фонда, объектов теплоэнергетики и инженерных сетей. Планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года формировать с учетом недостатков предыдущего отопительного периода и выявленных технологических нарушений в эксплуатации теплоэнергетического оборудования, резервных топливных хозяйств, систем водоснабжения и водоотведения, а также внедрения энергосберегающих технологий. Утвержденные планы по подготовке к отопительному сезону представить в управление ЖКХ.

Срок: до 15.05.2016 г.

4.2. Ежемесячно – первого числа каждого месяца, представлять в управление ЖКХ сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период, в том числе сведения о выполнении капитального и текущего ремонтов, начиная с 1 июня 2016 г.

5.Руководителям теплоснабжающих организаций независимо от форм собственности, руководителям бюджетных организаций и муниципальных учреждений, главам городских и сельских администраций, руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства рекомендовать утвердить мероприятия по приведению в технически исправное состояние резервных топливных хозяйств котельных и в срок до 15 мая 2016 года предоставить перечень утвержденных мероприятий в управление ЖКХ администрации Павловского муниципального района.

6.Отделу дорожного строительства управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района:

6.1. Разработать и представить в Управление ЖКХ мероприятия по подготовке автомобильных дорог общего пользования муниципального или межмуниципального значения, находящихся в собственности Павловского района Нижегородской области, к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 года.

Срок до 15.05.2016 г.

6.2. Обеспечить контроль за выполнением подрядными эксплуатирующими организациями подготовки автомобильных дорог и сооружений на них к эксплуатации в зимний период в соответствии с нормативными требованиями, заготовки противогололедных материалов и подготовки баз для них, подготовки теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей, ремонта дорожной техники, занятой на работах в зимний период;

6.3. В срок до 15 мая 2016 года разработать план-график смотра снегоуборочной и коммунальной техники и представить его в Управление ЖКХ.

6.4. Обеспечить контроль проведения подготовки паромной переправы через р. Ока к навигации в осенне-зимний период.

7.Главам городских и сельских администраций Павловского муниципального района рекомендовать:

7.1. В срок до 15 мая 2016 года создать соответствующие комиссии по организации работы и контролю за подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года. Разработать график проведения проверок объектов и организаций, расположенных на территории поселения, в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 г. № 103.

7.2. Провести комплексную проверку состояния тепловой изоляции надземных теплотрасс с составлением плана-графика ремонтно-восстановительных работ и в срок до 15 мая 2016 года представить его в управление ЖКХ администрации Павловского муниципального района;

7.3. Обеспечить выполнение запланированных объемов работ по капитальному и текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в срок до 01.10.2016 г.

7.4. В пределах своей компетенции принять меры к выполнению собственниками объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса предписаний органов государственного пожарного надзора.

7.5. Подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему сезону осуществлять в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170.

Дополнительно предусмотреть применение (использование) в организациях, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание жилищного фонда, на случай аварийных отключений отопления в многоквартирном доме на сверхнормативный период, необходимой техники для обогрева подъезда многоквартирного дома (тепловые пушки), а также аварийных мобильных дизель-генераторов для обеспечения энергоснабжения аварийного объекта либо соответствующих договоров на право их использования;

7.6. Провести не менее двух тренировок с личным составом организаций жилищно-коммунальных хозяйства по ликвидации аварийных ситуаций и в срок до 15 сентября 2016 года представить акты проведенных тренировок в управление ЖКХ администрации Павловского муниципального района;

7.7. Организовать на территориях сельских поселений муниципальных образований дежурные службы с взаимодействием через ЕДДС Павловского района;

7.8. Провести мероприятия, направленные на заключение собственниками помещений в многоквартирных домах и жилых домов, управляющими организациями, товариществами собственников жилья договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение с организациями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление указанного вида деятельности.

В случае выявления фактов использования газобаллонного оборудования и газовых баллонов с нарушениями требований пожарной безопасности в многоквартирных и индивидуальных жилых домах своевременно информировать Волжско-Окское управление Ростехнадзора и органы государственного пожарного надзора.

7.9. Обеспечить контроль за ходом подготовки организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих на балансе жилищный фонд, объекты энергоснабжения и объекты социальной сферы, к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года, за своевременным исполнением муниципальными учреждениями и предприятиями договорных обязательств по оплате за энергоресурсы.

Обратить особое внимание на комплекс мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, по энергосбережению. Создать необходимые запасы топлива на котельных независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и формы собственности и необходимого расчетного аварийного запаса материально-технических ресурсов для локализации аварийных ситуаций;

7.10. Обеспечить контроль за своевременным выполнением работ по ремонту, проверке, прочистке дымоходов и вентканалов многоквартирных и жилых домов, общественных и административных зданий, где используется газ, заменой неисправных отопительных котлов в жилищном фонде, закрытию тепловых контуров зданий и сооружений промывке и опрессовке систем теплоснабжения домов, ревизии отопления в подъездах многоквартирных домов;

Организовать контроль за заключением товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо управляющими организациями договоров на монтаж, ремонт и очистку дымоходов только с организациями, имеющими лицензию МЧС России на выполнение работ по устройству, ремонту, облицовке, теплоизоляции и очистке печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов.

7.11. До 15.05.2016 г. разработать план по промывке и опрессовке систем центрального отопления;

7.12. В ходе подготовки отопительных котельных к началу отопительного сезона, совместно с собственниками, организациями жилищно-коммунального хозяйства и представителями контрольных органов организовать комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности отопительных котельных, обслуживающих жилищный фонд, объекты соцкультбыта;

7.13. До 10.05.2016 г. утвердить график по обеспечению оформления паспортов готовности многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования, независимо от формы собственности, к отопительному сезону 2016-2017 гг.;

7.14. В срок до 10 сентября 2016 г. организовать и провести работу по подготовке паспортов готовности многоквартирных жилых домов, в том числе ЖСК, ТСЖ. Отчет о подписанных паспортах готовности представлять в управление ЖКХ администрации Павловского муниципального района еженедельно (по понедельникам).

7.15. Начиная с 15 сентября 2016 года и до начала отопительного сезона 2016 - 2017 годов провести пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы и в срок до 1 октября 2016 года представить в управление ЖКХ администрации Павловского муниципального района акты проведения пробных топок.

7.16. Подготовить к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику или заключить договора на ее использование (оказание соответствующих видов услуг).

7.17. Привести муниципальные правовые акты в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствие с действующим законодательством.

8.Управлению ЖКХ администрации Павловского муниципального района представлять еженедельно (по средам) в центральную дежурно-диспетчерскую службу министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период начиная с июня месяца текущего года по форме 1 ЖКХ-зима.

9.Руководителям теплоснабжающих организаций независимо от форм собственности, руководителям бюджетных организаций и муниципальных учреждений, главам городских и сельских администраций, руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства рекомендовать взаимодействовать с центральной дежурно-диспетчерской службой ГО и ЧС («05») или ЕДДС ( «112» ) при авариях на поднадзорных им объектах в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2005 года № 323 «О системе оперативно-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области».

10.Рекомендовать собственникам объектов топливно-энергетического комплекса обеспечить их своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года, в том числе провести мероприятия по замене изношенного оборудования, по проведению планово-предупредительных ремонтов, технического диагностирования и иных работ.

11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Павловского муниципального района, руководителям организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих в ведении жилищный фонд, объекты социальной сферы, топливно-энергетического комплекса, инженерной инфраструктуры:

11.1. При подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов руководствоваться Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 г. № 103;

11.2. Обеспечить проведение расчетов по оплате за энергоресурсы в соответствии с договорами и соглашениями до начала отопительного сезона.

Срок: до 01.08.2016 г.

12. Предложить руководителям организаций всех организационно- правовых форм и форм собственности обеспечить своевременное оформление и представление в Волжско-Окское управление Ростехнадзора актов проверки готовности электро- и теплоснабжающих объектов к работе в отопительном сезоне 2016-2017 года.

13. Утвердить график выездных совещаний по контролю хода подготовки объектов ЖКХ к осеннее-зимнему периоду 2016-2017 гг. (приложение № 2).

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 								А.О.Кириллов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению администрации

Павловского муниципального района

от 18.04.2016 № 869

СОСТАВ

комиссии по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и объектов социально-культурного назначения к отопительному сезону 2016-2017 г. в Павловском муниципальном районе

Председатель комиссии:

Баринов И.А. – первый заместитель главы администрации;

Заместители председателя комиссии:

Капустина Т.В. – заместитель главы администрации, начальник финансового управления;

Богданов М.М. – заместитель главы администрации по социальным вопросам;

Огурцов Д.Г. – председатель КУМИ и ЗР Павловского муниципального района;

Хомутов В.А. – начальник управления сельского хозяйства;

Члены комиссии:

Милицкова О.В. –начальник управления строительства и капитального ремонта;

Кондакова И.В. – начальник управления экономического прогнозирования администрации;

Тюрина Г.А. – начальник управления образования;

Плотникова В.А.– начальник управления культуры и искусства;

Савельева С.Н. – начальник отдела ЖКХ администрации;

Голов А.С. – начальник дорожного отдела администрации;

Балакин Р.А. – начальник отдела муниципального заказа управления экономического прогнозирования;

Фокин О.Е. – глава администрации МО г. Павлово (по согласованию);

Маслагин А.С.. – главный врач ГБУЗ Павловская ЦРБ (по согласованию);

Бирюков И. В. – директор МУП «Водоканал» г. Павлово (по согласованию);

Шалбин Д.А. – директор ООО «Павловская домоуправляющая компания» (по согласованию);

Лебедев П.А. – директор ООО «ФСК «Энерго Строй» (по согласованию);

Орлова Ю.Н. – директор ООО «Павловоэнерго» (по согласованию);

Подмарев И.В. – генеральный директор ОАО «Дорожное» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению администрации

Павловского муниципального района

от 18.04.2016 № 869

ГРАФИК

проведения выездных совещаний районной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и объектов социально-культурного назначения к отопительному сезону 2015-2016

в Павловском муниципальном районе

| Наименование МО, организации | Дата проведения выездной проверки |
| --- | --- |
|  | 1-10 июля | 11-20 июля | 21-30 июля | 1-10 августа | 10-20 августа | 20-30 августа | 1-10 сентября |
| МО г. Павлово |  |  |  |  | Х |  |  |
| МО г. Ворсма |  |  |  | Х |  |  |  |
| МО г. Горбатов |  |  |  |  |  | Х |  |
| МО р.п. Тумботино |  |  |  |  |  | Х |  |
| МО Таремский сельсовет |  |  |  |  | Х |  |  |
| МО Абабковский сельсовет |  |  |  |  |  | Х |  |
| МО Коровинский сельсовет |  |  |  | Х |  |  |  |
| МО Калининский сельсовет |  |  |  |  | Х |  |  |
| МО Грудцинский сельсовет |  |  |  | Х |  |  |  |
| МО Варежский сельсовет |  |  |  |  | Х |  |  |