# Аналитическая записка по итогам реализации программы

развития производительных сил Павловского

муниципального района

за 1 полугодие 2015 года

## 1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил.

Из 30 мероприятий программы развития производительных сил Павловского муниципального района  (далее - Программа), запланированных к реализации в 2015 году, реализовывались 26 (или 86,7%).

За счет реализации Программы получено:

| Показатели | По плану на 2015 год | Факт 1 полугодие 2015 г. | % от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций, млн руб. | 677,486 | 299,17 | 44,2 |
| Объем отгруженной продукции, млн руб. | 4742,1 | 1855,65 | 39,1 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. | 240,32 | 46,27 | 19,3 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 52 | 21 | 40,4 |

В рамках Программы:

Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:

- ЗАО "Абабковское"/Строительство коровника на 200 голов - Объект введен в эксплуатацию в июле 2015 года.

Реконструированы (модернизированы):

- ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция РУС"/Строительство завода по производству гипсокартона - модернизация очистных систем;

- ОАО "Павловский автобус" и  ООО "Павловский автобусный завод"/Повышение энергоэффективности инфраструктуры - приобретено оборудование, выполнены  строительно-монтажные работы;

- ОАО "ПМЗ Восход"/Приобретение и модернизация оборудования - приобретено оборудование;

- ОАО "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова"/Закупка технологического оборудования для автоматизации процесса производства заготовок изделий - приобретено оборудование;

- ООО НПО "МЕХИНСТРУМЕНТ"/Реконструкция и производство новых изделий автокомпонентов – Приобретено сварочное оборудование;

- ЗАО "Медполимер ЛТД"/Модернизация и перевооружение производства шприцев - Модернизация прессформ для изготовления шприцев;

- ООО Птицефабрика "Павловская"/Реконструкция инфраструктуры и расширение производства мяса кур бройлеров до 22 тыс.тн на площадке ООО "Птицефабрика "Павловская" д. Долгово - продолжается реконструкция очистных сооружений;

- ООО Птицефабрика "Павловская"/Увеличение производства мяса кур бройлеров мощностью до 30 тыс. тонн в год на птицеводческом комплексе ООО "Птицефабрика Павловская" (производственная площадка "Ясенецкая") - продолжение работ по строительству 2 птицеводческих цехов.

Не реализовывались мероприятия:

- ОАО "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова"/ Инвестиционная энергосберегающая программа по теплоснабжению -  реализация проекта отложена по причине отсутствия свободных финансовых средств;

- МУП "Ворсменкое МПП ЖКХ/ Водовод до г. Ворсма и резервуар чистой воды в Павловском районе Нижегородской области - Реализация запланирована на II полугодие 2015 года;

- Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Самойловка от а/д Павлово - Тумботино - Гороховец в Павловском районе Нижегородской области - проведение аукциона и начало работ по проекту запланировано на II полугодие 2015 года.

Имеются сложности с реализацией проектов:

- ООО "Трансковъ"/ Создание станции технического облуживания - нехватка свободных финансовых средств;

Приостановлена реализация проекта:

- - ООО "Кора пласт"/ Организация производства изоляторов для применения в электрощитовой продукции производительностью 860 тыс. штук в год из-за отсутствия инвестиций. Падение объемов продаж продукции, отсутствие прибыли. Ведется работа по сокращению расходов, увеличению спроса на продукцию.

### Эффективность реализации Программы

| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по муниципальному району, % | 49,5 |
| --- | --- |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по муниципальному району, % | 12,7 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по муниципальному району, % | 5,5 |

## 2. Анализ сбалансированности развития производительных сил на территории района.

Из 10 поселений Павловского муниципального района мероприятия Программы по итогам 1полугодия 2015 года реализуются в 6 поселениях (г.Павлово, г.Ворсма, Таремский сельсовет, Коровинский сельсовет, Абабковский сельсовет, р.п.Тумботино).

Не принимают участие в реализации Программы поселения: г.Горбатов, Варежский сельский совет, Калининский сельсовет, Грудцинский сельсовет.

### Участие поселений в реализации Программы

за  1 полугодие 2015 года.

| Поселение | Количество мероприятий, реализуемых в рамках Программы | Инвестиции, млн руб. | Объем отгруженной продукции, млн руб. | Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. | Создано новых рабочих мест, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану за 2015 год | факт | % от плана | по плану за 2015 год | факт | % от плана | по плану за 2015 год | факт | % от плана | по плану за 2015 год | факт | % от плана |
| г.Павлово | 15 | 445,16 | 257,65 | 57,9 | 1178,4 | 380,95 | 32,3 | 35,19 | 4,01 | 11,4 | 24 | 9 | 37,5 |
| г.Ворсма | 7 | 25,26 | 3,075 | 12,2 | 187,76 | 219,8 | 117,1 | 4,1 | 2,595 | 63,3 | 7 | 0 | 0 |
| Абабковский сельсовет | 3 | 81,03 | 24,448 | 30,2 | 1571,64 | 415,3 | 26,4 | 170,76 | 25,218 | 14,8 | 21 | 12 | 57,1 |
| Таремский сельсовет | 1 | 32,1 | 9,181 | 28,6 | 125,4 | 74,125 | 59,1 | 17,1 | 8,189 | 47,9 | 0 | 0 | 0 |
| Коровинский сельсовет | 1 | 39,94 | 2,834 | 7,1 | 1678,9 | 765,447 | 45,6 | 13,17 | 6,262 | 47,5 | 0 | 0 | 0 |
| р.п.Тумботино | 3 | 54,0 | 1,98 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Вклад поселений

в общерайонные показатели выполнения Программы (в %)

| Поселение | Доля в общем объеме инвестиций (вложенных в целом по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме отгруженной продукции (по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений (по району в рамках Программы) | Доля в общем количестве созданных рабочих мест (по району в рамках Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Павлово | 86,1 | 20,5 | 8,7 | 42,9 |
| г.Ворсма | 1 | 11,8 | 5,6 | 0 |
| Абабковский сельсовет | 8,2 | 22,4 | 54,5 | 57,1 |
| Таремский сельсовет | 3,1 | 4 | 17,7 | 0 |
| Коровинский сельсовет | 0,9 | 41,2 | 13,5 | 0 |
| р.п.Тумботино | 0,7 | 0 | 0 | 0 |