Доклад на земское собрание

Итоги программы развития производительных сил

Павловского района на 2007 – 2010гг.

На территории нашего района в 2007 году начала реализацию программа развития производительных сил. В 2010 году ее реализация завершилась. Из 32 запланированных мероприятий работали 27 или 73,2% по объему запланированных вложений.

Приостановлены 4 мероприятия (1,9% от общего объема запланированных инвестиционных вложений):

- Производство полуфабрикатов (салаты, пельмени, выпечка) (ИП Баринов М.И.): строительство цеха заморожено на этапе внутренней отделки помещений из-за недостатка оборотных средств;

- Сборка многошпиндельного оборудования для завинчивания гаек крепления дисковых колес (ЗАО «ИнгерсоллРэнд СиАйЭс): отсутствие заказов от автопрома;

- Производство строительных сэндвич-панелей на ОАО «Павловский завод металлоконструкций»: предприятие признано банкротом;

- Организация совместно с компанией «Маркополо» (Бразилия) производства автобусов на самоходном шасси (ООО «Русские автобусы Марко»): прекращено производство машин.

Не начата реализация 1 мероприятия (24,9% от плана инвестиционных вложений):

- Производство хитина, хитозана, их производных и конечной продукции на их основе (ЗАО «Био Технологии» г. Нижний Новгород): руководство отказалось от реализации проекта на территории Павловского района по причине отсутствия подъездных железнодорожных путей к планируемой производственной площадке.

Хочется отметить, что из 27 проектов, 10 - это проекты малого бизнеса.

В целом выполнение по программе в процентах составило:

Выполнение мероприятий по целевому показателю «Инвестиции»:

За 4 года реализации программы было привлечено более 2,4 млрд. руб. инвестиций, что составило 69% от плана.

Наибольший объем инвестиций привлечен в предприятия отрасли промышленность - 62,4%, сельского хозяйства - 30,6% и 7% торговли.

Одной из главных причин, повлиявших на недостаточный уровень выполнения плановых показателей, явился мировой финансово-экономический кризис.

11 предприятий привлекли в проекты 100 и более процентов от запланированной суммы инвестиций. Среди них можно выделить: ООО «Кедр-М» - 190%, ЗАО «ЭКИ-хлеб» - 243%, ОАО «МИЗ им. Ленина» - 118%, ООО НПО «Мехинструмент» - 110%, ОАО «Павловский молочный завод» - 305%, ООО «Торговый рынок» - 127% и ООО «Торговый центр» - 106%.

В общем объеме привлеченных инвестиций доля малого бизнеса составила 14,5%.

Выполнение мероприятий по целевому показателю «Объем отгруженной продукции»:

За время реализации программы дополнительно полученный объем отгруженной продукции составил более 3,4 млрд. руб. (77% к плану). Дополнительный товарооборот за счет реализации проектов ООО «Торговый рынок» и ООО «Торговый центр» - 795,92 млн. руб.

Динамика прироста отгрузки за период 2007-2010 гг. выглядит следующим образом (в млн. руб) :

За истекший период 13 предприятий перевыполнили запланированные  объемы отгрузки. Наибольшее перевыполнение наблюдается у следующих предприятий: ООО «Барс» - 110%, ЗАО «ЭКИ-хлеб» - 314%; ОАО «МИЗ им. Ленина» (Производство 50 видов ветеринарного инструмента для вакцинации птицы и крупного рогатого скота, туберкулинизации и ухода за животными.)- 209%; ОАО «МИЗ им. Горького» - 165%; ОАО «ПМЗ «Восход» - 139%; ООО НПО «Мехинструмент» - 624%; ОАО «Павловский молочный завод» - 1623%; СПК «Грудцинский» - 442%; СПК «Комаровский» - 190%; ОАО «Павловская птицефабрика» - 211%. Продукция вышеперечисленных предприятий завоевала свои рынки сбыта, имеет высокий спрос.

Кроме предприятий, которые приостановили или не начинали реализацию запланированных проектов, наименьший процент выполнения имеют:

- проект ЗАО «Таремское» (Строительство свиноводческого комплекса на 12 тыс. голов) – 67%. Недостаток финансовых средств у предприятия, заканчивается процедура конкурсного производства. Предприятие выставлено на продажу. В связи с этим предприятие не получило дотаций и субсидий из областного бюджета и по федеральным программам;

- ОАО «МИЗ им. Ленина» (Увеличение объема выпуска продукции медицинского назначения, в т.ч. однократного применения) – 63% по причине высокой конкуренции со стороны предприятий из Пакистана, Китая, Индии и реализации на российском рынке аналогичной продукции по демпинговым ценам;

- ООО «Машстройдеталь» (Организация металлообработки комплектующих для бетономешалок и отбойных молотков) – 30%: в 2009г. проект был приостановлен в связи со сменой собственника производственной площадки. Также большую роль сыграл недостаток собственных оборотных средств.

Выполнение мероприятий по целевому показателю «Налоговые поступления»:

За истекший период реализации программы в консолидированный бюджет области было привлечено 149,6 млн. руб. налоговых поступлений, что составило 118% от плана.

Динамика прироста налоговых поступлений в консолидированный бюджет области за период 2007-2010 гг. выглядит следующим образом (в млн. руб.) :

18 предприятий по 21 проекту перечислили в консолидированный бюджет области 100 и более процентов от запланированной суммы. Среди них можно выделить: 2 проекта ООО «Барс» - 116%, ЗАО «ЭКИ-хлеб» - 167%, 2 проекта ОАО «МИЗ им. Ленина», 2 проекта ОАО «ПМЗ «Восход», ООО НПО «Мехинструмент» - 243%, ОАО «Павловский молочный завод» - 177%, СПК «Комаровский» - 141%, 2 проекта СПК "Грудцинский",  ООО «Торговый рынок» - 153% и ООО «Торговый центр» - 164%.

Выполнение мероприятий по созданию новых рабочих мест:

По итогам 4 лет было создано 704 новых рабочих места, что составляет 78% от плана.

Создано новых рабочих мест по отраслям экономики за период реализации программы:

По причине отсутствия заказов на производство автобусов инвестиционного проекта компании «Русские автобусы «Марко» созданные в 2007 году 74 из 144 рабочих мест вынуждены были высвободить в связи с приостановкой реализации проекта.

В целом реализация программы развития производительных сил за период 2007 - 2010 гг., безусловно, поспособствовала развитию реального сектора экономики, повышению конкурентоспособности производимой на территории продукции и услуг, повышению доходов бюджетов, и как следствие повышению уровня экономического развития и достижения финансовой самообеспеченности Павловского муниципального района.

Основной причиной, сдержавшей выполнение запланированных показателей программы, стал начавшийся в 2008 году мировой экономический кризис, который оказал большое влияние на социально-экономическое состояние района. Этим обусловлено возникновение в ходе реализации программы целого ряда проблем:

- недостаток финансовых средств, во многом вызванный снижением доступности кредитных ресурсов;

- проблема, связанная со сбытом продукции, снижением покупательского спроса потребителей на выпускаемый товар. Так, по причине отсутствия заказов со стороны автопрома не реализуется проект по сборке многошпиндельного оборудования на ЗАО «ИнгерсоллРэнд СиАйЭс», а так же приостановлен выпуск автобусов на ООО «Русские автобусы Марко»;

- отсутствие потенциальных инвесторов.

| Выполнение мероприятий программы развития производительных сил муниципального района (городского округа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по итогам 2007-2010 |  |  |  |  |
| Павловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № по распоряжению | Предприятие | Вид деятельности | Наименование мероприятия (проекта) / срок реализации | Ответственный орган исполнительной власти от Правительства Нижегородской области | Выполнение показателей |
|  |  |  |  |  | Инвестиции, млн.руб. | Объем отгруженной продукции, млн.руб. | Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб. | Создано рабочих мест, ед. |
|  |  |  |  |  | по плану | факт | % от плана | по плану | факт | % от плана | по плану | факт | % от плана | по плану - | факт | % от плана |
| Промышленность |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.159. | ООО "Барс" | Металлообработка | Строительство цеха для производства садово-огородного инструмента. Установка оборудования. Утверждение лимита потребления электроэнергии и газа. / 2007-2010 | Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 1,06 | 0,09 | 8,49 | 4,21 | 4,50 | 106,89 | 0,43 | 0,50 | 116,28 | 7 | 7 | 100 |
| 1.160. | ООО "Машстрой-деталь" | Металлообработка | Организация металлообработки комплектующих для бетономешалок и отбойных молотков. Установка нового оборудования. / 2007-2010 | Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 0,98 | 0,98 | 100,00 | 10,00 | 3,04 | 30,40 | 0,70 | 0,55 | 78,57 | 48 | 5 | 10,4 |
| 1.36. | ЗАО "БиоТехно-логии" | Химическая промышленность | Организация производства хитина, хитозана, их производных и конечной продукции на их основе в г. Ворсма. / 2009-2010 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 527,85 | 0,00 | 0,00 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 50 | 0 | 0 |
| Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.112. | ИП "Рунов О.Ю." | Мебельное производство | Организация производства корпусной мебели для офисов и предприятий торговли. / 2007-2010 | Министерство поддержки и развития малого предпринима-тельства, потребительс-кого рынка и услуг Нижегородской области | 5,70 | 5,70 | 100,00 | 48,00 | 45,80 | 95,42 | 1,23 | 2,03 | 165,04 | 39 | 34 | 87,2 |
| 2.113. | ИП "Баринов М.И." | Пищевая промышленность | 1) Производство полуфабрикатов (салаты, пельмени, выпечка). 2) Перепрофилирование и реконструкция площадей. / 2007-2010 | Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 1,05 | 0,97 | 92,38 | 5,50 | 2,90 | 52,73 | 0,70 | 1,16 | 165,71 | 8 | 0 | 0 |
| 2.115. | ООО "Гремячевс-кий Карьер" | Производство строительных материалов | 1) Модернизация и расширение производства известнякового щебня и доломитовой муки. 2) Установка нового оборудования. / 2007-2010 | Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 20,55 | 20,55 | 100,00 | 45,00 | 41,80 | 92,89 | 1,41 | 2,03 | 143,97 | 42 | 42 | 100 |
| 2.116. | ООО "Кедр - М" | Производство пиломатериалов | 1) Расширение производства сухих шлифованных черенков для садово-огородного инвентаря. 2) Установка нового оборудования. / 2007-2010 | Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 5,00 | 9,50 | 190,00 | 55,00 | 61,40 | 111,64 | 2,50 | 2,81 | 112,40 | 42 | 44 | 105 |
| 2.117. | ООО "Барс" | Легкая промышленность | 1) Реконструкция здания для пошива монтажных поясов; 2) Установка нового оборудования. / 2007-2010 | Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 1,37 | 1,23 | 89,78 | 2,92 | 3,20 | 109,59 | 0,25 | 0,29 | 116,00 | 7 | 6 | 85,7 |
| 2.118. | ЗАО "ЭКИ-хлеб" | Пищевая промышленность | Расширение кондитерского цеха, установка оборудования по производству печенья в г.Ворсма. / 2009-2010 | Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 3,00 | 7,30 | 243,33 | 7,00 | 22,00 | 314,29 | 0,72 | 1,20 | 166,67 | 20 | 10 | 50 |
| 2.85. | ООО "Русские автобусы Марко" | Автомобилестроение | Организация совместного с компанией "Маркополо" производства автобусов на самоходном шасси. / 2008-2010 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 23,33 | 19,80 | 84,87 | 1 420,75 | 515,80 | 36,30 | 4,38 | 9,24 | 210,96 | 164 | 70 | 42,7 |
| 2.86. | ОАО "Медикоинс-трументаль-ный завод им. Ленина" | Медицинская промышленность | 1) Производство 272 новых видов изделий медицинского назначения для общей хирургии, кардиологии, стоматологии, детской хирургии, травматологии, отоларингологии, нейрохирургии, импортозамещающей продукции однократного применения. 2) Установка нового и модернизация существующего оборудования. / 2007-2010 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 6,10 | 6,15 | 100,82 | 7,00 | 8,58 | 122,57 | 0,23 | 0,28 | 121,74 | 0 | 0 | 0 |
| 2.87. | ОАО "Медикоинс-трументаль-ный завод им. Ленина" | Медицинская промышленность | 1) Производство 50 видов ветеринарного инструмента для вакцинации птицы и крупного рогатого скота, туберкулинизации и ухода за животными. 2) Установка нового и модернизация существующего оборудования. / 2007-2010 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 10,00 | 11,80 | 118,00 | 12,00 | 25,04 | 208,67 | 0,38 | 0,79 | 207,89 | 10 | 10 | 100 |
| 2.88. | ОАО "Медикоинс-трументаль-ный завод им. Ленина" | Медицинская промышленность | 1) Увеличение объема выпуска продукции медицинского назначения, в т.ч. однократного применения. 2) Установка нового и модернизация существующего оборудования. / 2007-2010 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 15,00 | 9,00 | 60,00 | 18,50 | 11,78 | 63,68 | 0,60 | 0,38 | 63,33 | 0 | 0 | 0 |
| 2.89. | ОАО "Медикоинс-трументаль-ный завод им. Горького" | Медицинская промышленность | 1) Создание мощностей для производства микроинструментов, изготавливаемых из титана, специальных нержавеющих сталей и специальных пластиков. 2) Установка нового оборудования. / 2007-2010 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 52,60 | 21,60 | 41,06 | 16,70 | 27,50 | 164,67 | 9,40 | 6,20 | 65,96 | 0 | 0 | 0 |
| 2.90. | ОАО "Гидроагре-гат" | Производство агрегатов летательных аппаратов | 1) Модернизация и расширение производства. 2) Ввод дополнительного металлообрабатывающего оборудования. / 2007-2010 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 571,50 | 550,90 | 96,40 | 1 183,00 | 923,10 | 78,03 | 7,20 | 20,70 | 287,50 | 38 | 28 | 73,7 |
| 2.91. | ОАО ПМЗ "Восход" | Производство агрегатов летательных аппаратов | Проведение опытно-конструкторских работ по созданию агрегатов и систем управления для нового истребителя. / 2007-2010 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 461,90 | 462,10 | 100,04 | 198,90 | 276,40 | 138,96 | 14,91 | 19,86 | 133,20 | 0 | 0 | 0 |
| 2.92. | ОАО ПМЗ "Восход" | Производство агрегатов летательных аппаратов | Приобретение и модернизация оборудования. / 2007-2010 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 210,30 | 213,40 | 101,47 | 91,80 | 98,78 | 107,60 | 6,89 | 7,28 | 105,66 | 14 | 0 | 0 |
| 2.93. | ОАО "Павловский завод металлокон-струкций" | Металлообработка | Производство строительных сэндвич-панелей. Модернизация части производственных площадей (установка нового оборудования, ремонт площадей). / 2007-2010 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 42,00 | 22,00 | 52,38 | 15,90 | 3,75 | 23,58 | 4,77 | 1,17 | 24,53 | 12 | 0 | 0 |
| 2.94. | ЗАО "Ингерсолл Рэнд СиАйЭс" | Металлообработка | Сборка многошпиндельного оборудования для завинчивания гаек крепления дисковых колес (на имеющихся производственных мощностях). / 2008-2010 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 0 | 0 | 0 | 86,70 | 9,00 | 10,38 | 18,10 | 1,80 | 9,94 | 0 | 0 | 0 |
| 2.95. | ООО НПО "Мехинстру-мент" | Металлообработка | Ввод в эксплуатацию линии порошковой окраски садово-огородного инструмента. / 2008-2010 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 4,94 | 5,44 | 110,12 | 14,39 | 89,81 | 624,11 | 3,89 | 9,45 | 242,93 | 0 | 0 | 0 |
| 2.109. | ОАО "Павловский молочный завод" | Пищевая промышленность | 1) Производство стерилизованного молока; 2) Модернизация части производственных площадей (установка нового оборудования, ремонт площадей) . / 2007-2010 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 44,00 | 134,00 | 304,55 | 41,80 | 678,30 | 1622,7 | 10,00 | 17,72 | 177,20 | 0 | 5 | 0 |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.57. | СПК "Грудцинс-кий" | Молочное животноводство | Строительство животноводческого комплекса на 320 голов крупного рогатого скота. / 2007-2010 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 59,40 | 30,00 | 50,51 | 8,70 | 10,30 | 118,39 | 0,25 | 0,27 | 108,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.58. | СПК "Грудцинс-кий" | Молочное животноводство | Строительство животноводческого комплекса на 300 голов крупного рогатого скота. / 2009-2010 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 41,60 | 38,00 | 91,35 | 2,90 | 12,81 | 441,72 | 0,09 | 0,15 | 166,67 | 0 | 0 | 0 |
| 1.59. | СПК "Комаровс-кий" | Молочное животноводство | Строительство животноводческого комплекса на 760 голов крупного рогатого скота. / 2008-2010 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 58,80 | 54,60 | 92,86 | 15,10 | 28,70 | 190,07 | 0,22 | 0,31 | 140,91 | 0 | 0 | 0 |
| 1.60. | ЗАО "Таремское" | Молочное животноводство | Строительство животноводческого комплекса на 700 голов крупного рогатого скота. / 2007-2010 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 78,10 | 64,50 | 82,59 | 8,60 | 27,60 | 320,93 | 0,33 | 0,33 | 100,00 | 0 | 0 | 0! |
| 1.61. | ЗАО "Таремское" | Мясное скотоводство | Строительство свиноводческого комплекса на 12 тыс. голов. / 2007-2010 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 357,85 | 260,00 | 72,66 | 174,30 | 116,70 | 66,95 | 2,28 | 1,89 | 82,89 | 40 | 35 | 87,5 |
| 1.62. | ОАО Птицефаб-рика Павловская" | Птицеводство | Строительство инкубатория на 900 тыс. яиц единовременной закладки и реконструкция 3-х птичников на 75 тыс. голов. / 2008-2010 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 158,60 | 138,90 | 87,58 | 272,00 | 258,00 | 94,85 | 3,84 | 3,48 | 90,63 | 10 | 10 | 100 |
| 1.63. | ОАО "Птицефаб-рика Павловская" | Птицеводство | Строительство 3-х птичников на 150 тыс. голов. / 2008-2010 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 123,00 | 50,80 | 41,30 | 38,00 | 80,00 | 210,53 | 0,22 | 0,11 | 50,00 | 16 | 3 | 18,8 |
| Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.110. | ЗАО "Горбатовс-кое" | Молочное животноводство | Реконструкция животноводческого комплекса с покупкой племенного скота. / 2008-2010 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 40,60 | 35,60 | 87,68 | 11,80 | 12,60 | 106,78 | 0,12 | 0,09 | 75,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.111. | ОАО Птицефаб-рика "Ворсменс-кая" | Птицеводство | Модернизация оборудования яйцесортировального цеха. Реконструкция 3-х цехов для содержания 125 тыс. голов. / 2008-2010 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 76,00 | 65,70 | 86,45 | 112,40 | 54,20 | 48,22 | 0,33 | 0,17 | 51,52 | 0 | 0 | 0 |
| Торговля, общественное питание, платные услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.161. | ООО "Торговый рынок" | Торговля | Строительство торгового комплекса. / 2009-2010 | Министерство поддержки и развития малого предпринимате-льства, потребительс-кого рынка и услуг Нижегородской области | 60,00 | 76,00 | 126,67 | 312,00 | 281,40 | 90,19 | 6,35 | 9,71 | 152,91 | 130 | 110 | 84,6 |
| Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.114. | ООО "Торговый центр" | Торговля | Реконструкция здания бывшего Универмага г. Павлово со строительством пристроя. / 2008-2010 | Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 88,00 | 93,00 | 105,68 | 489,70 | 514,52 | 105,07 | 16,85 | 27,65 | 164,09 | 210 | 285 | 136 |
|  |  |  |  | Итого: | 3 493 | 2409,6 | 69% | 4 456,72 | 3453,4 | 77% | 126,4 | 149,60 | 118% | 907 | 704 | 78% |
|  |  |  |  |  |  | товорооборот | 801,70 | 795,92 | 99% |  |  |  |  |  |  |