Итоги программы развития производительных сил

Павловского района на 2011 – 2012гг. за 1 полугодие 2011г.

Из 14 запланированных мероприятий в рамках программы развития производительных сил 2011-2012гг. работали 9 или 31,7% по объему запланированных вложений.

Приостановлено 1 мероприятие (52% от общего объема запланированных инвестиционных вложений) - ООО «Сен-Гобен»: строительство завода по производству гипсокартона. По проекту не получена экспертиза проектной документации.

Не начата реализация 4 мероприятий (16,4% от плана инвестиционных вложений):

- ООО «Агрофирма «Павловская»: Расширение производства комбикормов. Собственник перенес реализацию проекта на 2012 год.

- ОАО «МИЗ им. М.Горького»: создание новых производств по изготовлению импортозамещающей медицинской техники. Собственник перенес реализацию проекта на 2012 год.

- ОАО «ПО «Горизонт»: инвестиционная программа по расширению производства товаров народного потребления. Недостаток финансовых средств предприятия. Реализация проекта запланирована на 2 полугодие 2011 года.

- ОАО «ПО «Горизонт»: Инвестиционная программа по техническому перевооружению производства изделий слесарно-монтажного назначения. Реализация проекта запланирована на 2 полугодие 2011 года.

Из 14 проектов запланированных к реализации в рамках Программы, 10 проектов промышленных предприятий, 3 проекта отрасти сельского хозяйства и 1 проект малого бизнеса.

В целом выполнение по программе в процентах составило:

Выполнение мероприятий по целевому показателю «Инвестиции»:

За 1 полугодие 2011 года реализации Программы было привлечено более 1 млрд. руб. инвестиций, что составило 21% от плана.

Наибольший объем инвестиций привлечен в предприятия отрасли сельского хозяйства – 56%, промышленности – 40% и 4% торговли.

Выполнение мероприятий по целевому показателю «Объем отгруженной продукции»:

За время реализации программы дополнительно полученный объем отгруженной продукции составил более 0,5 млрд. руб. (33% к плану 2011 года).

Выполнение мероприятий по целевому показателю «Налоговые поступления»:

За истекший период реализации программы в консолидированный бюджет области было привлечено 13,8 млн. руб. налоговых поступлений, что составило 11% от плана на 2011 год.

Выполнение мероприятий по созданию новых рабочих мест:

За время реализации Программы было создано 111 новых рабочих мест, что составляет 30% от плана.

Создано новых рабочих мест по отраслям экономики за период реализации программы:

| Выполнение мероприятий программы развития производительных сил муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по итогам 1 полугодия 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Павловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № по распоряжению | Предприятие | Вид деятельности | Наименование мероприятия (проекта) / срок реализации | Ответственный орган исполнительной власти от Правительства Нижегородской области | Выполнение показателей | Информация о выполнении мероприятия (что сделано, как соблюдаются плановые сроки выполнения и т.д.) | Причины невыполнения (проблемы, сдерживающие реализацию мероприятий) | Предложения по устранению проблем, сдерживающих реализацию мероприятий (что сделано для устранения проблемы) |
|  |  |  |  |  | Инвестиции, млн.руб. | Объем отгруженной продукции, млн.руб. | Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб. | Создано рабочих мест, ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по плану -всего | факт | % от плана | по плану -за год | факт | % от плана | по плану -за год | факт | % от плана | по плану -всего | факт | % от плана |  |  |  |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | ООО "Сен-Гобен Строительная Про-дукция РУС" | Промыш-ленность строитель-ных материалов | Строительство завода по производству гипсокартона / 2011-2012 | Министерство инвестиционной политики Нижегородской области | 2 551 | 119,7 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,3 | 0,00 | 0,00 | 120 | 0,00 | 0,00 | В стадии получения экспертизы |  |  |
| Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ОАО "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова" | Металлур-гическая промыш-ленность | Закупка технологического оборудования для автоматизации процесса производства изделий. / 2011-2013 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 70,0 | 1,90 | 2,71 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,02 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | 16,67 | Во втором полугодии 2011 года будут введены 2единицы вакуумых установок PVM, в первом полугодии произведена проплата | Отсутствие на Российском рынке необходимого оборудования. Закупка импортного оборудования сопрежена с большим объемом документации по таможенному оформлению и уплатой НДС, что влечет удорожание оборудования | Направлялись специалисты ОАО "Павловский завод им. Кирова" в Италию, Испанию, Португалию с целью подбора соответствующего технологического оборудования |
| 1.1. | ОАО "ПО "Горизонт" | Металлургическая промышленность | Инвестиционная программа по расширению производства товаров народного потребления. / 2011-2012 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | Реализация проекта запланирована на 2 полугодие 2011 года | Недостаток финансовых средств предприятия | Снижение цен на энергоносители |
| 1.1. | ОАО "ПО "Горизонт" | Металлургическая промышленность | Инвестиционная программа по техническому перевооружению производства изделий слесарно-монтажного назначения. / 2011-2013 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | Реализация проекта запланирована на 2 полугодие 2011 года | Недостаток финансовых средств предприятия | Снижение цен на энергоносители |
| 1.1. | ОАО "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова" | Металлургическая промышленность | Инвестиционная энергосберегающая программа по теплоснабжению. / 2011-2014 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 12,5 | 0,30 | 2,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Введены в эксплуатацию 3 единицы оборудования (подогреватель водяной 325-4000 №16) | нет | нет |
| 1.1. | ЗАО "Медполимер ЛТД" | Медицинская промышленность | Модернизация и перевооружение производства шприцев. / 2008-2014 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 6,00 | 3,92 | 65,4 | 15,1 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Получение пресс-формы цилиндрической на на объем изделия 10мл ожидается во 3-м кв.2011г. | - | - |
| 1.1. | ОАО "ПМЗ Восход" | Машиностроение | Приобретение и модернизация оборудования / 2010-2015 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 136, | 121,6 | 89,4 | 27,8 | 22,12 | 79,57 | 1,03 | 0,82 | 79,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приобретение оборудования согласно плана модернизации предприятия | нет | - |
| 1.1. | ОАО "ПМЗ Восход", | Машиностроение | Проведение опытно-конструкторских работ по соз-данию агрегатов и систем управления для нового истребителя. / 2010-2015 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 53,0 | 157,1 | 296 | 25,0 | 34,55 | 138,2 | 4,68 | 4,37 | 93,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение предварительных и ресурсных испытаний, изготовление опытных образцов для испытаний на объекте, сопровождение летных испытаний | нет | - |
| 1.1. | ОАО "МИЗ им. Ленина" | Медицинская промышленность | Развитие производства медицинских хирургических инструментов с целью расширения выпускаемого ассортимента и выхода на более высокий качественный уровень. / 2011-2014 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 30,0 | 6,28 | 20,9 | 15,6 | 3,12 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка КД, разработка и согласование ТУ, испытания, регистрация, разработка оснастки, изготовление оснастки, изготовление опытных партий. | Нестабильное финансовое положение предприятия | 1. Предусмотреть инвестиции из гос.фондов. 2. Возобновить практику гос.заказов. 3. Упрощение порядка и сроков регистрации изделий мед. техники. |
| 1.1. | ОАО "Медико-инструментальный завод им. М. Горького" | Медицинская промышленность | Создание нового производства импортозамещающих специальных комплектов и отдельных инструментов (более 3000 видов) для обеспечения Российских клиник современным медицинским инструментарием и оборудованием. / 2011-2015 | Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 20,7 | 0,00 | 0,00 | 12,0 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 |  | Перенос реализации проекта на 2012 год собственником предприятия |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ООО "ППР Ясенец-кий" | Животноводство | Организация производства мяса бройлеров мощностью 14,2 тыс. тонн в год на базе ООО "Птицплемрепродуктор Ясенецкий" / 2010-2015 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 320,8 | 299,4 | 93,3 | 705 | 402,8 | 57,13 | 4,32 | 2,56 | 59,28 | 23,0 | 15,0 | 65,22 | Строительство новых цехов и коммуникаций к ним. Оформление проектной документации по новому строительву и реконструкции оставшихся птичников. Установка дизельгенераторов (резерное питание). |  |  |
| 1.1. | ООО Агрофирма "Павловская" | Растениеводство | Расширение производства комбикормов на ООО "Агрофирма "Павловская" / 2010-2013 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 731,9 | 0,00 | 0,00 | 621,5 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 0,00 | 0,00 |  | Перенос реализации проекта на 2012 год собственником предприятия |  |
| 1.1. | ООО Птицефабрика "Павловская" | Животноводство | Реконструкция инфраструктуры и расширение производства мяса кур бройлеров до 22 тыс.тн на базе ОАО "Птицефабрика "Павловская". / 2010-2013 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 835, | 285,7 | 34,2 | 0,00 | 43,0 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 0,00 | 70,0 | 43,0 | 61,43 | Расширение мощностей инкубатора, строительно-монтажные работы в котельной инкубатора, реконструкция ЦПО - электромонтажные работы, монтаж трубопроводов, вентиляция. Установка дизельгенераторов на площадках фабрики. |  |  |
| Торговля, общественное питание, платные услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ОАО "Павловский рынок" | Платные услуги (торговля, общ. питание) | Строительство торгового центра на территории центрального рынка пл.Базарная / 2010-2012 | Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | 90,0 | 43,0 | 47,8 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 2,10 | 69,77 | 12,0 | 52,0 | 433,3 | Возведен корпус, ведутся общестроительные работы, завершение строительства - сентябрь 2011г. | нет | нет |