# Аналитическая записка по итогам реализации программы

развития производительных сил Павловского

муниципального района

за 2019 год

В 2012 году в районе  разработана и утверждена «Программа развития производительных сил Павловского муниципального района на 2013-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Павловского муниципального района от 18.12.2012г. № 191, актуализирована постановлением администрации Павловского муниципального района от 30.01.2020 г. № 203).

В рамках Программы на 2019-2020 годы запланировано к реализации 18 мероприятий, привлечение  1 126,44 млн. руб. инвестиций, что позволит увеличить объём отгруженной продукции на 8257,86 млн. руб., налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет области – на 159,68 млн. руб., создать 108 новых рабочих мест.

Все 16 мероприятий программы развития производительных сил Павловского муниципального района, запланированных к реализации в 2019 году, реализовывались (или 100%), вложено инвестиций – 485,6 млн. руб., что позволило увеличить объём отгруженной продукции на 4 243,72 млн. руб., налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет области – на 87,93 млн. руб., создать 17 новых рабочих мест.

За счет субъектов малого предпринимательства, реализующих проекты в рамках Программы, было вложено 5,58 млн. руб. инвестиций, прирост отгруженной продукции составил 16,563 млн. руб., налоговых поступлений – 1,77 млн. руб., создано 8 новых рабочих мест.

В рамках Программы:

Реконструированы (модернизированы):

- ООО НПО «Мехинструмент» / Организация производства кабин для тракторов сельскохозяйственного и коммунального назначений – Создан участок сварки и сборки кабин, производится закупка технологического оборудования. Получен целевой займ по линии ФГАУ "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности). Реконструкция и производство новых изделий автокомпонентов – Проект реализован.

- ООО " Павловская ложка " / Строительство завода по производству столовых приборов ООО "Павловская ложка" - пересмотрены сроки исполнения проекта в сторону их увеличения (отложено приобретение запланированного оборудования на 2020 г.г. за счет прибыли предприятия);

- ПАО "Павловский автобус" и  ООО "Павловский автобусный завод"/Повышение энергоэффективности инфраструктуры и Освоение производства модельного ряда новых автобусов - НИОКР, изготовление оснастки, приобретение оборудования, проведение строительно-монтажных работ;

- ПАО "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова"/Закупка технологического оборудования для автоматизации процесса производства заготовок изделий - приобретено оборудование;

- ООО Птицефабрика "Павловская"/Реконструкция инфраструктуры и расширение производства мяса кур бройлеров до 22 тыс.тн на площадке ООО "Птицефабрика "Павловская" д. Долгово.  Продолжается реконструкция очистных сооружений. Приобретен технологический транспорт.

Из 10 поселений Павловского муниципального района мероприятия Программы по итогам 2019 года реализуются в 6 поселениях (г.Павлово, г.Ворсма, Таремский сельсовет, Коровинский сельсовет, Абабковский сельсовет, р.п.Тумботино).

Не принимают участие в реализации Программы поселения: г.Горбатов, Калининский сельсовет, Грудцинский сельсовет,  Варежский сельсовет.