# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2014 											№ 117

Об утверждении Краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского

муниципального района на 2014-2016 г.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Законом Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208 "Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", Постановление Правительства Нижегородской области от 26.12.2013 N 1000 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2014 год", Постановление Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 N 409 "Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (2 календарных года) планов реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" постановляю:

# 1. Утвердить «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г.» (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам. главы администрации Баринова И.А.

Глава администрации 								 А.О.Кириллов

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Павловского муниципального района

от 24.07.2014 № 117

Краткосрочный план

реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов

Павловского муниципального района на 2014-2016 г.

г.Павлово 2014

# 1. Паспорт краткосрочного плана

1.1. Наименование краткосрочного плана:

Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г. (далее Краткосрочный план)

1.2. Основание для разработки краткосрочного плана

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Закон Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208 "Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 26.12.2013 N 1000 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2014 год"

Постановление Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 N 409 "Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (2 календарных года) планов реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области"

1.3. Муниципальный заказчик краткосрочного плана

Управление ЖКХ администрации Павловского муниципального района.

1.4. Основные разработчики краткосрочного плана

Управление ЖКХ администрации Павловского муниципального района;

ОМС муниципальных образований Павловского муниципального района.

1.5. Основные цели краткосрочного плана

1. обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

2. достижение планируемых показателей выполнения государственной программы;

3. конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

4. уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

5. уточнение стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

6. определение объема государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и (или) местного бюджетов (далее - поддержка);

7. своевременное внесение изменений в государственную программу.

  - Основные задачи краткосрочного плана

1. Организация и обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Павловского муниципального района.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий.

3. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области.

4. Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

5. Проведение информационно-разъяснительной работы с населением.

1.7. Сроки и этапы реализации краткосрочного плана

2014-2016 годы в соответствии с приложением 1 к краткосрочному плану.

1.8. Исполнители основных мероприятий краткосрочного плана

Администрация Павловского муниципального района;

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Региональный оператор);

ОМС муниципальных образований Павловского муниципального района;

Управляющие организации;

Товарищества собственников жилья;

Жилищные кооперативы;

Собственники помещений в многоквартирных домах.

1.9. Объемы и источники финансирования краткосрочного плана

Основной источник реализации Краткосрочного плана - взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Дополнительными источниками реализации краткосрочного плана - работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах является финансирование из бюджетов всех уровней (приложение 2 к Краткосрочному плану)

Тыс. руб.

| Источники финансирования | Этапы реализации краткосрочного плана |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего за период реализации краткосрочного плана |
| 1. Фонд |  | 3225 |  | 3225 |
| 2. Областной бюджет |  | 3550 |  | 3550 |
| 3. Местный бюджет |  | 627 |  | 627 |
| 4. Средства собственников |  | 21042,122 | 54095,030 | 75137,152 |
| ВСЕГО по краткосрочному плану |  | 28444,122 | 54095,030 | 82539,152 |

1.10. Система организации контроля за исполнением краткосрочного плана.

Контроль над ходом реализации Краткосрочного плана осуществляет Региональный оператор, Государственная жилищная инспекция Нижегородской области, Управление ЖКХ администрации Павловского муниципального района Нижегородской области.

1.11. Индикаторы достижения целей краткосрочного плана

Индикатором целей краткосрочного плана является проведение капитальных ремонтов 39 многоквартирных домов, расположенных на территории Павловского муниципального района за период с 2014 по 2016 годы.

По итогам реализации Краткосрочного плана будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов:

Индикаторы:

1. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов Павловского муниципального района, подлежащих включению в Программу составит 3,8 %.

Непосредственные результаты:

1. Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов составит 54,5 тыс.кв.м.

2. Общее количество капитально отремонтированных многоквартирных домов составит 39 ед.

# 2. Текст краткосрочного плана

2.1. Содержание проблемы

Мониторинг состояния жилищного фонда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов показал, что большая часть домов находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

На территории Павловского муниципального района Нижегородской области по состоянию на 01.01.2014 г. расположено 1016 многоквартирных домов, из них 215 многоквартирных домов находятся в управлении товариществ собственников жилья, 24 – в управлении жилищно-строительных кооперативов, 71 – в непосредственном управлении, 706 многоквартирных дома выбрали управление управляющей организацией.

В Павловском районе достаточно много «старых» многоквартирных домов – 20% МКД до 1945 г. постройки, 46 % МКД построены с 1946 по 1970 г. Средний процент износа домов – 50 %.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется оптимизация процессов планирования капитального ремонта. Очередность многоквартирных домов определялась ОМС поселений Павловского муниципального района в соответствии с утвержденными критериями.

Определение необходимости проведения капитального ремонта осуществляется комиссионно, на основании проводимого органом исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющего государственный жилищный надзор Нижегородской области (Государственная жилищная инспекция) мониторинга информации об обследовании технического состояния многоквартирных домов, данных технических паспортов, технической документации предоставляемой лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, и информации об обследовании технического состояния многоквартирных домов, данных технических паспортов, технической документации, в отношении многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, а также в отношении многоквартирных домов, информация о которых не представлена лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами.

В соответствии со статьей 158 ЖК РФ собственники помещения в многоквартирном доме обязаны нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доли в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы на содержание и ремонт жилого помещения, взносов на капитальный ремонт.

Информация о домах, включенных в муниципальную адресную программу размещается на сайте администрации Павловского муниципального района.

2.2. Цели и задачи краткосрочного плана

Одним из приоритетов государственной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов и внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта.

Принятие Краткосрочного плана позволит обеспечить улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания, а также создать устойчивую систему своевременного и планового проведения капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с нормативными требованиями.

В этой связи определены основные цели и задачи.

Основными целями краткосрочного плана являются:

1. обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

2. достижение планируемых показателей выполнения государственной программы;

3. конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

4. уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

5. уточнение стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

6. определение объема государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и (или) местного бюджетов (далее - поддержка);

7. своевременное внесение изменений в государственную программу.

Механизмом достижения обозначенных целей является реализация задач по организации проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов:

1. Организация и обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Павловского муниципального района.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий.

3. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области.

4. Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

5. Проведение информационно-разъяснительной работы с населением

2.3. Сроки и этапы реализации краткосрочного плана

2014-2016 годы в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к настоящему краткосрочному плану.

2.4. Управление программой и механизм ее реализации

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, включает в себя:

1. ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;

2. ремонт крыши;

3. ремонт фасада;

4. разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

5. разработку сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту;

6. осуществление строительного контроля (технического надзора).

Сумма на капитальный ремонт заложена меньше планируемой, в связи с планируемым открытием спецсчетов ТСЖ и ЖСК.

Размер предельной стоимости каждого из видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, с учетом средств государственной поддержки, муниципальной поддержки, устанавливается Правительством Нижегородской области.

2.5. Система программных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Фонд | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Задача 1 краткосрочного плана: Организация проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов |
| 1.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с приложением 3 к краткосрочному плану | 2014-2016 | Администрация Павловского муниципального района; Региональный оператор; ОМС муниципальных образований Павловского муниципального района; Управляющие организации; Товарищества собственников жилья; Жилищные кооперативы; Собственники помещений в многоквартирных домах. | Всего | 79297,474 | 3225 | 3550 | 627 | 71895,474 |
|  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 28444,122 | 3225 | 3550 | 627 | 21042,122 |
|  |  |  |  | 2016 | 54095,030 |  |  |  | 54095,030 |
| Итого по краткосрочному плану | Всего | 82539,152 | 3225 | 3550 | 627 | 75137,152 |

2.6. Ресурсное обеспечение краткосрочного плана

| Задача | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Фонд | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов 1 этап 2014-2016 г. | Всего | 79297,474 | 3225 | 3550 | 627 | 71895,474 |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 28444,122 | 3225 | 3550 | 627 | 21042,122 |
|  | 2016 | 54095,030 |  |  |  | 54095,030 |
| Всего по краткосрочному плану | Всего | 82539,152 | 3225 | 3550 | 627 | 75137,152 |

Основным источником реализации Краткосрочного плана являются взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Дополнительными источниками реализации краткосрочного плана на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах на очередной финансовый год и плановый период являются:

- средства Фонда;

- средства областного бюджета;

- средства местных бюджетов.

Объемы финансирования Краткосрочного плана по источникам, годам и объектам подлежат ежегодному утверждению и актуализации.

2.7. Индикаторы достижения цели (целей) краткосрочного плана

Состав индикаторов Краткосрочного плана определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Краткосрочного плана.

Достижение целей Краткосрочного плана будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

### Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикаторы |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план | % | 0 | 1,4 | 3,8 |
| 2 | Непосредственные результаты |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов | Тыс. кв.м | 0 | 19,8 | 54,5 |
| 2.2 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | Ед. | 0 | 15 | 39 |

2.8. Оценка эффективности реализации краткосрочного плана

Оценка эффективности Краткосрочного плана определяется достижением непосредственных результатов Краткосрочного плана, а также плановыми значениями целевых индикаторов.

В результате реализации Краткосрочного плана будет обеспечено:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

- приведение многоквартирных домов, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие с требованиями энергоэффективности, действующими на момент выполнения капитального ремонта.

Положительный эффект Краткосрочного плана также заключается в повышении энергоэффективности жилищного фонда и оптимизация затрат по его эксплуатации.

2.9. Система организации контроля за исполнением краткосрочного плана

Контроль над ходом реализации Краткосрочного плана осуществляют:

Управление ЖКХ администрации Павловского муниципального района Нижегородской области;

Региональный оператор;

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквар-тирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г. |
| Финансовое обеспечение многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации государственной программы Нижегородской области по капитальному ремонту в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество в котором подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014-2016 годы |
| №п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, учавствующих в государственной региональной адресной программе по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Нижегородской области | Общая площадь жилых и нежилых помещений выбывших из государственной программы кап. ремонта | Общая площадь жилых и нежилых помещений вновь включенных в программу кап. ремонта | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Объем начисления (столбец 3 х столбец 9) | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | Доля направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской областного от 28.11.2013 № 159-З | Средства государственной и муниципальной поддержки | Всего средств на капитальный ремонт (столбец 10 х столбец 11 х столбец 12х 12 мес) + столбец 13 |
|  |  | Всего | в том числе* |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | у регионального оператора | на спец. счете у регионального оператора | на спец. счете ТСЖ и т.д. |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб | руб. | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Павловскому муниципальному району | 1 169 926,47 |  |  |  |  |  |  | 14741074 |  |  | 7402000 | 3225000 | 3550000 | 627000 | 96954024 |
| по МО на 2014 год | 1 169 926,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по МО на 2015 год | 1 169 926,47 |  |  |  |  |  | 6,3 | 7 370 537 | 60 | 50 | 7402000 | 3225000 | 3550000 | 627000 | 33935933 |
| по МО на 2016 год | 1 169 926,47 |  |  |  |  |  | 6,3 | 7 370 537 | 75 | 95 |  |  |  |  | 63018091 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г. |
| Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации государственной программы Нижегородской области по капитальному ремонту в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области , общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014-2016 годы |
| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ССч;спецсчет у рег. оператора - ССчРО;счет рег. Оператора - СчРО * | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: | жилых помещений | нежилых помещений | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: | всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | стоимость строительно монтажных работ (СМР) | стоимость проектных работ (ПИР) | стоимость затрат на технический надзор | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м |  | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по Павловскому муниципальному району на 2014-2016 г. |  |  |  |  |  |  | 54 539,32 | 45 439,53 | 43 919,40 | 1 520,13 | 39 780,38 | 2019 | 82 539 152 | 3 225 000 | 3 550 000 | 627 000 | 75 137 152 | 82 539 152 | 76 199 961 | 5 500 998 | 838 193 |  |  |  |
| Итого по МО на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 17 349,90 | 15 071,86 | 14 619,66 | 452,20 | 13 469,76 | 674 | 28 444 122 | 3 225 000 | 3 550 000 | 627 000 | 21 042 122 | 28 444 122 | 26 158 302 | 1 998 082 | 287 738 |  |  |  |
| 1 | г. Ворсма, ул. Захаровская, д. 22 | 1956 | нет |  | К | 2 | 3 | 571,10 | 523,10 | 523,10 |  | 470,30 | 32 | 1 572 300 | 111 930 | 123 210 | 21 762 | 1 315 398 | 1 572 300 | 1 300 000 | 258 000 | 14 300 | 3 006 |  | 01.12.15 |
| 2 | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 16 | 1958 | нет |  | К | 2 | 1 | 318,48 | 296,08 | 296,08 |  | 225,00 | 17 | 1 133 428 | 63 354 | 69 738 | 12 317 | 988 019 | 1 133 428 | 1 048 500 | 73 395 | 11 533 | 3 828 |  | 01.12.15 |
| 3 | г.Горбатов,ул.К.Маркса,17 | 1917 | нет |  | Д | 2 | 2 | 305,70 | 184,47 | 184,47 |  | 184,47 | 9 | 95 189 | 39 472 | 43 450 | 7 674 | 4 593 | 95 189 | 88 057 | 6 164 | 968 | 516 |  | 01.12.15 |
| 4 | г. Павлово, ул. Южная, д.49 | 1961 | нет |  | К | 2 | 1 | 305,15 | 273,75 | 273,75 |  | 237,46 | 17 | 1 148 061 | 58 576 | 64 479 | 11 388 | 1 013 618 | 1 148 061 | 1 062 036 | 74 343 | 11 682 | 4 194 |  | 01.12.15 |
| 5 | г. Павлово, ул. Фаворского, д.60 | 1976 | нет |  | П | 5 | 6 | 4 780,70 | 3 881,12 | 3 881,12 |  | 3 605,52 | 182 | 5 221 827 | 830 462 | 914 152 | 161 457 | 3 315 756 | 5 221 827 | 4 830 552 | 338 139 | 53 136 | 1 345 |  | 01.12.15 |
| 6 | г. Павлово, ул. Южная, д.47 | 1963 | нет |  | К | 2 | 1 | 310,00 | 282,80 | 282,80 |  | 220,12 | 24 | 1 148 641 | 60 512 | 66 610 | 11 765 | 1 009 754 | 1 148 641 | 1 062 572 | 74 380 | 11 689 | 4 062 |  | 01.12.15 |
| 7 | г. Павлово, ул. Новаторов, д.12 | 1960 | нет |  | К | 2 | 1 | 298,59 | 273,56 | 273,56 |  | 273,56 | 10 | 646 311 | 58 535 | 64 434 | 11 380 | 511 962 | 646 311 | 597 883 | 41 852 | 6 576 | 2 363 |  | 01.12.15 |
| 8 | г. Павлово, ул. Речная, д.34 | 1976 | нет |  | П | 5 | 6 | 4 313,90 | 3 896,60 | 3 838,20 | 58,40 | 3 487,60 | 163 | 7 087 258 | 833 775 | 917 799 | 162 101 | 5 173 583 | 7 087 258 | 6 556 206 | 458 934 | 72 118 | 1 819 |  | 01.12.15 |
| 9 | г. Павлово, ул.1-я Новая Линия, д.11 | 1962 | нет |  | К | 4 | 2 | 1 728,66 | 1 381,56 | 1 381,56 |  | 1 295,11 | 57 | 2 427 180 | 295 619 | 325 410 | 57 474 | 1 748 677 | 2 427 180 | 2 245 310 | 157 172 | 24 698 | 1 757 |  | 01.12.15 |
| 10 | г. Павлово, ул. Советская, д.51 | 1952 | нет |  | К | 2 | 1 | 544,53 | 531,06 | 531,06 |  | 531,06 | 22 | 1 772 659 | 113 633 | 125 085 | 22 093 | 1 511 848 | 1 772 659 | 1 639 832 | 114 789 | 18 038 | 3 338 |  | 01.12.15 |
| 11 | г. Павлово, пер. Рассвет, д.7 | 1963 | нет |  | К | 2 | 1 | 294,36 | 273,48 | 273,48 |  | 168,56 | 19 | 985 135 | 58 518 | 64 415 | 11 377 | 850 825 | 985 135 | 911 319 | 63 792 | 10 024 | 3 602 |  | 01.12.15 |
| 12 | г. Павлово, ул. Котовского, д.11А | 1973 | нет |  | К | 5 | 2 | 2 230,77 | 2 009,95 | 1 616,15 | 393,80 | 1 506,67 | 79 | 2 885 553 | 430 079 | 473 420 | 83 615 | 1 898 439 | 2 885 553 | 2 669 337 | 186 853 | 29 363 | 1 436 |  | 01.12.15 |
| 13 | г. Павлово, пер. Суворова, д.17 | 1961 | нет |  | К | 2 | 2 | 692,16 | 636,43 | 636,43 |  | 636,43 | 20 | 1 142 810 | 136 180 | 149 904 | 26 476 | 830 250 | 1 142 810 | 1 057 178 | 74 003 | 11 629 | 1 796 |  | 01.12.15 |
| 14 | НПС Степаньково, д. 1 | 1971 | нет |  | К | 2 | 2 | 655,80 | 627,90 | 627,90 |  | 627,90 | 23 | 1 177 770 | 134 355 | 147 894 | 26 121 | 869 400 | 1 177 770 | 1 089 520 | 76 266 | 11 984 | 1 876 |  | 01.12.15 |
| Итого по МО на 2016 год | Х |  |  |  |  |  | 37 189,42 | 30 367,67 | 29 299,74 | 1 067,93 | 26 310,62 | 1345 | 54 095 030 |  |  |  | 54 095 030 | 54 095 030 | 50 041 659 | 3 502 916 | 550 455 |  |  |  |
| 15 | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 18 | 1961 | нет |  | К | 2 | 1 | 295,57 | 273,29 | 273,29 |  | 277,66 | 7 | 1 133 428 |  |  |  | 1 133 428 | 1 133 428 | 1 048 500 | 73 395 | 11 533 | 4 147 |  | 01.12.16 |
| 16 | г. Ворсма, ул. Парковая, д. 1/14 | 1956 | нет |  | Б | 2 | 1 | 301,66 | 277,66 | 277,66 |  | 236,63 | 13 | 863 178 |  |  |  | 863 178 | 863 178 | 798 500 | 55 895 | 8 783 | 3 109 |  | 01.12.16 |
| 17 | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 4 | 1958 | нет |  | К | 2 | 2 | 724,09 | 683,86 | 604,16 | 79,70 | 343,25 | 19 | 1 781 218 |  |  |  | 1 781 218 | 1 781 218 | 1 647 750 | 115 343 | 18 125 | 2 605 |  | 01.12.16 |
| 18 | г. Ворсма ул. И.Г.Завьялова д. 47 | 1959 | нет |  | К | 2 | 1 | 368,82 | 333,82 | 333,82 |  | 290,30 | 20 | 756 700 |  |  |  | 756 700 | 756 700 | 700 000 | 49 000 | 7 700 | 2 267 |  | 01.12.16 |
| 19 | г.Горбатов,ул.Советская,29 | 1917 | нет |  | К | 2 | 3 | 474,80 | 435,80 | 435,80 |  | 326,10 | 21 | 1 527 341 |  |  |  | 1 527 341 | 1 527 341 | 1 412 897 | 98 902 | 15 542 | 3 505 |  | 01.12.16 |
| 20 | г. Павлово, ул. Фаворского, д.71 | 1979 | нет |  | П | 5 | 6 | 5 212,40 | 3 938,48 | 3 938,48 |  | 3 529,18 | 164 | 6 758 391 |  |  |  | 6 758 391 | 6 758 391 | 6 251 980 | 437 639 | 68 772 | 1 716 |  | 01.12.16 |
| 21 | г. Павлово, ул. Фаворского, д.93 | 1964 | нет |  | К | 4 | 3 | 2 546,53 | 1 969,91 | 1 969,91 |  | 1 738,63 | 94 | 2 561 249 |  |  |  | 2 561 249 | 2 561 249 | 2 369 334 | 165 853 | 26 062 | 1 300 |  | 01.12.16 |
| 22 | г. Павлово, ул. Железнодорожная, д.1Б | 1974 | нет |  | К | 2 | 3 | 1 392,56 | 866,00 | 866,00 |  | 824,80 | 50 | 1 759 101 |  |  |  | 1 759 101 | 1 759 101 | 1 627 290 | 113 911 | 17 900 | 2 031 |  | 01.12.16 |
| 23 | г. Павлово, ул. Железнодорожная, д.9 | 1971 | нет |  | К | 2 | 1 | 365,02 | 335,23 | 335,23 |  | 335,23 | 13 | 364 781 |  |  |  | 364 781 | 364 781 | 337 448 | 23 621 | 3 712 | 1 088 |  | 01.12.16 |
| 24 | г. Павлово, ул.Чкалова, д.56А | 1972 | нет |  | К | 5 | 2 | 2 109,78 | 1 804,16 | 1 804,16 |  | 1 612,08 | 79 | 3 583 457 |  |  |  | 3 583 457 | 3 583 457 | 3 314 947 | 232 046 | 36 464 | 1 986 |  | 01.12.16 |
| 25 | г. Павлово, ул. Кирова, д.90 | 1970 | нет |  | К | 5 | 4 | 4 183,49 | 3 403,17 | 2 730,57 | 672,60 | 2 616,89 | 107 | 3 611 838 |  |  |  | 3 611 838 | 3 611 838 | 3 341 201 | 233 884 | 36 753 | 1 061 |  | 01.12.16 |
| 26 | г. Павлово, ул. Солнечная, д.20А | 1959 | нет |  | КД | 2 | 2 | 216,30 | 188,80 | 188,80 |  | 188,80 | 13 | 481 529 |  |  |  | 481 529 | 481 529 | 445 448 | 31 181 | 4 900 | 2 550 |  | 01.12.16 |
| 27 | г. Павлово, ул. Лермонтова, д.2 | 1964 | нет |  | К | 3 | 2 | 1 289,54 | 1 123,80 | 1 123,80 |  | 1 039,25 | 59 | 2 952 360 |  |  |  | 2 952 360 | 2 952 360 | 2 731 137 | 191 180 | 30 043 | 2 627 |  | 01.12.16 |
| 28 | г. Павлово, ул. Коммуны, д.36 | 1958 | нет |  | К | 2 | 2 | 581,72 | 540,62 | 540,62 |  | 472,94 | 35 | 1 341 248 |  |  |  | 1 341 248 | 1 341 248 | 1 240 747 | 86 853 | 13 648 | 2 481 |  | 01.12.16 |
| 29 | г. Павлово, пер. Суворова, д.25 | 1964 | нет |  | К | 4 | 3 | 2 679,10 | 1 950,60 | 1 761,37 | 189,23 | 1 541,99 | 84 | 2 373 076 |  |  |  | 2 373 076 | 2 373 076 | 2 195 261 | 153 668 | 24 147 | 1 217 |  | 01.12.16 |
| 30 | г. Павлово, ул. Кирова, д.96 | 1957 | нет |  | К | 2 | 1 | 563,28 | 517,97 | 517,97 |  | 517,97 | 14 | 1 130 031 |  |  |  | 1 130 031 | 1 130 031 | 1 045 357 | 73 175 | 11 499 | 2 182 |  | 01.12.16 |
| 31 | г. Павлово, ул. Новаторов, д.8 | 1961 | нет |  | К | 2 | 1 | 296,69 | 275,22 | 275,22 |  | 237,42 | 13 | 925 877 |  |  |  | 925 877 | 925 877 | 856 502 | 59 954 | 9 421 | 3 364 |  | 01.12.16 |
| 32 | г. Павлово, ул. Фаворского, д.62Б | 1960 | нет |  | К | 2 | 1 | 274,60 | 260,60 | 134,20 | 126,40 | 69,50 | 8 | 442 350 |  |  |  | 442 350 | 442 350 | 409 204 | 28 645 | 4 501 | 1 697 |  | 01.12.16 |
| 33 | г. Павлово, ул. Советская, д.53 | 1952 | нет |  | К | 2 | 1 | 550,40 | 530,80 | 530,80 |  | 530,80 | 18 | 1 862 969 |  |  |  | 1 862 969 | 1 862 969 | 1 723 375 | 120 637 | 18 957 | 3 510 |  | 01.12.16 |
| 34 | г. Павлово, ул. Новая, д.1А | 1978 | нет |  | П | 5 | 6 | 5 363,80 | 4 364,05 | 4 364,05 |  | 3 877,55 | 206 | 7 280 983 |  |  |  | 7 280 983 | 7 280 983 | 6 735 415 | 471 479 | 74 089 | 1 668 |  | 01.12.16 |
| 35 | с. Таремское, ул.Школьная, д.13 | 1965 | нет |  | П | 3 | 2 | 1 069,28 | 998,10 | 998,10 |  | 905,85 | 66 | 2 074 146 |  |  |  | 2 074 146 | 2 074 146 | 1 918 729 | 134 311 | 21 106 | 2 078 |  | 01.12.16 |
| 36 | р.п.Тумботино, ул. Пролетарская, д. 7 | 1959 | нет |  | К | 3 | 2 | 839,90 | 773,20 | 773,20 |  | 773,20 | 45 | 1 321 121 |  |  |  | 1 321 121 | 1 321 121 | 1 222 128 | 85 549 | 13 444 | 1 709 |  | 01.12.16 |
| 37 | р.п.Тумботино, ул. Пролетарская, д. 11 | 1958 | нет |  | К | 2 | 2 | 304,40 | 244,60 | 244,60 |  | 244,60 | 15 | 1 046 455 |  |  |  | 1 046 455 | 1 046 455 | 968 043 | 67 763 | 10 649 | 4 278 |  | 01.12.16 |
| 38 | г. Павлово, ул. Железнодорожная, д.7А | 1964 | нет |  | К | 2 | 1 | 430,39 | 389,33 | 389,33 |  | 314,80 | 12 | 895 934 |  |  |  | 895 934 | 895 934 | 828 801 | 58 016 | 9 117 | 2 301 |  | 01.12.16 |
| 39 | г. Павлово, ул. Полевая, д.2 | 1979 | нет |  | П | 5 | 6 | 4 755,30 | 3 888,60 | 3 888,60 |  | 3 465,20 | 170 | 5 266 269 |  |  |  | 5 266 269 | 5 266 269 | 4 871 665 | 341 016 | 53 588 | 1 354 |  | 01.12.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г. |
| Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации государственной программы Нижегородской области по капитальному ремонту в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014-2016 годы |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |
|  |  |  | ВСЕГО ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт и (или) утепление фасада | ремонт фундамента | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | Установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды |
|  |  |  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | система отопления | система электроснабжения | система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  | м | руб | м | руб | м | руб | м | руб | м | руб. | ед. | руб | кв.м. | руб | кв.м. | руб | кв.м. | руб | куб.м. | руб. | кв.м. | руб | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Всего по Павловскому муниципальному району на 2014-2016 г. | 82 539 152 | 43 262 264 | 3 035,00 | 3059829 |  |  | 28 025,00 | 23182154 | 15 981,00 | 11 865 062 | 4 190,00 | 5 155 219 |  |  | 14 426,00 | 23 603 899 |  |  | 38 876,00 | 13 968 308 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2015 год | 28 444 122 | 13 038 642 | 961,00 | 947222 |  |  | 8 012,50 | 6609654 | 5 278,00 | 3 616 789 | 1 459,00 | 1 864 977 |  |  | 5 159,00 | 9 176 288 |  |  | 12 979,00 | 4 524 511 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ворсма, ул. Захаровская, д. 22 | 1 572 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,00 | 864 800 |  |  | 482,00 | 707 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 16 | 1 133 428 | 376 728 |  |  |  |  | 173,50 | 270250 | 70,00 | 106 478 |  |  |  |  | 300,00 | 432 400 |  |  | 401,00 | 324 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.Горбатов,ул.К.Маркса,17 | 95 189 | 95 189 |  |  |  |  |  |  | 161,00 | 95 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Павлово, ул. Южная, д.49 | 1 148 061 | 93 542 |  |  |  |  |  |  | 160,00 | 93 542 |  |  |  |  | 360,00 | 684 258 |  |  | 371,00 | 370 261 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Павлово, ул.Фаворского, д.60 | 5 221 827 | 4 486 747 | 398,00 | 382147 |  |  | 3 341,00 | 2580009 | 1 650,00 | 1 021 447 | 447,00 | 503 144 |  |  |  |  |  |  | 3 001,00 | 735 080 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Павлово, ул.Южная, д.47 | 1 148 641 | 94 122 |  |  |  |  |  |  | 162,00 | 94 122 |  |  |  |  | 360,00 | 684 258 |  |  | 371,00 | 370 261 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Павлово, ул. Новаторов, д.12 | 646 311 | 232 656 | 50,00 | 78488 |  |  |  |  | 145,00 | 69 367 | 49,00 | 84 801 |  |  |  |  |  |  | 387,00 | 413 655 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Павлово, ул. Речная, д.34 | 7 087 258 | 4 531 189 | 408,00 | 387151 |  |  | 3 341,00 | 2580009 | 1 685,00 | 1 130 903 | 437,00 | 433 126 |  |  | 1 207,00 | 1 820 989 |  |  | 3 001,00 | 735 080 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Павлово, ул.1-я Новая Линия, д.11 | 2 427 180 | 643 530 |  |  |  |  |  |  | 462,00 | 458 236 | 147,00 | 185 294 |  |  | 650,00 | 1 545 830 |  |  | 1 281,00 | 237 820 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Павлово, ул. Советская, д.51 | 1 772 659 | 164 189 |  |  |  |  |  |  | 178,00 | 105 654 | 48,00 | 58 535 |  |  | 514,00 | 977 916 |  |  | 479,00 | 630 554 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Павлово, пер. Рассвет, д.7 | 985 135 | 93 665 |  |  |  |  |  |  | 155,00 | 93 665 |  | 0 |  |  | 270,00 | 513 691 |  |  | 391,00 | 377 779 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Павлово, ул. Котовского, д.11А | 2 885 553 | 1 419 126 |  |  |  |  | 1 157,00 | 1179386 |  |  | 163,00 | 239 740 |  |  | 660,00 | 997 763 |  |  | 1 545,00 | 468 664 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Павлово, пер. Суворова, д.17 | 1 142 810 | 452 505 | 105,00 | 99436 |  |  |  |  | 320,00 | 214 715 | 78,00 | 138 354 |  |  |  |  |  |  | 629,00 | 690 305 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | НПС Степаньково, д. 1 | 1 177 770 | 355 454 |  |  |  |  |  |  | 130,00 | 133 471 | 90,00 | 221 983 |  |  | 300,00 | 654 383 |  |  | 640,00 | 167 933 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2016 год | 54 095 030 | 30 223 622 | 2 074,00 | 2112607 |  |  | 20 012,50 | 16572500 | 10 703,00 | 8 248 273 | 2 731,00 | 3 290 242 |  |  | 9 267,00 | 14 427 611 |  |  | 25 897,00 | 9 443 797 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 18 | 1 133 428 | 376 728 |  |  |  |  | 173,50 | 270250 | 70,00 | 106 478 |  |  |  |  | 300,00 | 432 400 |  |  | 408,00 | 324 300 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Ворсма, ул. Парковая, д. 1/14 | 863 178 | 106 478 |  |  |  |  |  |  | 80,00 | 106 478 |  |  |  |  | 300,00 | 432 400 |  |  | 333,00 | 324 300 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 4 | 1 781 218 | 484 018 |  |  |  |  | 346,00 | 324300 | 170,00 | 159 718 |  |  |  |  | 665,00 | 864 800 |  |  | 686,00 | 432 400 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Ворсма ул. И.Г.Завьялова д. 47 | 756 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 432 400 |  |  | 334,00 | 324 300 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г.Горбатов,ул.Советская,29 | 1 527 341 | 208 720 |  |  |  |  |  |  | 243,00 | 208 720 |  |  |  |  | 720,00 | 938 425 |  |  | 792,00 | 380 196 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Павлово, ул. Фаворского, д.71 | 6 758 391 | 4 200 475 |  |  |  |  | 3 341,00 | 2580009 | 1 710,00 | 1 117 322 | 447,00 | 503 144 |  |  | 1 207,00 | 1 822 836 |  |  | 2 950,00 | 735 080 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Павлово, ул. Фаворского, д.93 | 2 561 249 | 2 179 278 | 199,00 | 191073 |  |  | 1 671,00 | 1290004 | 545,00 | 446 629 | 224,00 | 251 572 |  |  |  |  |  |  | 1 820,00 | 381 971 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Павлово, ул. Железнодорожная, д.1Б | 1 759 101 | 280 563 |  |  |  |  |  |  | 330,00 | 280 563 |  |  |  |  | 826,00 | 1 247 204 |  |  | 1 036,00 | 231 334 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Павлово, ул. Железнодорожная, д.9 | 364 781 | 263 059 | 50,00 | 78488 |  |  |  |  | 170,00 | 99 770 | 49,00 | 84 801 |  |  |  |  |  |  | 372,00 | 101 722 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Павлово, ул.Чкалова, д.56А | 3 583 457 | 2 014 926 | 152,00 | 144523 |  |  | 1 157,00 | 1179386 | 486,00 | 505 723 | 147,00 | 185 294 |  |  | 813,00 | 1 228 016 |  |  | 1 852,00 | 340 515 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Павлово, ул.Кирова, д.90 | 3 611 838 | 3 118 902 | 265,00 | 254766 |  |  | 2 227,00 | 1720006 | 980,00 | 808 700 | 298,00 | 335 430 |  |  |  |  |  |  | 2 485,00 | 492 936 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Павлово, ул.Солнечная, д.20А | 481 529 | 101 017 |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 101 017 |  |  |  |  | 200,00 | 380 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Павлово, ул. Лермонтова, д.2 | 2 952 360 | 1 513 765 | 135,00 | 110246 |  |  | 862,00 | 873523 | 366,00 | 380 831 | 96,00 | 149 165 |  |  | 650,00 | 1 236 664 |  |  | 1 084,00 | 201 931 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Павлово, ул. Коммуны, д.36 | 1 341 248 | 727 469 | 105,00 | 99436 |  |  | 230,00 | 277294 | 315,00 | 212 385 | 78,00 | 138 354 |  |  |  |  |  |  | 620,00 | 613 779 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Павлово, пер. Суворова, д.25 | 2 373 076 | 1 991 105 |  |  |  |  | 1 671,00 | 1290004 | 530,00 | 449 529 | 224,00 | 251 572 |  |  |  |  |  |  | 1 820,00 | 381 971 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Павлово, ул.Кирова, д.96 | 1 130 031 | 499 477 | 60,00 | 88704 |  |  | 236,00 | 255810 | 180,00 | 96 428 | 48,00 | 58 535 |  |  |  |  |  |  | 528,00 | 630 554 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Павлово, ул. Новаторов, д.8 | 925 877 | 512 222 | 50,00 | 78488 |  |  | 286,00 | 272445 | 150,00 | 76 488 | 49,00 | 84 801 |  |  |  |  |  |  | 387,00 | 413 655 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Павлово, ул.Фаворского, д.62Б | 442 350 | 69 448 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 69 448 |  |  |  |  | 196,00 | 372 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Павлово, ул. Советская, д.53 | 1 862 969 | 254 499 | 60,00 | 88704 |  |  |  |  | 185,00 | 107 260 | 48,00 | 58 535 |  |  | 514,00 | 977 916 |  |  | 479,00 | 630 554 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Павлово, ул. Новая, д.1А | 7 280 983 | 4 531 189 | 408,00 | 387151 |  |  | 3 341,00 | 2580009 | 1 685,00 | 1 130 903 | 437,00 | 433 126 |  |  | 1 334,00 | 2 014 714 |  |  | 3 230,00 | 735 080 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | с. Таремское, ул.Школьная, д.13 | 2 074 146 | 904 761 |  |  |  |  | 300,00 | 583704 | 150,00 | 321 057 |  |  |  |  | 530,00 | 628 885 |  |  | 764,00 | 540 500 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | р.п.Тумботино, ул. Пролетарская, д. 7 | 1 321 121 | 829 482 | 120,00 | 134909 |  |  | 590,00 | 329489 | 130,00 | 132 885 | 105,00 | 232 199 |  |  |  |  |  |  | 1 130,00 | 491 639 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | р.п.Тумботино, ул. Пролетарская, д. 11 | 1 046 455 | 393 747 | 62,00 | 68968 |  |  | 240,00 | 166258 | 70,00 | 67 933 | 44,00 | 90 588 |  |  | 310,00 | 652 708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Павлово, ул. Железнодорожная, д.7А | 895 934 | 131 105 |  |  |  |  |  |  | 205,00 | 131 105 |  |  |  |  | 402,00 | 764 829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Павлово, ул. Полевая, д.2 | 5 266 269 | 4 531 189 | 408,00 | 387151 |  |  | 3 341,00 | 2580009 | 1 685,00 | 1 130 903 | 437,00 | 433 126 |  |  |  |  |  |  | 2 787,00 | 735 080 |  |  |  |  |  |  |