# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2014											 № 177

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети дорог в границах Павловского муниципального района на 2015-2017 годы»

В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 05.05.2014 № 77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Павловском муниципальном районе»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сети дорог в границах Павловского муниципального района на 2015-2017 годы».

2. Отменить постановления администрации Павловского муниципального района: от 05.10.2012 года № 152 «Об утверждении районной целевой программы «Развитие сети дорог в границах Павловского муниципального района на 2013-2015 годы»; от 27.09.2013 года № 138 «О внесении изменений в Постановление администрации Павловского муниципального района от 05.10.2012 г. № 152 «Об утверждении районной целевой программы «Развитие сети дорог в границах Павловского муниципального района на 2013-2015 годы»; от 21.03.2014 года № 57 «О приостановке действия муниципальной программы «Развитие сети дорог в границах Павловского муниципального района на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.10.2012 г. № 152».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника Управления по строительству и капитальному ремонту О.В.Милицкову.

Глава администрации 								А.О.Кириллов

# Утверждена

# постановлением администрации

Павловского муниципального района

от 14.10.2014 № 177

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

#### «РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОРОГ В ГРАНИЦАХ

#### ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### НА 2015-2017 ГОДЫ»

### 1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие сети дорог в границах Павловского муниципального района на 2015-2017 годы» (далее – Программа)

| Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы | Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района (далее УСКР) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрации муниципальных образований Павловского муниципального района |
| Цели программы | Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики района, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Павловского муниципального района |
| Задачи программы | Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и содержанию |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап в 2015-2017г.г. |
| Объемы и источники финансирования программы | тыс.руб. |
|  | Источники финансиро-вания Годы Всего за период реализации программы 2015 2016 2017 Федеральный бюджет 0,0 Областной бюджет 0,0 Районный бюджет 1 767,3 2 424,6 1 984,8 6 176,7 Бюджеты поселений 12 562,7 18 606,3 15 231,7 46 400,7 Всего по программе 14 330,0 21 030,9 17 216,5 52 577,4 |
| Индикаторы достижения цели | доля муниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниципальных дорог - 27,07% доля отремонтированных автомобильных дорог в общей сети муниципальных дорог - 2,46% |

### 2. Текстовая часть муниципальной программы

## 2.1. Характеристика текущего состояния

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики района, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения.

На 01.01.2014 года общая протяженность автомобильных дорог Павловского муниципального района составляет 777,555 км., в т.ч. 255,455 км дорог находятся в государственной собственности Нижегородской области, 522,1 км – муниципальные дороги, из них – 209,5 км (40,1%) с твердым покрытием, 312 км – грунтовые дороги.

419,6 км (80,4%) муниципальных дорог не отвечает нормативным требованиям.

Основная проблема дорожного хозяйства – автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям. Недостаточное финансирование работ по выполнению текущего ремонта, высокая степень изношенности дорог, рост парка транспортных средств, увеличивает затраты на содержание и не позволяет оказывать качественные услуги.

Путь решения проблемы развития транспортной инфраструктуры один - это строительство новых и ремонт существующих автомобильных дорог. Муниципальная программа «Развитие сети дорог Павловского муниципального района на 2015-2017 годы» направлена на комплексное решение вопросов и улучшение состояния существующей дорожной сети района.

За предыдущие годы в рамках аналогичной программы было отремонтировано 27,78 км автодорог. Тем не менее, количество автодорог, пришедших в ненормативное состояние, сокращается незначительно. Причина – несоблюдение межремонтных сроков, окончание гарантийных сроков по ремонтным работам.

Реализация мероприятий программы позволяет продолжить работу по развитию автомобильных дорог района и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.

2.2. Цели и задачи Программы

Главной целью реализации Программы является совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики района, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Павловского муниципального района.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основной задачи:

Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и содержанию.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Действие Программы предусмотрено в течение трех лет с 2015 по 2017 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблицах 1-4.

| Таблица 1. Перечень мероприятий муниципальной программы |
| --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | районный бюджет | бюджеты поселе-ний | прочие источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользований автомобильных дорог на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и их содержанию |
| 1.1. | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия | 2015- 2017 г.г. | УСКР | Всего | 52 577,4 |  |  | 6 176,7 | 46 400,7 |  |
|  |  |  |  | 2015 год | 14 330,0 |  |  | 1 767,3 | 12 562,7 |  |
|  |  |  |  | 2016 год | 21 030,9 |  |  | 2 424,6 | 18 606,3 |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 17 216,5 |  |  | 1 984,8 | 15 231,7 |  |

| Таблица 2. Основные мероприятия по реализации программы в 2015 году |
| --- |
| № п\п Наименование мероприятия Муниципальное образование Наименование объекта Протяжен-ность,км Площадь Объем финансирования, т.р. областной бюджет бюджет района бюджет поселений всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Ремонт дорожного покрытия г.Павлово ул.Луговая 0,416 1 872,0 198,0 1 674,0 1 872,0 ул.Линейная 0,51 2 295,0 200,0 2 095,0 2 295,0 ул.Гаражная 0,1644 738,4 167,5 570,9 738,4 Итого 1,0904 4 905,4 0,0 565,5 4 339,9 4 905,4 г.Ворсма ул.Гагарина 0,415 1 867,0 172,2 | 1 321,4 1 493,6 Итого 0,415 1 867,0 0,0 172,2 1 321,4 1 493,6 г.Горбатов ул.Советская-пл.Первомайская 0,14 840,0 106,7 677,6 784,3 ул.Советская д.4-д.4а 0,07 350,0 44,4 282,3 326,7 Итого 0,21 1 190,0 0,0 151,1 959,9 1 111,0 р.п.Тумботино | ул.Жукова 0,4 1 600,0 100,0 800,0 900,0 подъезд к кладбищу 1 4 500,0 108,9 803,2 912,1 Итого 1,4 6 100,0 0,0 208,9 1 603,2 1 812,1 Абабковский с\с с.Абабково ул.Центральная 0,29 1 160,0 70,4 540,3 610,7 Итого 0,29 1 160,0 0,0 70,4 540,3 610,7 Варежский с\совет с.Вареж ул.Приокская 0,09 270,0 27,0 162,0 189,0 с Вареж ул.Спортивная 0,1 300,0 27,0 183,0 210,0 Б.Липовцы подъезд к кладбищу 0,06 180,0 28,6 89,2 117,8 Итого 0,25 750,0 0,0 82,6 434,2 516,8 Грудцинский с\совет | с.Грудцино ул.Молодежная 0,1 300,0 20,0 80,0 100,0 ул.Советская. 0,114 342,0 15,9 269,6 285,5 ул.Пушкина 0,05 150,0 10,0 39,5 49,5 д.Долтково 0,05 150,0 10,0 39,5 49,5 Итого 0,314 942,0 0,0 55,9 428,6 484,5 Коровинский с\совет | д.Ясенцы ул.Школьная 0,5 1 500,0 75,4 578,6 654,0 Итого 0,5 1 500,0 0,0 75,4 578,6 654,0 Калиниский с\совет с.Ярымово ул.Нагорная 0,5 1 400,0 65,0 465,2 530,2 д. Б.Мартово ул.Зеленая 0,2 600,0 65,0 73,0 138,0 д.Чернеево ул.Школьная 0,4 1 200,0 37,0 193,0 230,0 с.Б.Давыдово ул.Фадеева 0,3 900,0 60,0 364,0 424,0 д.Лаптево ул.Школьная 0,32 360,0 60,0 507,0 567,0 Итого 1,72 4 460,0 0,0 287,0 1 602,2 1 889,2 Таремский с\совет с.Таремское ул.Школьная (от школы до трассы) 0,1 400,0 39,3 301,8 341,1 ул.Школьная (от трассы до мкрн.Новый) 0,15 600,0 59,0 452,6 511,6 Итого 0,25 1 000,0 0,0 98,3 754,4 852,7 ИТОГО 6,4394 23 874,4 0,0 1 767,3 12 562,7 14 330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3. Основные мероприятия по реализации программы в 2016 году № п\п Наименование мероприятия Муниципальное образование Наименование объекта Протяженность, км Площадь Объем финансирования, т.р. областной бюджет бюджет района бюджет поселений всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 | Ремонт дорожного покрытия г.Павлово ул.Снежная 0,7105 3 197,25 543,3 2 653,8 3 197,1 ул.Приокская 0,785 3 532,5 232,5 3 300,0 3 532,5 Итого 1,4955 6 729,75 775,8 5 953,8 6 729,6 г.Ворсма ул.Советская 0,569 2 561,0 236,2 1 812,7 2 048,9 Итого 0,569 2 561,0 236,2 1 812,7 2 048,9 г.Горбатов пл.Первомайская 0,04 250,0 35,8 274,4 310,2 ул.Калинина ул.Ломоносова 0,2 1 200,0 171,6 1 316,8 1 488,4 Итого 0,24 1 450,0 207,4 1 591,2 1 798,6 р.п.Тумботино от д\с №3 до школы №2 1 4 000,0 286,6 2 199,3 2 485,9 Итого 1 4 000,0 286,6 2 199,3 2 485,9 Абабковский с\совет ул.Школьная 0,523 1 569,0 96,6 741,3 837,9 Итого 0,523 1 569,0 96,6 741,3 837,9 Варежский с\совет д.Б.Иголкино 0,2 600,0 56,7 378,4 435,1 д.Ново 0,2 600,0 56,7 491,8 548,5 Итого 0,4 1 200,0 113,4 870,1 983,5 Грудцинский с\совет с.Грудцино ул.Озерная 0,05 300,0 15,0 34,5 49,5 ул.Пушкина 0,05 150,0 15,0 34,5 49,5 ул.Пионерская 0,186 558,0 30,0 435,6 465,6 д.Кишкино ул.Нагорная 0,1 300,0 16,6 83,4 100,0 Итого 0,386 1 308,0 76,6 588,0 664,6 Коровинский с\совет д.Ясенцы ул.Центральная 1,6 4 800,0 103,4 793,8 897,2 Итого 1,6 4 800,0 103,4 793,8 897,2 Калиниский с\совет д.Ярымово ул.Совхозная 0,3 900,0 100,0 520,0 620,0 д.Лаптево ул.Школьная 0,45 1 350,0 100,0 1 230,0 1 330,0 д.Б.Давыдово ул.Фадеева 0,35 1 050,0 100,0 1 114,9 1 214,9 д.Булатниково 0,233 700,0 93,7 156,3 250,0 Итого 1,333 4 000,0 393,7 3 021,2 3 414,9 Таремский с\совет с.Таремское (от администрации до д\дома) 0,13 520,0 53,1 407,7 460,8 ул.Луговая 0,2 800,0 81,8 627,2 709,0 Итого 0,33 1 320,0 134,9 1 034,9 1 169,8 ИТОГО 7,8765 28 937,75 2 424,6 18 606,3 21 030,9 |

Таблица 4. Основные мероприятия по реализации программы в 2017 году

| № п\п | Наименование мероприятия | Муниципальное образование | Наименование объекта | Протяженность, км | Площадь | Объем финансирования, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | всего |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия | г.Павлово | ул.Пушкина | 1,0742 | 4 834,0 |  | 460,1 | 4 374,0 | 4 834,1 |
|  |  |  | ул.Батарейная | 0,15 | 675,0 |  | 175,0 | 500,0 | 675,0 |
|  |  |  | Итого | 1,2242 | 5 509,0 |  | 635,1 | 4 874,0 | 5 509,1 |
|  |  | г.Ворсма | ул.Металлист | 0,466 | 2 097,0 |  | 193,4 | 1 484,1 | 1 677,5 |
|  |  |  | Итого | 0,466 | 2 097,0 |  | 193,4 | 1 484,1 | 1 677,5 |
|  |  | г.Горбатов | ул.Калинина-ул.Коммуны | 0,15 | 750,0 |  | 110,7 | 849,5 | 960,2 |
|  |  |  | М.Первомайская-ул.Луначарского | 0,03 | 400,0 |  | 59,0 | 453,1 | 512,1 |
|  |  |  | Итого | 0,18 | 1 150,0 |  | 169,7 | 1 302,6 | 1 472,3 |
|  |  | р.п.Тумботино | ул.Молодежная | 1 | 4 500,0 |  | 234,6 | 1 800,4 | 2 035,0 |
|  |  |  | Итого | 1 | 4 500,0 |  | 234,6 | 1 800,4 | 2 035,0 |
|  |  | Абабковский с\совет | с.Абабково ул.Центральная до а/д регионального значения "Павлово-Гомзово" | 0,32 | 1 280,0 |  | 79,1 | 606,8 | 685,9 |
|  |  |  | Итого | 0,32 | 1 280,0 |  | 79,1 | 606,8 | 685,9 |
|  |  | Варежский с\совет | с.М.Иголкино | 0,135 | 405,0 |  | 30,9 | 190,7 | 221,6 |
|  |  |  | д.Аксентьево | 0,135 | 405,0 |  | 30,9 | 283,5 | 314,4 |
|  |  |  | д.Пурка подъезд к кладищу | 0,113 | 340,0 |  | 31,0 | 238,1 | 269,1 |
|  |  |  | Итого | 0,383 | 1 150,0 |  | 92,8 | 712,3 | 805,1 |
|  |  | Грудцинский с\совет | с.Грудцино ул.Западная | 0,05 | 150,0 |  | 10,0 | 39,5 | 49,5 |
|  |  |  | ул.Ленина | 0,05 | 150,0 |  | 10,0 | 39,5 | 49,5 |
|  |  |  | ул.Пушкина | 0,138 | 414,0 |  | 27,7 | 317,3 | 345,0 |
|  |  |  | д.Чудиново | 0,1 | 300,0 |  | 15,0 | 85,0 | 100,0 |
|  |  |  | Итого | 0,338 | 1 014,0 |  | 62,7 | 481,3 | 544,0 |
|  |  | Коровинский с\совет | д.Ясенцы ул.Центральная | 1 | 3 000,0 |  | 84,7 | 649,8 | 734,5 |
|  |  |  | Итого | 1 | 3 000,0 |  | 84,7 | 649,8 | 734,5 |
|  |  | Калининский с\совет | д.Чернеево ул.Озерная | 0,8 | 2 400,0 |  | 64,3 | 102,7 | 167,0 |
|  |  |  | д.Лаптево ул.Мира | 0,33 | 990,0 |  | 64,0 | 790,0 | 854,0 |
|  |  |  | д.Ярымово ул.Нагорная | 0,65 | 1 950,0 |  | 64,0 | 331,0 | 395,0 |
|  |  |  | д.Б.Давыдово ул.Урожайная | 0,4 | 1 200,0 |  | 64,0 | 795,0 | 859,0 |
|  |  |  | д.Б.Мартово | 0,75 | 2 250,0 |  | 66,0 | 454,5 | 520,5 |
|  |  |  | Итого | 2,93 | 8 790,0 |  | 322,3 | 2 473,2 | 2 795,5 |
|  |  | Таремский с\совет | д.Молявино ул.Новая | 0,2 | 800,0 |  | 81,8 | 627,6 | 709,4 |
|  |  |  | ул.2-я Пятилетка | 0,7 | 280,0 |  | 28,6 | 219,6 | 248,2 |
|  |  |  | Итого | 0,9 | 1 080,0 |  | 110,4 | 847,2 | 957,6 |
|  |  | ИТОГО | 8,7412 | 29 570,0 |  | 1 984,8 | 15 231,7 | 17 216,5 |

2.5. Индикаторы достижения цели муниципальной программы

#### Таблица 5. Сведения об индикаторах

| № п\п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. отчет | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 11. | Доля муниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниципальных дорог | % | 19,6 | 20,9 | 22,1 | 23,6 | 25,3 |
| 22. | Доля отремонтированных автомобильных дорог в общей сети муниципальных дорог | , % | 0,67 | 1,34 | 1,23 | 1,51 | 1,67 |

2.6. Условия предоставления и методика расчета иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Павловского муниципального района

Программой предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (далее – иные трансферты) бюджетам поселений Павловского муниципального района ( далее – поселения).

Иные трансферты предоставляются в пределах средств, предусмотренных на формирование муниципального дорожного фонда Решением Земского Собрания Павловского района о районном бюджете на соответствующий финансовый год, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю средств районного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для предоставления иных трансфертов, является Управление строительства и капитального ремонта Павловского муниципального района ( далее - УСКР).

Предоставление иных трансфертов осуществляется на основании соглашений, заключенных между УСКР и органами местного самоуправления поселений.

Иные трансферты имеют целевое назначение. Целью предоставления и расходования иных трансфертов является софинансирование расходных обязательств поселений в осуществлении полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов.

Для предоставления иных трансфертов необходимо соблюдение следующих условий:

а) представление предложений по включению мероприятий в программу (ежегодно до 1 августа);

б) обеспечение софинансирования со стороны поселений.

Расчет иных трансфертов бюджетам поселений производится пропорционально протяженности автомобильных дорог поселения согласно таблицы 6.

Таблица 6. Расчет иных трансфертов бюджетам поселений

(средства муниципального дорожного фонда)

тыс.руб.

| Муниципальное образование | Протяженность автомобильных дорог муниципальных образований, км | Сумма межбюджетных трансфертов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| г.Павлово | 147,8 | 565,5 | 775,8 | 635,1 |
| г. Ворсмы | 45,0 | 172,2 | 236,2 | 193,4 |
| г. Горбатов | 39,5 | 151,1 | 207,4 | 169,7 |
| р.п. Тумботино | 54,6 | 208,9 | 286,6 | 234,6 |
| Абабковский с\с | 18,4 | 70,4 | 96,6 | 79,1 |
| Варежский с\совет | 21,6 | 82,6 | 113,4 | 92,8 |
| Грудцинский с\совет | 14,6 | 55,9 | 76,6 | 62,7 |
| Калиниский с\совет | 75,0 | 287,0 | 393,7 | 322,3 |
| Коровинский с\совет | 19,7 | 75,4 | 103,4 | 84,7 |
| Таремский с\совет | 25,7 | 98,3 | 134,9 | 110,4 |
| Всего | 461,9 | 1767,3 | 2424,6 | 1984,8 |

Уровень софинансирования из бюджета поселения должен составлять не менее 50% от общего объема заявленной потребности. На софинансирование иных трансфертов направляются средства дорожного фонда поселений. Если средств дорожного фонда не достаточно, то поселение направляет бюджетные средства за счет собственных доходов.

Планируемый объем финансирования по мероприятию в целом за год (ОФ)

Определяется формулой:

ОФ=ОИДФ + ДФП + БП

где:

ОИДФ - объем иных трансфертов бюджету поселения за счет средств муниципального дорожного фонда;

ДФП - планируемый объем финансирования по мероприятию за счет средств дорожного фонда поселения;

БП - планируемый объем финансирования из бюджета поселения за счет собственных доходов.

2.7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

#### Для успешной реализации Программы в течение 2015 - 2017 г.г. необходимо привлечение финансовых, технических и кадровых ресурсов.

#### Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета и бюджетов муниципальных образований. Финансирование осуществляется на выполнение ремонтных работ по имеющимся ведомостям дефектов и намечаемых работ и сметной документации.

#### Общие затраты на реализацию Программы оцениваются 52 577,4 млн. рублей. Указанные средства складываются из имеющегося объема дорожных работ, а также возможности освоения данных средств в течение рабочего периода – 2015 – 2017 г.г.

#### Таблица 7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Прочие источники |
| Муниципальная программа «Развитие сети дорог в границах Павловского района в 2015-2017 г.г.» | 2015 всего | 14330 | 0 | 0 | 1767,3 | 12562,7 | 0 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | УСКР | 1767,3 |  |  | 1767,3 |  |  |
|  | МО г.Павлово | 4339,9 |  |  |  | 4339,9 |  |
|  | МО г.Ворсма | 1321,4 |  |  |  | 1321,4 |  |
|  | МО г.Горбатов | 959,9 |  |  |  | 959,9 |  |
|  | МО р.п.Тумботино | 1603,2 |  |  |  | 1603,2 |  |
|  | МО Абабковский с\с | 540,3 |  |  |  | 540,3 |  |
|  | МО Варежский с\совет | 434,2 |  |  |  | 434,2 |  |
|  | МО Грудцинский с\совет | 428,6 |  |  |  | 428,6 |  |
|  | МО Коровинский с\совет | 578,6 |  |  |  | 578,6 |  |
|  | МО Калиниский с\совет | 1602,2 |  |  |  | 1602,2 |  |
|  | МО Таремский с\совет | 754,4 |  |  |  | 754,4 |  |
|  | 2016 всего | 21030,9 | 0 | 0 | 2424,6 | 18606,3 | 0 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | УСКР | 2424,6 |  |  | 2424,6 |  |  |
|  | МО г.Павлово | 5953,8 |  |  |  | 5953,8 |  |
|  | МО г.Ворсма | 1812,7 |  |  |  | 1812,7 |  |
|  | МО г.Горбатов | 1591,2 |  |  |  | 1591,2 |  |
|  | МО р.п.Тумботино | 2199,3 |  |  |  | 2199,3 |  |
|  | МО Абабковский с\с | 741,3 |  |  |  | 741,3 |  |
|  | МО Варежский с\совет | 870,1 |  |  |  | 870,1 |  |
|  | МО Грудцинский с\совет | 588 |  |  |  | 588 |  |
|  | МО Коровинский с\совет | 793,8 |  |  |  | 793,8 |  |
|  | МО Калиниский с\совет | 3021,2 |  |  |  | 3021,2 |  |
|  | МО Таремский с\совет | 1034,9 |  |  |  | 1034,9 |  |
|  | 2017 всего | 17216,5 | 0 | 0 | 1984,8 | 15231,7 | 0 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | УСКР | 1984,8 |  |  | 1984,8 |  |  |
|  | МО г.Павлово | 4874 |  |  |  | 4874 |  |
|  | МО г.Ворсма | 1484,1 |  |  |  | 1484,1 |  |
|  | МО г.Горбатов | 1302,6 |  |  |  | 1302,6 |  |
|  | МО р.п.Тумботино | 1800,4 |  |  |  | 1800,4 |  |
|  | МО Абабковский с\с | 606,8 |  |  |  | 606,8 |  |
|  | МО Варежский с\совет | 712,3 |  |  |  | 712,3 |  |
|  | МО Грудцинский с\совет | 481,3 |  |  |  | 481,3 |  |
|  | МО Коровинский с\совет | 649,8 |  |  |  | 649,8 |  |
|  | МО Калиниский с\совет | 2473,2 |  |  |  | 2473,2 |  |
|  | МО Таремский с\совет | 847,2 |  |  |  | 847,2 |  |
|  | ВСЕГО по программе | 52577,4 | 0 | 0 | 6176,7 | 46400,7 | 0 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | УСКР | 6176,7 |  |  | 6176,7 |  |  |
|  | МО г.Павлово | 15167,7 |  |  |  | 15167,7 |  |
|  | МО г.Ворсма | 4618,2 |  |  |  | 4618,2 |  |
|  | МО г.Горбатов | 3853,7 |  |  |  | 3853,7 |  |
|  | МО р.п.Тумботино | 5602,9 |  |  |  | 5602,9 |  |
|  | МО Абабковский с\с | 1888,4 |  |  |  | 1888,4 |  |
|  | МО Варежский с\совет | 2016,6 |  |  |  | 2016,6 |  |
|  | МО Грудцинский с\совет | 1497,9 |  |  |  | 1497,9 |  |
|  | МО Коровинский с\совет | 2022,2 |  |  |  | 2022,2 |  |
|  | МО Калиниский с\совет | 7096,6 |  |  |  | 7096,6 |  |
|  | МО Таремский с\совет | 2636,5 |  |  |  | 2636,5 |  |

2.8. Оценка эффективности реализации Программы

Таблица 8. Социальная эффективность

| №№ пп | Показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индикатор цели программы: доля муниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности муниципальных дорог | 20,9 | 22,1 | 23,6 | 25,3 |
| 2. | Показатель непосредственного результата: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного состояния дорог | 65 | 61 | 57 | 53 |
| 3. | Социальная эффективность (п.1/п.2) | 0,32 | 0,36 | 0,41 | 0,47 |

Социальная эффективность является положительной: при увеличении доли муниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, снижается количество дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного состояния дорог.