| Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 16.10.2012 | № 155 |

Об утверждении районной целевой программы

«Комплексное  развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2013-2015 годы»

- Утвердить районную целевую программу «Комплексное  развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2013-2015 годы».

- Контроль за выполнением постановления возложить на зам.главы администрации, начальника Управления по строительству и капитальному ремонту О.В. Милицкову.

Глава администрации                                  		            	          А.О.Кириллов

# Утверждена

# постановлением администрации

Павловского муниципального

района от 16.10.2012г. № 155

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

#### НА 2013-2015 ГОДЫ»

Паспорт программы

| 1.1 Наименование Программы | Районная целевая программа «Комплексное развитие социальной и инженерной инфра структуры Павловского района на 2013-2015 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 1.2 Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Устав Павловского муниципального района ст.5,п.5; Постановление администрации Павловского муниципального района №83 от 31.08.2009г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга районных целевых программ в Павловском муниципальном районе»; Областная целевая программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2013-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Нижегородской области №599 от 31.08.2012г. |
| 1.3 Муниципальный Заказчик Программы | Администрация Павловского муниципального района |
| 1.4 Разработчик Программы | Управление по строительству и капитальному ремонту Администрации Павловского муниципального района; |
| 1.5 Цель Программы | Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Павловского района |
| 1.6.Задачи Программы | - Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры; - Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры; - Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациям, оборудованием. |
| 1.7 Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2015 год. Программа реализуется в 1 этап |
| 1.8 Исполнители Программы | Управление по строительству и капитальному ремонту Администрации Павловского муниципального района; |
| 1.9 Объёмы и источники финансирования Программы | Программа предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в сумме 354 227 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс.руб.): |

| Годы | ВСЕГО, в том числе | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Прочие источники | Средства поселений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 115 857 | - | 18 898 | 72 784 | 24 175 | - |
| 2014 | 153 070 | 1 000 | 15 252 | 112 643 | 24 175 | - |
| 2015 | 85 300 | - | - | 85 300 | - | - |

| 1.10 Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Павловского муниципального района. Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет Управление по строительству и капитальному ремонту Администрации Павловского муниципального района |
| --- | --- |
| 1.11 Ожидаемые конечные результаты реализации | 1.Рост объёмов строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры по сравнению с предыдущим годом 2.В период реализации Программы будет вестись строительство и реконструкция 43 объекта, в том числе: - 3 объект образования, - 1 объект здравоохранения; - 21 объект газоснабжения Павловского района, - 2 объекта транспорта; - 1 объект охраны природы; - 14 объект коммунального хозяйства; - 1 объект гражданской обороны. 3.Проведение проектно-изыскательских работ и обеспечение проектно-сметной документации для 35 объектов. |
| 1.12 Индикаторы | Наименование индикатора | Значение индикатора целевой программы |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | Количество вводимого жилья в районе по соц.программам | 3 299 кв.м | 5 574 кв.м | 9 604 кв.м |
|  | Протяженность газопроводов в районе | 846,45 м | 850,65 м | 855 м |
|  | Количество семей, улучшившие жилищные условия | 118 шт. | 160 шт. | 206 шт. |

Текст Программы

2.1.Содержание проблемы

Основанием для разработки программы «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2012 год» являются:

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Устав Павловского муниципального района ст.5 п.5;

3) Постановление администрации Павловского муниципального района №83 от 31.08.2009г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга районных целевых программ в Павловском муниципальном районе»;

4) Областная целевая программа «Развитие социальной и инженерной  инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2013-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Нижегородской области №814 от 31.08.2012г.

Данная Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и реконструкцию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации), повышающих обеспеченность населения Павловского района объектами социальной и коммунальной инфраструктуры и оснащенность самих объектов системами отопления, водо- и газоснабжения.

Социально-экономическое развитие общества в целом, и  в частности, населения, зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни населения влияют обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного, культурного обслуживания.

Несмотря на то, что Павловский муниципальный район по оценке уровня социально-экономического развития муниципальных районов министерства экономики Нижегородской области имеет уровень развития «выше среднего», возможностей местного бюджета недостаточно, чтобы самостоятельно, полноценно и быстро решить проблему по развитию сети учреждений социальной сферы и инженерных коммуникаций.

Успешное выполнение данной задачи возможно только при консолидации усилий всех уровней власти.

На основании анализа уровня обеспеченности Павловского района объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:

1) объекты социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа;

2) уровень благоустройства жилищного фонда водопроводом, канализацией, центральным отоплением значительно ниже среднеобластного уровня;

3) объекты социальной и инженерной инфраструктуры неравномерно размещены по территориии района.

В рамках реализации положений послания Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации по нормализации ситуации в моногородах в Нижегородской области определен перечень моногородов Нижегородской области, в который в том числе вошел и г.Павлово. В приоритетном порядке создаются благоприятные условия для жизни населения и развития экономики.

В настоящее время в Павловском районе наблюдается высокий уровень износа общественной инфраструктуры:

- инженерной инфраструктуры от 60% до 90%: водоочистные сооружения, водопроводные, электрические и тепловые сети, что сдерживает модернизацию и диверсификацию экономики района,

- социальной инфраструктуры до 80%: объекты здравоохранения, культуры, спорта, образования, социальной защиты, что не позволяет населению района полноценно самореализовываться.

Благодаря произведенному финансированию в Нижегородской области реализовываются широкомасштабные программы обновления и развития социальной сферы области, повышения транспортной доступности региона, обеспечения инженерными сетями площадок под жилищное строительство, развития газификации, модернизации объектов коммунального хозяйства, создания инновационной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории Павловского района будет способствовать повышению уровня обеспеченности районов области этими объектами и  значительно улучшит качество жизни населения.

2.2.Цель и задачи Программы

Главной целью реализации Программы является создание материальной  базы  развития социальной  и  инженерной инфраструктуры  для обеспечения решения   главной  стратегической цели - повышение качества жизни населения Павловского района. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1) Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;

2) Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной  инфраструктуры;

3) Оснащённость объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Действие Программы предусмотрено на 2013-2015 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Управление Программой и механизм её реализации

Заказчиком Программы является Администрация Павловского муниципального района, разработчиком - Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района.

Исполнителями  Программы и муниципальными заказчиками  на выполнение работ являются соответствующие структуры, входящие в состав администрации Павловского муниципального района.

2.5.Порядок ведения мониторинга и отчётности

Мониторинг Программы проводится постоянно,   по мере реализации Программы.  Отчёт предоставляется в Управление по экономическому развитию по итогам 1 полугодия и года.

2.6. Система программных мероприятий

Смотри Приложение № 1-3.

2.7. Ресурсное обеспечение Программы

Программа предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в сумме 354 227 тыс.руб., в том числе по источникам  финансирования (тыс.руб.):

| Годы | ВСЕГО, в том числе | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Прочие источники | Средства поселений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 115 857 | - | 18 898 | 72 784 | 24 175 | - |
| 2014 | 153 070 | 1 000 | 15 252 | 112 643 | 24 175 | - |
| 2015 | 85 300 | - | - | 85 300 | - | - |
| Всего | 354 227 | 1 000 | 34 150 | 270 727 | 48 350 | - |

При разработке Программы учитывались все возможные источники финансирования объектов и мероприятий, в том числе с учетом реальной оценки поступления из районного бюджета.

  - Индикаторы достижения целей Программы

| Наименование индикаторов целей программы | Единицы измерения индикаторов целей программы | Значения индикаторов целей программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | на момент разработки программы | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  |  | 2012 год |  |  |  |
| Количество вводимого жилья в районе по соц.программам | кв.м | 1 999 | 3 299 | 5 574 | 9 604 |
| Протяжённость газопроводов в районе | км | 834,3 | 846,45 | 850,65 | 855 |
| Количество семей, улучшившие жилищные условия | шт. | 82 | 118 | 160 | 206 |

Индикаторы достижения целей программы определены согласно статистическим данным, предоставленных Управлением образования Павловского района, Управлением по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района.

Промежуточные значения индикаторов

| Наименование индикаторов целей программы | Единицы измерения индикаторов целей программы | 2013 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 полугодие | Год |
| Количество вводимого жилья в районе по соц.программам | кв.м | 1 999 | 3 299 |
| Протяжённость газопроводов в районе | км | 840,31 | 846,45 |
| Количество семей, получающие дома | шт. | 82 | 118 |

| Наименование индикаторов целей программы | Единицы измерения индикаторов целей программы | 2014 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 полугодие | Год |
| Количество вводимого жилья в районе по соц.программам | кв.м | 3 299 | 5 574 |
| Протяжённость газопроводов в районе | км | 848,55 | 850,65 |
| Количество семей, получающие дома | шт. | 118 | 160 |

| Наименование индикаторов целей программы | Единицы измерения индикаторов целей программы | 2015 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 полугодие | Год |
| Количество вводимого жилья в районе по соц.программам | кв.м | 5 574 | 9 604 |
| Протяжённость газопроводов в районе | км | 852,8 | 855 |
| Количество семей, получающие дома | шт. | 160 | 206 |

2.9. Оценка общественной эффективности

реализации Программы

Таблица №1

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы: Количество вводимого жилья в районе по соц.программам, кв.м | 1999 кв.м | 3 299 | 5 574 | 9 604 |
| Темп роста, % | 1 | 1,65 | 1,69 | 1,72 |
| Численность населения Павловского р-на, тыс.чел. | 100,4 | 100,3 | 100,2 | 100,3 |
| Темп, % | 0,997 | 0,999 | 0,999 | 1 |
| Общественная эффективность, % | 1,01 | 1,65 | 1,69 | 1,72 |

Таблица №2

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы: Протяженность газопроводов в районе, км | 834,3 | 846,45 | 850,65 | 855 |
| Численность населения Павловского р-на, тыс.чел. | 100,4 | 100,3 | 100,2 | 100,3 |
| Общественная эффективность: Протяженность газопроводов на 1 тыс. чел., км | 8,03 | 8,44 | 8,49 | 8,52 |

Таблица №3

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы: Количество семей, улучшившие жилищные условия, шт. | 82 | 118 | 160 | 206 |
| Численность населения Павловского р-на, тыс.чел. | 100,4 | 100,3 | 100,2 | 100,3 |
| Общественная эффективность | 0,83 | 1,18 | 1, 60 | 2,05 |

2.10. Система организации контроля за исполнением

Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Павловского муниципального района.

Приложение №1

Система программных мероприятий на 2013 год

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализа ции | Ответствен ный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | прочие источники | Средства поселений | Ожидаемый эффект от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1 | Строительство фонтана и инфраструктуры к фонтану | 2013 | УСКР | 5 500 |  |  | 5 500 |  |  | Улучшение эстетического вида скв. им.Ленина |
| 1.2 | Строительство совмещенного автовокзала и железнодорожного вокзала в г.Павлово | 2013 | УСКР | 48 350 |  | 7 252 | 16 923 | 24 175 |  | Новое здание вокзала на 150 мест |
| 1.3 | Защитное сооружение ГО для Нового корпуса МУЗ Павловская ЦРБ | 2013 | УСКР | 3 000 |  |  | 3 000 |  |  | Обеспечение безопасности при возникновении ЧС |
| 1.4 | Проект ПРУ, школа – детский сад в д.Лаптево | 2013 | УСКР | 400 |  |  | 400 |  |  | Обеспечение безо-ти при возникн. ЧС, 25 чел. |
| 1.5 | Строительство ПРУ, школа – детский сад в д.Лаптево | 2013 | УСКР | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | Обеспечение безо-ти при возникн. ЧС, 25 чел. |
| 1.6 | Проект строительства платной стоянки автотранспорта для эвакуируемых и задержанных автомашин | 2013 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | Увеличение парковочных мест на 100 ед. |

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализа ции | Ответствен ный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | прочие источники | Средства поселений | Ожидаемый эффект от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.7 | Проект детского сада мкрн.Северный | 2013 | УСКР | 2 600 |  |  | 2 600 |  |  | Увеличение дошкольных мест (205) |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 62 350 |  | 7 252 | 30 923 | 24 175 |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры |
| 2.1 | Строительство распр. газ-в в.д. и н.д. д.Чернеево | 2013-2014 | УСКР | 7 501 |  | 6 001 | 1 500 |  |  | Газопровод протяжен-ю 9,2 км |
| 2.2 | Строительство распр. газ-да н.д. д.Чмутово | 2013 | УСКР | 2 275 |  | 1 820 | 455 |  |  | Газопровод протяжен-ю 0,62 км |
| 2.3 | Строительство распр. газ-в н.д. ул.Луначарского, ул.Кирова, ул.Южная, пер.Лесной в г.Горбатов Павловского р-на | 2013 | УСКР | 4 371 |  | 3 497 | 874 |  |  | Газопровод протяжен-ю 2,33 км |
| 2.4 | Строительство распр. газ-в н.д. ул.К.Маркса, ул.Горбунова в г.Горбатов Павловского р-на | 2013 | УСКР | 410 |  | 328 | 82 |  |  | Газопровод протяжен-ю 2,33 км |
| 2.5 | Проект газопровода г.Горбатов, ул.Воровского, Карла Маркса, Серпа и Молота, пер.Тургенева | 2013 | УСКР | 1 550 |  |  | 1 550 |  |  | Перевод на газовое отопление |
| 2.6 | Проект и строительство газопровода с.Чмутово и перевод на АОГВ домов, котельной к школе | 2013 | УСКР | 4 000 |  |  | 4 000 |  |  | Перевод на газовое отопление ж.д. |
| 2.7 | Проект реконструкции водопровода и очистных сооружений г.Ворсма | 2013 | УСКР | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | Улучшение экологической обстановки |
| 2.8 | Корректировка проекта водовода д.Ясенцы | 2013 | УСКР | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | Улучшение качества жизни населения |

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализа ции | Ответствен ный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | прочие источники | Средства поселений | Ожидаемый эффект от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.9 | Проект водовода д.Ярымово, д.Давыдово, с.Лаптево | 2013 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | Водовод протяжен-ю 12 км |
| 2.10 | Технологическое присоединение к э/сетям | 2013 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | Обесп-е электр-м строящ-ся объектов |
| 2.11 | Оплата ОАО «Нижегородоблгаз» за работы по приёмке газопроводов в эксплуатацию | 2013 | УСКР | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | Ввод объектов строительства |
| 2.12 | Получение технических условий и экспертиза ПСД | 2013 | УСКР | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | Подготовка ПСД |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 27 107 |  | 11 646 | 15 461 |  |  |  |
| Задача 3. Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием |
| 3.1 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки мкр-н Северный | 2013 | УСКР | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  | 15 домов |
| 3.2 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной застройки по ул.Строителей в с.Абабково Павловского района Нижегородской обл. | 2013 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | 1 дом |
| 3.3 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки г.Ворсма | 2013 | УСКР | 3 000 |  |  | 3 000 |  |  | 4 дома |
| 3.4 | Проектирование инж. инфраструктуры к малоэтажному строительству | 2013 | УСКР | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  | Ввод жилых домов в эксплуатацию |
| 3.5 | Проектирование инж. инфраструктуры мкр-н «Северный» | 2013 | УСКР | 2 500 |  |  | 2 500 |  |  | Обеспеч-е инж. инфр-ой жил.застройки под малоэт. стр-во |

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализа ции | Ответствен ный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | прочие источники | Средства поселений | Ожидаемый эффект от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.6 | Проект газификации домов культуры с.Вареж, д.Пурка, с.М.Иголкино, здания администрации | 2013 | УСКР | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
| 3.7 | Корректировка проекта газовой котельной ул.1 Строителей с реконструкцией тепловых сетей мкр-н Северный | 2013 | УСКР | 800 |  |  | 800 |  |  | Улучшение качества работы |
| 3.8 | Проект газовой котельной д/с с.Вареж | 2013 | УСКР | 200 |  |  | 200 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
| 3.9 | Проектирование и строительство газовой котельной к д.с.№9 р.п.Тумботино | 2013 | УСКР | 2 500 |  |  | 2 500 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
| 3.10 | Проект и строительство газовой котельной школа №16 в г.Павлово | 2013 | УСКР | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  | Перевод на индидуал. газ.отопление |
| 3.11 | Строительство котельной МБУ Дом Культуры г.Горбатов | 2013 | УСКР | 2 700 |  |  | 2 700 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
| 3.12 | Строительство газовой котельной школа искусств р.п.Тумботино | 2013 | УСКР | 1 700 |  |  | 1 700 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
|  | Итого по разделу 3 |  |  | 26 400 |  |  | 26 400 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Программе 2013 год |  |  | 115 857 |  | 18 898 | 72 784 | 24 175 |  |  |

Приложение №2

Система программных мероприятий на 2014 год

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализа ции | Ответствен ный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | прочие источники | Средства поселений | Ожидаемый эффект от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1 | Строительство совмещенного автовокзала и железнодорожного вокзала в г.Павлово | 2014 | УСКР | 48 350 |  | 7 252 | 16 923 | 24 175 |  | Новое здание вокзала на 150 мест |
| 1.2 | Берегоукрепление правого берега р.Ока в центральной исторической части г.Павлово | 2014 | УСКР | 2 270 |  |  | 2 270 |  |  | Укрепление правого берега р.Ока |
| 1.3 | Строительство детского сада микр.Северный | 2014 | УСКР | 23 250 |  |  | 23 250 |  |  | Увеличение дошкольных мест (205) |
| 1.4 | Корректировка проекта д/с мкрн.Таремский | 2014 | УСКР | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | Увеличение дошкольных мест (205) |
| 1.5 | Проектирование МБУ «Ясенецкий культурно-спортивный центр» | 2014 | УСКР | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | Улучшение культурной и спорт. жизни населения |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 76 870 |  | 7 252 | 45 443 | 24 175 |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры |
| 2.1 | Строительство распр. газ-в в.д. и н.д. д.Чернеево | 2013-2014 | УСКР | 11 000 | 1 000 | 8 000 | 2 000 |  |  | Газопровод протяжен-ю 9,2 км |
| 2.2 | Строительство распр. газ-в в.д. и н.д. д.Чудиново | 2014 | УСКР | 3 200 |  |  | 3 200 |  |  | Газопровод протяжен-ю 9 км |

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализа ции | Ответствен ный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | прочие источники | Средства поселений | Ожидаемый эффект от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3 | Строительство водовода до г.Ворсма и резервуара чистой воды | 2014 | УСКР | 18 900 |  |  | 18 900 |  |  | Улучшение подачи и качества воды |
| 2.4 | Проектирование реконструкции очистных с.Абабково | 2014 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | Улучшение жилищных условий |
| 2.5 | Проектирование КНС ул.Школьная г.Павлово | 2014 | УСКР | 650 |  |  | 650 |  |  | Улучшение жилищных условий |
| 2.6 | Проект водоснабжения и очистных сооружений г.Горбатов | 2014 | УСКР | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | Обеспечение надежного водосн-я. Увелич-е подачи воды в 5 раз |
| 2.7 | Проект газопровода г.Горбатов | 2014 | УСКР | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | Перевод на газовое отопление ж.д. |
| 2.8 | ПСД газ-д р.п.Тумботино | 2014 | УСКР | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | Перевод на газовое отопление ж.д. |
| 2.9 | Проектирование газификации с.Мордовское | 2014 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | Улучшение жилищных условий |
| 2.10 | Проектирование газификации д.Меленки | 2014 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | Улучшение жилищных условий |
| 2.11 | Проект газ-да д.Медвежье | 2014 | УСКР | 700 |  |  | 700 |  |  | Газоснабжение д.Медвежье |
| 2.12 | Проектирование распр. газ-да в.д. и н.д. в д.Аксентьево, д.Б.Иголкино, д.Ново, д.Бандино | 2014 | УСКР | 1 800 |  |  | 1 800 |  |  | Газопровод протяженностью 8,5км |
| 2.13 | Получение технических условий и экспертиза ПСД | 2014 | УСКР | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  | Подготовка ПСД |
| 2.14 | Технологическое присоединение к э/сетям | 2014 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | Обесп-е электр-м строящ-ся объектов |
| 2.15 | Оплата ОАО «Нижегородоблгаз» за работы по приёмке газопроводов в эксплуатацию | 2014 | УСКР | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | Ввод объектов строительства |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 45 750 | 1 000 | 8 000 | 36 750 |  |  |  |

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализа ции | Ответствен ный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | прочие источники | Средства поселений | Ожидаемый эффект от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 3. Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием |
| 3.1 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки мкр-н Северный | 2014 | УСКР | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  | 33 дома |
| 3.2 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной застройки по ул.Строителей в с.Абабково Павловского района Нижегородской обл. | 2014 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | 2 дома |
| 3.3 | Проектирование инж.инфр-ры малоэтажной жил.застройки | 2014 | УСКР | 3 000 |  |  | 3 000 |  |  | 35 дома |
| 3.4 | Проектирование инж. инфраструктуры мкр-н «Восточный» | 2014 | УСКР | 4 000 |  |  | 4 000 |  |  | Обеспеч-е инж. инфр-ой жил.застройки под малоэт. стр-во |
| 3.5 | Строительство котельной ДК в с.М.Иголкино | 2014 | УСКР | 2 500 |  |  | 2 500 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
| 3.6 | Строительство котельной ДК в д.Пурка | 2014 | УСКР | 2 500 |  |  | 2 500 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
| 3.7 | Строительство газовых котельных к больнице г.Ворсма | 2014 | УСКР | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
| 3.8 | Строительство газ.котельной к д.с.№9 р.п.Тумботино | 2014 | УСКР | 2 500 |  |  | 2 500 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
| 3.9 | Проектирование котельной к д.с.№1 р.п.Тумботино | 2014 | УСКР | 300 |  |  | 300 |  |  | Улучшение жилищных условий |
| 3.10 | Строительство газовой котельной мкр-н «Северный» в г.Павлово | 2014 | УСКР | 7 650 |  |  | 7 650 |  |  | Улучшение качества работы |
| 3.11 | Корректировка проекта котельной мкр-н Калининский с реконструкцией тепловых сетей и ГВС | 2013 | УСКР | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | Улучшение качества работы |
|  | Итого по разделу 3 |  |  | 30 450 |  |  | 30 450 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Программе |  |  | 153 070 | 1 000 | 15 252 | 112 643 | 24 175 |  |  |

Приложение №3

Система программных мероприятий на 2015 год

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализа ции | Ответствен ный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | прочие источники | Средства поселений | Ожидаемый эффект от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1 | Строительство автостоянки в г.Павлово | 2015 | УСКР | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  | Улучшение качества жизни населения |
| 1.2 | Строительство детского сада микр.Северный | 2015 | УСКР | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  | Увеличение дошкольных мест (205) |
| 1.3 | Строительство детского сада микр.Таремский | 2015 | УСКР | 7 500 |  |  | 7 500 |  |  | Увеличение дошкольных мест (205) |
| 1.4 | Строительство пристроя к тубдиспансеру | 2015 | УСКР | 3 600 |  |  | 3 600 |  |  | Улучшение качества обслуживания |
| 1.5 | Строительство нового корпуса техникума художественных промыслов | 2015 | УСКР | 7 275 |  |  | 7 275 |  |  | Увеличение учебных мест |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 30 875 |  |  | 30 875 |  |  |  |

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализа ции | Ответствен ный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | прочие источники | Средства поселений | Ожидаемый эффект от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры |
| 2.1 | Строительство водовода до г.Ворсма и резервуара чистой воды | 2015 | УСКР | 3 000 |  |  | 3 000 |  |  | Улучшение подачи и качества воды |
| 2.2 | Строительство газ-да в.д. и н.д. д.Б.Иголкино и дБандино | 2015 | УСКР | 1 650 |  |  | 1 650 |  |  | Газопровод протяженностью 4,3 км |
| 2.3 | Строительство газ-да в.д. и н.д. д.Аксентьево и д.Ново | 2015 | УСКР | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  | Газопровод протяженностью 4,2 км |
| 2.4 | Строительство распр-го газ-да д.Медвежье | 2015 | УСКР | 1 200 |  |  | 1 200 |  |  | Обеспечение газом жилых домов |
| 2.5 | Строительство газ-да по ул.Воровского, К.Маркса в г.Горбатов | 2015 | УСКР | 750 |  |  | 750 |  |  | Обеспечение газом жилых домов |
| 2.6 | Проект газопровода г.Горбатов | 2015 | УСКР | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | Перевод на газовое отопление ж.д. |
| 2.7 | Строительство КНС ул.Школьная, г.Павлово | 2015 | УСКР | 6 300 |  |  | 6 300 |  |  | Улучшение жилищных условий |
| 2.8 | Технологическое присоединение к э/сетям | 2015 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | Обесп-е электр-м строящ-ся объектов |
| 2.9 | Получение технических условий и экспертиза ПСД | 2015 | УСКР | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | Подготовка ПСД |
| 2.10 | Оплата ОАО «Нижегородоблгаз» за работы по приёмке газопроводов в эксплуатацию | 2015 | УСКР | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | Ввод объектов строительства |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 19 900 |  |  | 19 900 |  |  |  |

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализа ции | Ответствен ный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | прочие источники | Средства поселений | Ожидаемый эффект от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 3. Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием |
| 3.1 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки мкр-н Северный | 2015 | УСКР | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  | 61 дом |
| 3.3 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной застройки в с.Абабково Павловского района Нижегородской обл. | 2015 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | 1 дом |
| 3.4 | Проектирование инж.инфр-ры малоэтажной жил.застройки | 2015 | УСКР | 3 000 |  |  | 3 000 |  |  | 62 дома |
| 3.5 | Реконструкция ветхих электросетей пос.Шлаковый в г.Павлово | 2015 | УСКР | 8 700 |  |  | 8 700 |  |  | Обеспечение постоян. электроснаб. |
| 3.6 | Строительство новой трансформаторной подстанции для котельной детского дома г.Павлово | 2015 | УСКР | 4 800 |  |  | 4 800 |  |  | Обеспечение постоян. электроснаб. |
| 3.7 | Техническое перевооружение газ.котельной мкр-н Калининский | 2015 | УСКР | 5 025 |  |  | 5 025 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
| 3.8 | Строительство котельной ДК в с.Вареж | 2015 | УСКР | 2 500 |  |  | 2 500 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
| 3.9 | Строительство котельной к зданию администрации в с.Вареж | 2015 | УСКР | 2 500 |  |  | 2 500 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
| 3.10 | Строительство газ.котельной к д.с.№1 р.п.Тумботино | 2015 | УСКР | 2 500 |  |  | 2 500 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
|  | Итого по разделу 3 |  |  | 34 525 |  |  | 34 525 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Программе |  |  | 85 300 |  |  | 85 300 |  |  |  |

АОГВ – автоматизированное отопление горячее водоснабжение

ПГБ – пункт газорегуляторный блочный