| Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| --- |
| От 29.05.2017 | № 342 |

О  внесении изменений в Постановление администрации Павловского муниципального

района от 14.06.2016 г. № 90 «Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на

территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского

муниципального района на 2014-2016 г.»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Законом Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208 "Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.09.2014 N 662 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2015 год", Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.09.2015 N 617 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2016 год", Постановлением Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 N 409 "Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" постановляю:

1. Внести изменения в «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г.»   в соответствии с приложением № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам. главы администрации Баринова И.А.

Глава администрации                                            				       А.О.Кириллов

ОАО «Павловская типография» г.Павлово, ул.Шмидта, 6, тел.: 2-12-70, заказ 1217. Тираж 2000 экз.

Приложение № 1 к

Постановлению администрации

Павловского муниципального района

от 29.05.2017 г. №  342

# Изменения в «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г.»:

п. 1.9 «Объемы и источники финансирования краткосрочного плана» раздела 1 изменить, читать в следующей редакции:

1.9. Объемы и источники финансирования краткосрочного плана

Основной источник реализации Краткосрочного плана - взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Дополнительными источниками реализации краткосрочного плана - работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах является финансирование из бюджетов всех уровней (приложение 2 к Краткосрочному плану)

Тыс. руб.

| Источники финансирования | Этапы реализации краткосрочного плана |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего за период реализации краткосрочного плана |
| 1. Фонд |  |  |  |  |
| 2. Областной бюджет |  |  |  |  |
| 3. Местный бюджет |  |  |  |  |
| 4. Средства собственников |  | 22 579 343 | 85 371 416 | 107 950 759 |
| ВСЕГО по краткосрочному плану |  | 22 579 343 | 85 371 416 | 107 950 759 |

п. 2.4 «Управление программой и механизм ее реализации» раздела 2 изменить, читать в следующей редакции:

2.4. Управление программой и механизм ее реализации

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт,  включает в себя:

1. ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;

2. ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

3. ремонт крыши;

4. ремонт фасада;

5. разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

6. разработку сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту;

7. осуществление строительного контроля  (технического надзора).

Сумма на капитальный ремонт заложена меньше планируемой, в связи с планируемым  открытием спецсчетов ТСЖ и ЖСК.

Размер предельной стоимости каждого из видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, с учетом средств государственной поддержки, муниципальной поддержки, устанавливается Правительством Нижегородской области.

п. 2.5. «Система программных мероприятий» раздела 2 изменить, читать в следующей редакции:

2.5. Система программных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Фонд | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Задача 1 краткосрочного плана: Организация проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов |
| 1.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с приложением 3 к краткосрочному плану | 2014-2016 | Администрация Павловского муниципального района; Региональный оператор; ОМС муниципальных образований Павловского муниципального района; Управляющие организации; Товарищества собственников жилья; Жилищные кооперативы; Собственники помещений в многоквартирных домах. | Всего | 107 950 759 |  |  |  | 107 950 759 |
|  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 22 579 343 |  |  |  | 22 579 343 |
|  |  |  |  | 2016 | 85 371 416 |  |  |  | 85 371 416 |
| Итого по краткосрочному плану | Всего | 107 950 759 |  |  |  | 107 950 766 |

п. 2.6. «Ресурсное обеспечение краткосрочного плана» раздела 2 изменить, читать в следующей редакции:

2.6. Ресурсное обеспечение краткосрочного плана

| Задача | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Фонд | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов 1 этап 2014-2016 г. | Всего | 107 950 759 |  |  |  | 107 950 759 |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 22 579 343 |  |  |  | 22 579 343 |
|  | 2016 | 85 371 416 |  |  |  | 85 371 416 |
| Всего по краткосрочному плану | Всего | 107 950 759 |  |  |  | 107 950 759 |

Основным источником реализации Краткосрочного плана являются взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Дополнительными источниками реализации краткосрочного плана на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах на очередной финансовый год и плановый период могут являются:

- средства Фонда;

- средства областного бюджета;

- средства местных бюджетов.

Объемы финансирования Краткосрочного плана по источникам, годам и объектам подлежат ежегодному утверждению и актуализации.»

Приложение 1 к «Краткосрочному плану реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г.» «Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество  которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план» изменить, читать в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план |
| --- |
| N п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | Размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | Доля, направленная на капитальный ремонт в соответствии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году | Планируемые средства на капитальный ремонт |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18 + столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе: |
|  |  |  | у регионального оператора (РО) | на спец. счете у регионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | объем начисления (столбец 4 x столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | объем начисления (столбец 5 x столбец 9) (спец. счет у регионального оператора СчРО) | объем начисления (столбец 6 x столбец 9) (спец. счета ТСЖ/ЖК/УО) | на счете у регионального оператора (РО) | на спец. счете у регионального оператора (СчРО) | на спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | на счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 x столбец 14 x столбец 17 x 12 мес.) + столбец 22 | на спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 x столбец 15 x 12 мес.) (по МКД, включенным в краткосрочный план) | на специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 x столбец 16 x 12 мес.) (по МКД, включенным в краткосрочный план) |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по Павловскому муниципальному району на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 249 682 | 107 950 759 | 107 950 759 |  |  |
| по МО на 2014 год | 1 171 019,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по МО на 2015 год | 1 123 092,92 | 1 069 857,54 |  | 53 235,38 |  |  | 6,30 | 6 740 103 | 6 740 103 |  |  | 60 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 22 579 343 | 22579343 |  |  |
| по МО на 2016 год | 1 123 092,92 | 1 069 857,54 |  | 53 235,38 |  |  | 6,30 | 6 740 103 | 6 740 103 |  |  | 82,15 |  |  | 95 |  |  |  |  | 22 249 682 | 85 371 416 | 85 371 416 |  |  |

Приложение 2 к «Краткосрочному плану реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г.» «Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016  годах, включенных в краткосрочный план» изменить, читать в следующей редакции:

| Перечень технико-экономических показателей многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | мм.гггг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 29 | Павловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Всего по Павловскому муниципальному району на 2014-2016 годы: |  |  |  |  |  |  | 70 860,91 | 57 731,74 | 55 884,61 | 1 847,13 | 47 883,63 | 2 540 | 60 873 571 | 0 | 0 | 0 | 60 873 571 | 60 873 571 | 55 061 699 | 4 666 574 | 1 145 298 |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2014 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2015 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  | 10526,44 | 8810,23 | 8416,43 | 393,80 | 7688,21 | 419 | 20261958 | 0 | 0 | 0 | 20261958 | 20261958 | 18767719 | 1115646 | 378593 |  |  |  |  |
| 1 | г.Ворсма, ул.Захаровская, д.22 | 1956 | не было | РО | К | 2 | 3 | 571,10 | 523,10 | 523,10 |  | 470,30 | 32 | 2 510 559 |  |  |  | 2 510 559 | 2 510 559 | 2 205 364 | 258 000 | 47 195 |  | 4799 | 15616 | 42705,00 |
| 2 | г.Горбатов, ул.К.Маркса, д.17 | 1917 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 305,70 | 184,47 | 184,47 |  | 184,47 | 9 | 128 683 |  |  |  | 128 683 | 128 683 | 119 999 | 6 164 | 2 520 |  | 698 | 15616 | 12.2016 |
| 3 | г.Павлово, ул.Южная, д.49 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 1 | 305,15 | 273,75 | 273,75 |  | 237,46 | 17 | 1 733 769 |  |  |  | 1 733 769 | 1 733 769 | 1 641 370 | 74 343 | 18 056 |  | 6333 | 15616 | 12.2016 |
| 4 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.60 | 1976 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4780,70 | 3881,12 | 3881,12 |  | 3605,52 | 182 | 8 478 260 |  |  |  | 8 478 260 | 8 478 260 | 7 972 694 | 338 139 | 167 427 |  | 2184 | 15616 | 12.2016 |
| 5 | г.Павлово, ул.Южная, д.47 | 1963 | не было | РО | К | 2 | 1 | 310,00 | 282,80 | 282,80 |  | 220,12 | 24 | 1 223 499 |  |  |  | 1 223 499 | 1 223 499 | 1 132 712 | 67 000 | 23 787 |  | 4326 | 15616 | 12.2016 |
| 6 | г.Павлово, пер.Рассвет, д.7 | 1963 | не было | РО | К | 2 | 1 | 294,36 | 273,48 | 273,48 |  | 168,56 | 19 | 1 082 999 |  |  |  | 1 082 999 | 1 082 999 | 999 999 | 62 000 | 21 000 |  | 3960 | 15616 | 12.2016 |
| 7 | г.Павлово, ул.1-я Новая Линия, д.11 | 1962 | не было | РО | К | 4 | 2 | 1728,66 | 1381,56 | 1381,56 |  | 1295,11 | 57 | 753 339 |  |  |  | 753 339 | 753 339 | 586 032 | 155 000 | 12 307 |  | 545 | 15616 | 12.2016 |
| 8 | г.Павлово, ул.Котовского, д.11А | 1973 | не было | РО | К | 5 | 2 | 2230,77 | 2009,95 | 1616,15 | 393,80 | 1506,67 | 79 | 4 350 850 |  |  |  | 4 350 850 | 4 350 850 | 4 109 549 | 155 000 | 86 301 |  | 2165 | 15616 | 12.2016 |
| Итого по МО на период 2016 год |  |  |  |  |  |  | 60334,47 | 48921,51 | 47468,18 | 1453,33 | 40195,42 | 2121 | 40611613 | 0 | 0 | 0 | 40611613 | 40611613 | 36293980 | 3550928 | 766705 |  |  |  |  |
| 9 | г.Павлово, ул.Новаторов, д.12 | 1960 | не было | РО | К | 2 | 1 | 298,59 | 273,56 | 273,56 |  | 273,56 | 10 | 1 059 911 |  |  |  | 1 059 911 | 1 059 911 | 997 119 | 41 852 | 20 940 |  | 3875 | 16734 | 12.2016 |
| 10 | г.Павлово, ул.Речная, д.34 | 1976 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4313,90 | 3896,60 | 3838,20 | 58,40 | 3487,60 | 163 | 10 173 191 |  |  |  | 10 173 191 | 10 173 191 | 9 626 044 | 345 000 | 202 147 |  | 2611 | 16734 | 12.2016 |
| 11 | г.Павлово, ул.Советская, д.51 | 1952 | не было | РО | К | 2 | 1 | 544,53 | 531,06 | 531,06 |  | 531,06 | 22 | 3 584 574 |  |  |  | 3 584 574 | 3 584 574 | 3 398 418 | 114 789 | 71 367 |  | 6750 | 16734 | 12.2016 |
| 12 | г.Ворсма, ул.2 Пятилетка, д.16 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 1 | 318,48 | 296,08 | 296,08 |  | 225,00 | 17 | 1 748 943 |  |  |  | 1 748 943 | 1 748 943 | 1 641 085 | 73 395 | 34 463 |  | 5907 | 16734 | 12.2016 |
| 13 | г.Павлово, пер.Суворова, д.17 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 2 | 692,16 | 636,43 | 636,43 |  | 636,43 | 20 | 1 746 719 |  |  |  | 1 746 719 | 1 746 719 | 1 638 311 | 74 003 | 34 405 |  | 2745 | 16734 | 12.2016 |
| 14 | НПС Степаньково, д.1 | 1971 | не было | РО | К | 2 | 2 | 655,80 | 627,90 | 627,90 |  | 627,90 | 23 | 2 898 529 |  |  |  | 2 898 529 | 2 898 529 | 2 764 214 | 76 266 | 58 049 |  | 4616 | 16734 | 12.2016 |
| 15 | г.Ворсма, ул.2 Пятилетка, д.18 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 1 | 295,57 | 273,29 | 273,29 |  | 277,66 | 7 | 197 179 |  |  |  | 197 179 | 197 179 | 132 784 | 61 606 | 2 789 |  | 722 | 16734 | 12.2016 |
| 16 | г.Ворсма, ул.2 Пятилетка, д.4 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 2 | 724,09 | 683,86 | 604,16 | 79,70 | 343,25 | 19 | 391 098 |  |  |  | 391 098 | 391 098 | 299 015 | 85 803 | 6 280 |  | 572 | 16734 | 12.2016 |
| 17 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.71 | 1979 | не было | РО | П | 5 | 6 | 5212,40 | 3938,48 | 3938,48 |  | 3529,18 | 164 | 973 531 |  |  |  | 973 531 | 973 531 | 708 120 | 250 540 | 14 871 |  | 247 | 16734 | 12.2016 |
| 18 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.93 | 1964 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2546,53 | 1969,91 | 1969,91 |  | 1738,63 | 94 | 609 068 |  |  |  | 609 068 | 609 068 | 460 190 | 139 214 | 9 664 |  | 309 | 16734 | 12.2016 |
| 19 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.1Б | 1974 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1392,56 | 866,00 | 866,00 |  | 824,80 | 50 | 332 952 |  |  |  | 332 952 | 332 952 | 271 141 | 56 117 | 5 694 |  | 384 | 16734 | 12.2016 |
| 20 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.9 | 1971 | не было | РО | К | 2 | 1 | 365,02 | 335,23 | 335,23 |  | 335,23 | 13 | 98 371 |  |  |  | 98 371 | 98 371 | 76 928 | 19 827 | 1 616 |  | 293 | 16734 | 12.2016 |
| 21 | г.Павлово, ул.Чкалова, д.56А | 1972 | не было | РО | К | 5 | 2 | 2109,78 | 1804,16 | 1804,16 |  | 1612,08 | 79 | 495 491 |  |  |  | 495 491 | 495 491 | 294 530 | 194 775 | 6 186 |  | 275 | 16734 | 12.2016 |
| 22 | г.Павлово, ул.Кирова, д.90 | 1970 | не было | РО | К | 5 | 4 | 4183,49 | 3403,17 | 2730,57 | 672,60 | 2616,89 | 107 | 678 725 |  |  |  | 678 725 | 678 725 | 472 484 | 196 318 | 9 923 |  | 199 | 16734 | 12.2016 |
| 23 | г.Павлово, ул.Солнечная, д.20А | 1959 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 216,30 | 188,80 | 188,80 |  | 188,80 | 13 | 182 008 |  |  |  | 182 008 | 182 008 | 152 629 | 26 173 | 3 206 |  | 964 | 16734 | 12.2016 |
| 24 | г.Павлово, ул.Коммуны, д.36 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 2 | 581,72 | 540,62 | 540,62 |  | 472,94 | 35 | 206 159 |  |  |  | 206 159 | 206 159 | 130 516 | 72 902 | 2 741 |  | 381 | 16734 | 12.2016 |
| 25 | г.Павлово, пер.Суворова, д.25 | 1964 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2679,10 | 1950,60 | 1761,37 | 189,23 | 1541,99 | 84 | 568 726 |  |  |  | 568 726 | 568 726 | 430 695 | 128 986 | 9 045 |  | 292 | 16734 | 12.2016 |
| 26 | г.Павлово, ул.Новаторов, д.8 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 1 | 296,69 | 275,22 | 275,22 |  | 237,42 | 13 | 141 769 |  |  |  | 141 769 | 141 769 | 78 695 | 61 421 | 1 653 |  | 515 | 16734 | 12.2016 |
| 27 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.62Б | 1960 | не было | РО | К | 2 | 1 | 274,60 | 260,60 | 134,20 | 126,40 | 69,50 | 8 | 161 276 |  |  |  | 161 276 | 161 276 | 108 668 | 50 325 | 2 283 |  | 619 | 16734 | 12.2016 |
| 28 | г.Павлово, ул.Советская, д.53 | 1952 | не было | РО | К | 2 | 1 | 550,40 | 530,80 | 530,80 |  | 530,80 | 18 | 140 752 |  |  |  | 140 752 | 140 752 | 114 308 | 24 043 | 2 401 |  | 265 | 16734 | 12.2016 |
| 29 | г.Павлово,ул.Новая, д.1А | 1978 | не было | РО | П | 5 | 6 | 5363,80 | 4364,05 | 4364,05 |  | 3877,55 | 206 | 1 160 480 |  |  |  | 1 160 480 | 1 160 480 | 843 297 | 299 473 | 17 710 |  | 266 | 16734 | 12.2016 |
| 30 | с.Таремское, ул.Школьная, д.13 | 1965 | не было | РО | П | 3 | 2 | 1069,28 | 998,10 | 998,10 |  | 905,85 | 66 | 292 662 |  |  |  | 292 662 | 292 662 | 196 155 | 92 387 | 4 120 |  | 293 | 16734 | 12.2016 |
| 31 | р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, д.7 | 1959 | не было | РО | К | 3 | 2 | 839,90 | 773,20 | 773,20 |  | 773,20 | 45 | 238 891 |  |  |  | 238 891 | 238 891 | 163 646 | 71 808 | 3 437 |  | 309 | 16734 | 12.2016 |
| 32 | г. Павлово, ул. Маяковского, д.62 | 1987 | не было | РО | К | 9 | 2 | 4451,51 | 3982,31 | 3927,91 | 54,40 | 387,69 | 142 | 3 477 565 |  |  |  | 3 477 565 | 3 477 565 | 3 245 059 | 163 061 | 69 445 |  | 873 | 16734 | 12.2016 |
| 33 | г. Павлово, ул.9-я Северная, д.19 | 1988 | не было | РО | П | 9 | 1 | 5387,31 | 3676,68 | 3676,68 |  | 3312,53 | 194 | 1 722 768 |  |  |  | 1 722 768 | 1 722 768 | 1 606 850 | 81 531 | 34 387 |  | 469 | 16734 | 12.2016 |
| 34 | г. Павлово, ул. Комсомольская, д.38 | 1989 | не было | РО | К | 9 | 1 | 4538,97 | 3409,33 | 3136,73 | 272,60 | 3007,69 | 138 | 1 738 784 |  |  |  | 1 738 784 | 1 738 784 | 1 622 530 | 81 531 | 34 723 |  | 510 | 16734 | 12.2016 |
| 35 | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.15 | 1986 | не было | РО | П | 9 | 3 | 7173,90 | 5548,29 | 5548,29 |  | 5186,64 | 238 | 5 183 469 |  |  |  | 5 183 469 | 5 183 469 | 4 820 549 | 259 760 | 103 160 |  | 934 | 16734 | 12.2016 |
| 36 | г.Ворсма, ул.Парковая, д.1/14 | 1956 | не было | РО | Б | 2 | 1 | 301,66 | 277,66 | 277,66 |  | 236,63 | 13 | 46 917 |  |  |  | 46 917 | 46 917 |  | 46 917 |  |  | 169 | 16734 | 12.2016 |
| 37 | г.Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, д.47 | 1959 | не было | РО | К | 2 | 1 | 368,82 | 333,82 | 333,82 |  | 290,30 | 20 | 41 129 |  |  |  | 41 129 | 41 129 |  | 41 129 |  |  | 123 | 16734 | 12.2016 |
| 38 | г.Павлово, ул.Лермонтова, д.2 | 1964 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1289,54 | 1123,80 | 1123,80 |  | 1039,25 | 59 | 160 472 |  |  |  | 160 472 | 160 472 |  | 160 472 |  |  | 143 | 16734 | 12.2016 |
| 39 | р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, д.11 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 2 | 304,40 | 244,60 | 244,60 |  | 244,60 | 15 | 49 437 |  |  |  | 49 437 | 49 437 |  | 49 437 |  |  | 202 | 16734 | 12.2016 |
| 40 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.7А | 1964 | не было | РО | К | 2 | 1 | 430,39 | 389,33 | 389,33 |  | 314,80 | 12 | 48 646 |  |  |  | 48 646 | 48 646 |  | 48 646 |  |  | 125 | 16734 | 12.2016 |
| 41 | г.Павлово, ул.Кирова, д.96 | 1957 | не было | РО | К | 2 | 1 | 563,28 | 517,97 | 517,97 |  | 517,97 | 14 | 61 421 |  |  |  | 61 421 | 61 421 |  | 61 421 |  |  | 119 | 16734 | 12.2016 |

Приложение 3 к «Краткосрочному плану реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2014-2016 г.» «Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014-2016 годы, включенных в краткосрочный план» изменить, читать в следующей редакции:

| Реестр видов работ и услуг многоквартирных домов, находящихся на территории Павловского муниципального района Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
|  |  | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | СМР | ПИР | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | Всего ПИР | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 29 | Павловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Павловскому муниципальному району на 2014-2016 годы: | 60 873 571 | 55 061 699 | 24 407 151 | 13 152,00 | 11 129 779 | 8 012,50 | 8 420 014 | 0,00 | 0 | 961,00 | 1 234 983 | 0,00 | 0 | 1 459,00 | 3 622 375 | 7 | 11 294 988 | 4 509,00 | 12 785 452 | 0 | 0 | 8 697,00 | 6 574 108 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 666 574 | 4 666 574 | 0 | 0 | 0 | 1 145 298 | 0 |
| Итого по МО на период 2014 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2015 - 2016 годы | 20 261 958 | 18 767 719 | 9 533 984 | 2750,00 | 3 162 893 | 4498,00 | 4 132 578 |  |  | 398,00 | 615 997 |  |  | 757,00 | 1 622 516 |  |  | 2188,00 | 5 740 798 |  |  | 6161,00 | 3 492 937 |  |  |  |  |  | 1 115 646 | 1 115 646 |  |  |  | 378 593 |  |
| 1 | г.Ворсма, ул.Захаровская, д.22 | 2 510 559 | 2 205 364 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,00 | 1 565 101 |  |  | 482,00 | 640 263 |  |  |  |  |  | 258 000 | 258 000 |  |  |  | 47 195 |  |
| 2 | г.Горбатов, ул.К.Маркса, д.17 | 128 683 | 119 999 | 119 999 | 161,00 | 119 999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 164 | 6 164 |  |  |  | 2 520 |  |
| 3 | г.Павлово, ул.Южная, д.49 | 1 733 769 | 1 641 370 | 290 214 | 160,00 | 290 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 | 737 195 |  |  | 371,00 | 613 961 |  |  |  |  |  | 74 343 | 74 343 |  |  |  | 18 056 |  |
| 4 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.60 | 8 478 260 | 7 972 694 | 6 643 648 | 1650,00 | 2 001 540 | 3341,00 | 2 670 639 |  |  | 398,00 | 615 997 |  |  | 447,00 | 1 355 472 |  |  |  |  |  |  | 3001,00 | 1 329 046 |  |  |  |  |  | 338 139 | 338 139 |  |  |  | 167 427 |  |
| 5 | г.Павлово, ул.Южная, д.47 | 1 223 499 | 1 132 712 | 134 656 | 162,00 | 134 656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 | 752 343 |  |  | 371,00 | 245 713 |  |  |  |  |  | 67 000 | 67 000 |  |  |  | 23 787 |  |
| 6 | г.Павлово, пер.Рассвет, д.7 | 1 082 999 | 999 999 | 152 890 | 155,00 | 152 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 | 591 997 |  |  | 391,00 | 255 112 |  |  |  |  |  | 62 000 | 62 000 |  |  |  | 21 000 |  |
| 7 | г.Павлово, ул.1-я Новая Линия, д.11 | 753 339 | 586 032 | 586 032 | 462,00 | 463 594 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,00 | 122 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 000 | 155 000 |  |  |  | 12 307 |  |
| 8 | г.Павлово, ул.Котовского, д.11А | 4 350 850 | 4 109 549 | 1 606 545 |  |  | 1157,00 | 1 461 939 |  |  |  |  |  |  | 163,00 | 144 606 |  |  | 660,00 | 2 094 162 |  |  | 1545,00 | 408 842 |  |  |  |  |  | 155 000 | 155 000 |  |  |  | 86 301 |  |
| Итого по МО на период 2016 год | 40 611 613 | 36 293 980 | 14 873 167 | 10402,00 | 7 966 886 | 3514,50 | 4 287 436 |  |  | 563,00 | 618 986 |  |  | 702,00 | 1 999 859 | 7 | 11 294 988 | 2321,00 | 7 044 654 |  |  | 2536,00 | 3 081 171 |  |  |  |  |  | 3 550 928 | 3 550 928 |  |  |  | 766 705 |  |
| 9 | г.Павлово, ул.Новаторов, д.12 | 1 059 911 | 997 119 | 479 830 | 145,00 | 163 417 |  |  |  |  | 50,00 | 78 142 |  |  | 49,00 | 238 271 |  |  |  |  |  |  | 387,00 | 517 289 |  |  |  |  |  | 41 852 | 41 852 |  |  |  | 20 940 |  |
| 10 | г.Павлово, ул.Речная, д.34 | 10 173 191 | 9 626 044 | 6 431 421 | 1685,00 | 1 311 493 | 3341,00 | 4 033 492 |  |  | 408,00 | 375 576 |  |  | 437,00 | 710 860 |  |  | 1207,00 | 3 194 623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 000 | 345 000 |  |  |  | 202 147 |  |
| 11 | г.Павлово, ул.Советская, д.51 | 3 584 574 | 3 398 418 | 546 211 | 178,00 | 311 916 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 | 234 295 |  |  | 514,00 | 1 772 068 |  |  | 479,00 | 1 080 139 |  |  |  |  |  | 114 789 | 114 789 |  |  |  | 71 367 |  |
| 12 | г.Ворсма, ул.2 Пятилетка, д.16 | 1 748 943 | 1 641 085 | 507 027 | 70,00 | 253 083 | 173,50 | 253 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 815 719 |  |  | 401,00 | 318 339 |  |  |  |  |  | 73 395 | 73 395 |  |  |  | 34 463 |  |
| 13 | г.Павлово, пер.Суворова, д.17 | 1 746 719 | 1 638 311 | 801 681 | 320,00 | 333 991 |  |  |  |  | 105,00 | 165 268 |  |  | 78,00 | 302 422 |  |  |  |  |  |  | 629,00 | 836 630 |  |  |  |  |  | 74 003 | 74 003 |  |  |  | 34 405 |  |
| 14 | НПС Степаньково, д.1 | 2 898 529 | 2 764 214 | 1 173 196 | 130,00 | 659 185 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,00 | 514 011 |  |  | 300,00 | 1 262 244 |  |  | 640,00 | 328 774 |  |  |  |  |  | 76 266 | 76 266 |  |  |  | 58 049 |  |
| 15 | г.Ворсма, ул.2 Пятилетка, д.18 | 197 179 | 132 784 | 132 784 | 70,00 | 132 784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 606 | 61 606 |  |  |  | 2 789 |  |
| 16 | г.Ворсма, ул.2 Пятилетка, д.4 | 391 098 | 299 015 | 299 015 | 170,00 | 299 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 803 | 85 803 |  |  |  | 6 280 |  |
| 17 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.71 | 973 531 | 708 120 | 708 120 | 1710,00 | 708 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 540 | 250 540 |  |  |  | 14 871 |  |
| 18 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.93 | 609 068 | 460 190 | 460 190 | 545,00 | 460 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 214 | 139 214 |  |  |  | 9 664 |  |
| 19 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.1Б | 332 952 | 271 141 | 271 141 | 330,00 | 271 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 117 | 56 117 |  |  |  | 5 694 |  |
| 20 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.9 | 98 371 | 76 928 | 76 928 | 170,00 | 76 928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 827 | 19 827 |  |  |  | 1 616 |  |
| 21 | г.Павлово, ул.Чкалова, д.56А | 495 491 | 294 530 | 294 530 | 486,00 | 294 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 775 | 194 775 |  |  |  | 6 186 |  |
| 22 | г.Павлово, ул.Кирова, д.90 | 678 725 | 472 484 | 472 484 | 980,00 | 472 484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 318 | 196 318 |  |  |  | 9 923 |  |
| 23 | г.Павлово, ул.Солнечная, д.20А | 182 008 | 152 629 | 152 629 | 168,00 | 152 629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 173 | 26 173 |  |  |  | 3 206 |  |
| 24 | г.Павлово, ул.Коммуны, д.36 | 206 159 | 130 516 | 130 516 | 315,00 | 130 516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 902 | 72 902 |  |  |  | 2 741 |  |
| 25 | г.Павлово, пер.Суворова, д.25 | 568 726 | 430 695 | 430 695 | 530,00 | 430 695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 986 | 128 986 |  |  |  | 9 045 |  |
| 26 | г.Павлово, ул.Новаторов, д.8 | 141 769 | 78 695 | 78 695 | 150,00 | 78 695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 421 | 61 421 |  |  |  | 1 653 |  |
| 27 | г.Павлово, ул.Фаворского, д.62Б | 161 276 | 108 668 | 108 668 | 100,00 | 108 668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 325 | 50 325 |  |  |  | 2 283 |  |
| 28 | г.Павлово, ул.Советская, д.53 | 140 752 | 114 308 | 114 308 | 185,00 | 114 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 043 | 24 043 |  |  |  | 2 401 |  |
| 29 | г.Павлово,ул.Новая, д.1А | 1 160 480 | 843 297 | 843 297 | 1685,00 | 843 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 473 | 299 473 |  |  |  | 17 710 |  |
| 30 | с.Таремское, ул.Школьная, д.13 | 292 662 | 196 155 | 196 155 | 150,00 | 196 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 387 | 92 387 |  |  |  | 4 120 |  |
| 31 | р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, д.7 | 238 891 | 163 646 | 163 646 | 130,00 | 163 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 808 | 71 808 |  |  |  | 3 437 |  |
| 32 | г. Павлово, ул. Маяковского, д.62 | 3 477 565 | 3 245 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 245 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 061 | 163 061 |  |  |  | 69 445 |  |
| 33 | г. Павлово, ул.9-я Северная, д.19 | 1 722 768 | 1 606 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 606 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 531 | 81 531 |  |  |  | 34 387 |  |
| 34 | г. Павлово, ул. Комсомольская, д.38 | 1 738 784 | 1 622 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 622 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 531 | 81 531 |  |  |  | 34 723 |  |
| 35 | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.15 | 5 183 469 | 4 820 549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 820 549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 760 | 259 760 |  |  |  | 103 160 |  |
| 36 | г.Ворсма, ул.Парковая, д.1/14 | 46 917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 917 | 46 917 |  |  |  |  |  |
| 37 | г.Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, д.47 | 41 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 129 | 41 129 |  |  |  |  |  |
| 38 | г.Павлово, ул.Лермонтова, д.2 | 160 472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 472 | 160 472 |  |  |  |  |  |
| 39 | р.п.Тумботино, ул.Пролетарская, д.11 | 49 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 437 | 49 437 |  |  |  |  |  |
| 40 | г.Павлово, ул.Железнодорожная, д.7А | 48 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 646 | 48 646 |  |  |  |  |  |
| 41 | г.Павлово, ул.Кирова, д.96 | 61 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 421 | 61 421 |  |  |  |  |  |