| Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 15.03.2013 | № 34 |

О внесении изменений в РЦП «Комплексное  развитие социальной

и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2013-2015 годы»,

утвержденную постановлением администрации

Павловского муниципального района Нижегородской области

от 16.10.2012г. №155

Администрация Павловского муниципального района постановляет:

- Внести в районную целевую программу «Комплексное  развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2013-2015 годы» утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 16.10.2012г. №155, следующие изменения:

  - 1.1 В Паспорте Программы:

- в разделе 1.9 «Объемы и источники финансирования Программы»:

цифры «354 227» заменить цифрами «340 858»;

цифры «115 857» заменить цифрами «100 138»;

цифры «72 784» заменить цифрами «57 065»;

цифры «112 643» заменить цифрами «114 993»;

цифры «153 070» заменить цифрами «155 420».

2) в разделе 1.11 «Ожидаемые конечные результаты реализации»:

в пункте 2:

цифры «43» заменить цифрами «45»;

«21 объект газоснабжения Павловского района» заменить на «23 объекта газоснабжения»;

«14 объектов коммунального хозяйства» заменить на «16 объектов коммунального хозяйства»;

в пункте 3:

цифры «35» заменить цифрами «32».

1.2. В Программе:

в разделе 2.7 «Ресурсное обеспечение Программы»:

цифры «354 227» заменить цифрами «340 858»;

цифры «115 857» заменить цифрами «122 146»;

цифры «72 784» заменить цифрами «79 073»;

цифры «112 643» заменить цифрами «114 993»;

цифры «153 070» заменить цифрами «155 420».

1.3. Приложение 1 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

1.4. Приложение 2 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации								        А.О.Кириллов

Приложение №1

к постановлению администрации Павловского муниципального района

от 15.03.2013   № 34

Система программных мероприятий на 2013 год

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализа ции | Ответствен ный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | прочие источники | Средства поселений | Ожидаемый эффект от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1 | Строительство совмещенного автовокзала и железнодорожного вокзала в г.Павлово | 2013 | УСКР | 48 350 |  | 7 252 | 16 923 | 24 175 |  | Новое здание вокзала на 150 мест |
| 1.2 | Проект ПРУ, школа – детский сад в д.Лаптево | 2013 | УСКР | 100 |  |  | 100 |  |  | Обеспечение безо-ти при возникн. ЧС, 25 чел. |
| 1.3 | Корректировка ПСД «Детский сад на 205 мест со встроенным плавательным бассейном» | 2013 | УСКР | 3 042 |  |  | 3 042 |  |  | Увеличение дошкольных мест (205) |
| 1.4 | Схема территориального развития Павловского района | 2013 | УСКР | 524 |  |  | 524 |  |  | Увеличение жилой застройки в районе |
| 1.5 | Итого по разделу 1 |  |  | 52 016 |  | 7 252 | 20 589 | 24 175 |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры |
| 2.1 | Строительство распр. газ-в в.д. и н.д. д.Чернеево | 2013-2014 | УСКР | 7 501 |  | 6 001 | 1 500 |  |  | Газопровод протяжен-ю 9,2 км |
| 2.2 | Строительство распр. газ-да н.д. д.Чмутово | 2013 | УСКР | 2 275 |  | 1 820 | 455 |  |  | Газопровод протяжен-ю 0,62 км |

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализа ции | Ответствен ный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | прочие источники | Средства поселений | Ожидаемый эффект от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3 | Строительство распр. газ-в н.д. ул.Луначарского, ул.Кирова, ул.Южная, пер.Лесной в г.Горбатов Павловского р-на | 2013 | УСКР | 4 371 |  | 3 497 | 874 |  |  | Газопровод протяжен-ю 2,33 км |
| 2.4 | Строительство распр. газ-в н.д. ул.К.Маркса, ул.Горбунова в г.Горбатов Павловского р-на | 2013 | УСКР | 410 |  | 328 | 82 |  |  | Газопровод протяжен-ю 0,27 км |
| 2.5 | Проект газопровода г.Горбатов, ул.Некрасова, ул.Ленина | 2013 | УСКР | 776 |  |  | 776 |  |  | Перевод на газовое отопление |
| 2.6 | Проект и строительство газопровода с.Чмутово и перевод на АОГВ домов, котельной к школе | 2013 | УСКР | 3 402 |  |  | 3 402 |  |  | Перевод на газовое отопление ж.д. |
| 2.7 | Корректировка проекта водовода д.Ясенцы | 2013 | УСКР | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | Улучшение качества жизни населения |
| 2.8 | Расширение системы газораспределения и газопотребелния с целью газоснабжения ж.д. р.п.Тумботино | 2013 | УСКР | 272 |  |  | 272 |  |  | Перевод на газовое отопление ж.д. |
| 2.9 | Технологическое присоединение к э/сетям | 2013 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | Обесп-е электр-м строящ-ся объектов |
| 2.10 | Оплата ОАО «Нижегородоблгаз» за работы по приёмке газопроводов в эксплуатацию | 2013 | УСКР | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | Ввод объектов строительства |
| 2.11 | Получение технических условий и экспертиза ПСД | 2013 | УСКР | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | Подготовка ПСД |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 24 507 |  | 11 646 | 12 861 |  |  |  |
| Задача 3. Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием |
| 3.1 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки мкр-н Северный | 2013 | УСКР | 13 000 |  |  | 13 000 |  |  | 10 домов |

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализа ции | Ответствен ный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | прочие источники | Средства поселений | Ожидаемый эффект от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.2 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной застройки по ул.Ломоносова в г.Горбатов Павловского района | 2013 | УСКР | 300 |  |  | 300 |  |  | 1 дом |
| 3.3 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной застройки по ул.Вишневая в р.п.Тумботино Павловского района | 2013 | УСКР | 300 |  |  | 300 |  |  | 1 дом |
| 3.4 | Строительство инженерной инфраструктуры к семейному дет.с. в с.Лаптево Павловского района Нижегородской обл. | 2013 | УСКР | 400 |  |  | 400 |  |  | 1 дом |
| 3.5 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки г.Ворсма | 2013 | УСКР | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | 3 дома |
| 3.6 | Проектирование инж. инфраструктуры к малоэтажному строительству Павловского района | 2013 | УСКР | 886 |  |  | 886 |  |  | Ввод жилых домов в эксплуатацию |
| 3.7 | Проектирование распр. газ-да к малоэтажной жилой застройки в Северной части г.Павлово. Газ-д высокого давления. Проект перекладки наружных сетей водоснабжения | 2013 | УСКР | 900 |  |  | 900 |  |  | Обеспеч-е инж. инфр-ой жил.застройки под малоэт. стр-во |
| 3.8 | Корректировка проекта газовой котельной ул.1 Строителя с реконструкцией тепловых сетей мкр-н Северный | 2013 | УСКР | 800 |  |  | 800 |  |  | Улучшение качества работы |
| 3.9 | Строительство котельной МБУ Дом Культуры г.Горбатов | 2013 | УСКР | 2 700 |  |  | 2 700 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
| 3.10 | Строительство газовой котельной школа искусств р.п.Тумботино | 2013 | УСКР | 1 200 |  |  | 1 200 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
| 3.11 | Строительство котельной школа с.Вареж | 2013 | УСКР | 2 129 |  |  | 2 129 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
|  | Итого по разделу 3 |  |  | 23 615 |  |  | 23 615 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Программе 2013 год |  |  | 100 138 |  | 18 898 | 57 065 | 24 175 |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации Павловского муниципального района

от 15.03.2013   № 34

Система программных мероприятий на 2014 год

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализа ции | Ответствен ный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | прочие источники | Средства поселений | Ожидаемый эффект от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры |
| 1.1 | Строительство совмещенного автовокзала и железнодорожного вокзала в г.Павлово | 2014 | УСКР | 48 350 |  | 7 252 | 16 923 | 24 175 |  | Новое здание вокзала на 150 мест |
| 1.2 | Берегоукрепление правого берега р.Ока в центральной исторической части г.Павлово | 2014 | УСКР | 2 270 |  |  | 2 270 |  |  | Укрепление правого берега р.Ока |
| 1.3 | Строительство детского сада микр.Северный | 2014 | УСКР | 23 250 |  |  | 23 250 |  |  | Увеличение дошкольных мест (205) |
| 1.4 | Корректировка проекта д/с мкрн.Таремский | 2014 | УСКР | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | Увеличение дошкольных мест (205) |
| 1.5 | Проектирование МБУ «Ясенецкий культурно-спортивный центр» | 2014 | УСКР | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | Улучшение культурной и спорт. жизни населения |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 76 870 |  | 7 252 | 45 443 | 24 175 |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры |
| 2.1 | Строительство распр. газ-в в.д. и н.д. д.Чернеево | 2013-2014 | УСКР | 11 000 | 1 000 | 8 000 | 2 000 |  |  | Газопровод протяжен-ю 9,2 км |
| 2.2 | Строительство распр. газ-в в.д. и н.д. д.Чудиново | 2014 | УСКР | 3 200 |  |  | 3 200 |  |  | Газопровод протяжен-ю 9 км |
| 2.3 | Строительство водовода до г.Ворсма и резервуара чистой воды | 2014 | УСКР | 18 900 |  |  | 18 900 |  |  | Улучшение подачи и качества воды |

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализа ции | Ответствен ный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | прочие источники | Средства поселений | Ожидаемый эффект от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.4 | Проектирование реконструкции очистных с.Абабково | 2014 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | Улучшение жилищных условий |
| 2.5 | Проектирование КНС ул.Школьная г.Павлово | 2014 | УСКР | 650 |  |  | 650 |  |  | Улучшение жилищных условий |
| 2.6 | Проект водоснабжения и очистных сооружений г.Горбатов | 2014 | УСКР | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | Обеспечение надежного водосн-я. Увелич-е подачи воды в 5 раз |
| 2.7 | Проект газопровода г.Горбатов | 2014 | УСКР | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | Перевод на газовое отопление ж.д. |
| 2.8 | ПСД газ-д р.п.Тумботино | 2014 | УСКР | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | Перевод на газовое отопление ж.д. |
| 2.9 | Проектирование газификации с.Мордовское | 2014 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | Улучшение жилищных условий |
| 2.10 | Проектирование газификации д.Меленки | 2014 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | Улучшение жилищных условий |
| 2.11 | Проект газ-да д.Медвежье | 2014 | УСКР | 700 |  |  | 700 |  |  | Газоснабжение д.Медвежье |
| 2.12 | Проектирование распр. газ-да в.д. и н.д. в д.Аксентьево, д.Б.Иголкино, д.Ново, д.Бандино | 2014 | УСКР | 1 800 |  |  | 1 800 |  |  | Газопровод протяженностью 8,5км |
| 2.13 | Получение технических условий и экспертиза ПСД | 2014 | УСКР | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  | Подготовка ПСД |
| 2.14 | Технологическое присоединение к э/сетям | 2014 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | Обесп-е электр-м строящ-ся объектов |
| 2.15 | Оплата ОАО «Нижегородоблгаз» за работы по приёмке газопроводов в эксплуатацию | 2014 | УСКР | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | Ввод объектов строительства |
| 2.16 | Проект водовода д.Ярымово, д.Давыдово, с.Лаптево | 2014 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | Водовод протяжен-ю 12 км |
| 2.17 | Проект реконструкции водопровода и очистных сооружений г.Ворсма | 2014 | УСКР | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | Улучшение экологической обстановки |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 47 250 | 1 000 | 8 000 | 38 250 |  |  |  |

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализа ции | Ответствен ный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | прочие источники | Сред-ва поселений | Ожидаемый эффект от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 3. Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием |
| 3.1 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки мкр-н Северный | 2014 | УСКР | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  | 33 дома |
| 3.2 | Строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной застройки по ул.Строителей в с.Абабково Павловского района Нижегородской обл. | 2014 | УСКР | 500 |  |  | 500 |  |  | 2 дома |
| 3.3 | Проектирование инж.инфр-ры малоэтажной жил.застройки | 2014 | УСКР | 3 000 |  |  | 3 000 |  |  | 35 дома |
| 3.4 | Проектирование инж. инфраструктуры мкр-н «Восточный» | 2014 | УСКР | 4 000 |  |  | 4 000 |  |  | Обес-е инж. инфр-ой жил.застройки под малоэт. стр-во |
| 3.5 | Строительство котельной ДК в с.М.Иголкино | 2014 | УСКР | 2 500 |  |  | 2 500 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
| 3.6 | Строительство котельной ДК в д.Пурка | 2014 | УСКР | 2 500 |  |  | 2 500 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
| 3.7 | Строительство газовых котельных к больнице г.Ворсма | 2014 | УСКР | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
| 3.8 | Строительство газ.котельной к д.с.№9 р.п.Тумботино | 2014 | УСКР | 2 500 |  |  | 2 500 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
| 3.9 | Проектирование котельной к д.с.№1 р.п.Тумботино | 2014 | УСКР | 300 |  |  | 300 |  |  | Улучшение жилищных условий |
| 3.10 | Строительство газовой котельной мкр-н «Северный» в г.Павлово | 2014 | УСКР | 7 650 |  |  | 7 650 |  |  | Улучшение качества работы |
| 3.11 | Корректировка проекта котельной мкр-н Калининский с реконструкцией тепловых сетей и ГВС | 2014 | УСКР | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | Улучшение качества работы |
| 3.12 | Проект газификации домов культуры с.Вареж, д.Пурка, с.М.Иголкино, здания администрации | 2014 | УСКР | 850 |  |  | 850 |  |  | Перевод кот. на газ, экономия ден.средств |
|  | Итого по разделу 3 |  |  | 31 300 |  |  | 31 300 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Программе |  |  | 155 420 | 1 000 | 15 252 | 114 993 | 24 175 |  |  |