Итоги работы Управления ЖКХ администрации Павловского муниципального района

за 2018 год.

Отчет

о работе Отдела жилищной политики и жилищного фонда

Управления ЖКХ администрации Павловского муниципального района за 2018 год

Жилищный отдел осуществляет ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и найма специализированного жилого фонда.

За 2018 г. поставлено на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 51 семья, в том числе:

- дети-сироты – 26 человек

- малоимущих семей –4 семьи

- Ветеранов и вдов ветеранов ВОВ – 2 человека

- с целью предоставления земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в Павловском муниципальном районе в рамках реализации Закона Нижегородской области № 88-З от 29.06.2015г "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на территории Нижегородской области" и № 168-З от 01.12.2011г. "О бесплатном предоставлении многодетным семьям в собственность земельных участков в Нижегородской области», были признаны нуждающимся – 19 семей, из них 11 семей, являются многодетными.

Была организованна работа по реализации федеральных, областных и муниципальных программ по обеспечению жильем и предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального, областного, районного и городского бюджетов.

Работа по программам:

- В рамках исполнения Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предоставлена единовременная денежная выплата инвалидке, страдающей хронической формой заболевания, за счет средств федерального бюджета в сумме 889 920,00 рублей. Гражданка улучшила свои жилищные условия, путем приобретения ½ части дома на вторичном рынке жилья.

- В рамках Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 и на основании       Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в 2018 году были обеспечены социальной выплатой на приобретение жилья, за счет средств федерального бюджета, участник ВОВ и вдова ветерана ВОВ. На реализацию мероприятий было выделено 3 368 376,00 рублей.

- В 2018 году Министерством социальной политики Нижегородской области были выделены средства на приобретение 24 жилых помещений для детей сирот, на общую сумму 24 659 583 рубля 11 копеек (средства федерального бюджета: 13 483 599 рублей 20 копеек, средства областного бюджета: 11 175 983 рублей 91 копейка). За счет денежных средств в 2018 году детям, оставшимся без попечения родителей, были представлены по договорам найма, 24 квартиры со всеми видами благоустройств, приобретенных на вторичном рынке жилья в городе Павлово (13 кв.), г. Ворсма (8 квартир), 2 квартиры в с. Таремское, 1 квартира в Тумботино.

- В рамках реализации программы «Жилье для Нижегородской семьи» на территории Павловского муниципального района в 2018 году включены в списки участников программы двое граждан, с целью приобретения квартир в жилом комплексе «Окский Берег» (пос. Новинки).

- В 2018 году было рассмотрено 10 заявлений, поступивших от граждан для получения социальной выплаты на газификацию домовладений, в соответствии с решением Земского собрания Павловского района от 10.10.2013 г. № 54 «О мерах социальной поддержки малоимущих граждан при газификации домовладений». По результатам рассмотренных обращений и документов к ним, решением жилищной комиссии было принято 10 положительных решений и произведено выплат из средств местного бюджета в 2018 году на сумму 150.000 рублей.

- Для получения очередниками безвозмездных субсидий жилищным отделом совместно с Министерством социальной политики Нижегородской области, согласно законодательным актам, на постоянной основе проводится работа по формированию списков и сбора документов, как по отдельным категориям граждан, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, так и по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Павловском районе Нижегородской области на период 2015 - 2020 годов». Ведется работа по формированию программы по переселению из ветхого и аварийного фонда на 2019-2025 годы.

- В 2018 году отделом жилищной политики совместно с Министерством социальной политики Нижегородской области была проведена работа по оказанию материальной помощи двум семьям в соответствии с «Порядком предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств» утвержденного постановлением правительства Нижегородской области от 23 марта 2007 г. № 86, на ремонт и восстановление жилого помещения.

- В 2018 году в соответствии с «Положением о Порядке расходования средств резервного фонда администрации Павловского муниципального района Нижегородской области», утвержденного Постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 26.08.2013 № 109, 14 семьям, пострадавшим от пожара, была оказана материальная помощь, в виде денежных средств на приобретение предметов первой необходимости.

- За отчетный период жилищным отделом было проведено 8 заседаний комиссии о признании факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях и поставлено на учет – 26 детей-сирот и детей из их числа.

- За отчетный период жилищным отделом было проведено 13 заседаний жилищной комиссии.

- В течение отчетного периода проводилась работа по выдаче и оформлению договоров социального найма. За истекший период было заключен – 71 договор и 30 дополнительных соглашений к договорам с внесением изменений.

- Специалистами отдела на регулярной основе ведется рассмотрение, в соответствии с законодательством, предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам учета, распределения и предоставления жилых помещений и своевременное информирование заявителей о принятых решениях, а также оказываются консультации и разъяснения по применению действующего жилищного законодательства. За отчетный период в отдел жилищной политики поступило от граждан города и района 164 обращения. Все заявления были рассмотрены и даны ответы на них. Часть заявлений рассматривались комиссионно, с выходом по месту проживания.

Отчет

о работе отдела ЖКХ Управления ЖКХ администрации

Павловского муниципального района

за 2018 год.

1. Инженерная инфраструктура

В Павловском муниципальном районе из 10 поселений 5 (МО г. Павлово, МО г. Ворсма, МО р.п. Тумботино, МО Коровинский сельсовет и МО Таремский сельсовет) имеют централизованное отопление на своей территории.

В районе находится 29 котельных, в т.ч. 9 ед. – муниципальные, 20 ед. – ведомственные. Из них по видам топлива: 27 ед. – газ, 2 ед. – мазут.  112,2 км тепловых сетей, 294,2 км водопроводных сетей, 115 км канализационных сетей.

В 2018 году выполнен капитальный и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры (в пределах тарифа):

Капитальный ремонт 17,207 млн. руб.

Текущий ремонт – 8,85 млн. руб.

За счет инвестиций ООО "ФСК "Энерго Строй", в 2018 году выполнены работы на сумму 12 729 тыс. руб., в том числе:

- капитальный ремонт отопления на улицах Коммунистическая, Коммуны, Куйбышева, Чкалова, г.Павлово протяженностью 1620 метров - 6 690 тыс.руб;

- капитальный ремонт ГВС поселка Северный г.Павлово и ул.Гагарина г.Ворсма протяженностью 718 метров - 2 450 тыс.руб.

- ремонт тепло-гидроизоляционного слоя трубопроводов топления и ГВС на улицах Транспортная, Высокая и трубопроводов теплоносителя котельной ОАО «Павловский автобус» к теплообменному пункту ул.Чкалова, общей протяженностью 1500 метров - 3 590 тыс.руб.

Прорабатываются вопросы оптимизации существующих систем теплоснабжения и ГВС с целью ликвидации проблемных зон и улучшению качества оказываемых услуг.

По итогам проверки инспектором Ростехнадзора готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г. МО г. Павлово, МО г. Ворсма, МО р.п. Тумботино, МО Коровинский сельсовет и МО Таремский сельсовет 09.11.2018 г. были выданы паспорта готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г.

Организуется централизованная закупка топлива для бюджетных учреждений. Ведется сопровождение заключения договоров. По состоянию на 01.09.2018 г. уголь и дрова были завезены в полном объеме.

Выполнен капитальный ремонт водопровода от насосной станции 1-ого подъема до ВОС р.п.Тумботино 9,877 млн.руб. – местный бюджет.

В рамках программы местных инициатив в 2018 году были проведены следующие мероприятия:

1). Замена линии водопровода в с.Абабково по ул.Ценральной, пер.Школьному, ул.Школьной, ул.Молодежной;

2). Замена линии водопровода в д.Попадьино Павловского района Нижегородской области;

3). Модернизация уличного освещения ул.Ильинская, Молодежная, Комсомольская, Пионерская в с.Грудцино Павловского района Нижегородской области;

4). Ремонт водопровода в д.Кряжи Павловского района Нижегородской области.

2. Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства, как основы повышения качества жизни населения Павловского муниципального района на 2018-2020 годы».

За 2018 год выполнены следующие работы:

По 1-й подпрограмме «Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры»  выполнено мероприятий на сумму 5398,0 тыс. руб.

1). Приобретение и установка дренажного насоса на станции повторного использования воды водоочистных сооружений (ВОС) г. Павлово;

2). Установка граблей ГР-063.0511 на канализационной насосной станции № 2 (КНС-2) г.Павлово;

3). Замена водопровода г. Павлово, ул. Фаворского, 66 труба НПВХ Ø110 мм L=0,15 км;

4). Замена водопровода г. Павлово, ул. Школьная МБДОУ "Дельфиненок" НПВХ Ø 90мм, 110 мм, L=0,2 км;

По 2-й подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выполнено:

1). Замена ветхих деревянных окон в помещениях МБДОУ детский сад № 22 г.Павлово, МБДОУ детский сад  № 25 г.Павлово, МБДОУ № 4 г.Ворсма – всего на сумму 184,8 тыс.руб.;

2).	Перевод на индивидуальное газовое отопление здания администрации Варежского сельского совета – 300,7 тыс.руб.;

3)	Перевод на индивидуальное газовое отопление здания администрации Абабковского сельского совета – 577,4 тыс.руб.

По 3-й подпрограмме «Формирование современной городской среды» - за счет средств федерального, областного и местного бюджетов были выполнены работы на сумму 37512,0 тыс.руб., в том числе:

Благоустройство дворовых территорий г.Павлово - ул.Ал.Ильича д.45, д.47, д.51; ул.Деповская  д.22, д.26, д.28; ул.Фаворского д.97, д.101 – на сумму 10214,1 тыс.руб.

г.Ворсма - ул.Гагарина д.64, 65 – 1553,6 тыс.руб.

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования

г.Павлово «Зеленый парк» - 20131,5 тыс.руб.

г.Ворсма «Городской парк культуры и отдыха им. В.И.Ленина» - 5612,8 тыс.руб.

3. Жилищный фонд

На территории района находится 995 многоквартирных домов и 22667 индивидуальных жилых домов. Многоквартирные дома распределены по способу управления следующим образом: многоквартирные дома, находящиеся в управлении товариществ собственников жилья и в управлении жилищно-строительных кооперативов – 40 ед., в непосредственном управлении – 166 ед., в управлении управляющей организацией – 789 ед.

МКД с центральным отоплением составляет 501 ед. При подготовке к зиме все системы теплоснабжения домов были промыты и опрессованны.

Собираемость платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги за 2018 г. составила 99,4 %  (с учетом оплаты долгов прошлых лет).

Задолженность населения за ЖКУ составляет 155 млн. руб. Работа с неплательщиками ЖКУ ведется как ДУКами, так и администрациями поселений через жилищные комиссии. Направляются исковые заявления на взыскание задолженности в суд, ведется отключение неплательщиков от электроснабжения и канализации, заключаются графики погашения задолженности. Направлены иски в суд на выселение должников из занимаемых жилых помещений.

В рамках государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах был актуализирован «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Павловского муниципального района на 2017-2019 г.».  Проведена работа с Региональным оператором, проектными и подрядными организациями по подготовке проектно-сметной документации и выполнения капитального ремонта МКД.  В 2018 г. капремонт проводился в 28 МКД на 62 млн., заменено 12 лифтов в 6 МКД. Ремонт  фасадов в 6 МКД и  систем теплоснабжения в 3 МКД  (подрядчик ООО Градостройпроект г. Москва) перенесены Фондом на 2019 год.  Собираемость взносов на капитальный ремонт по району в 2018 г. составила 88,6 %.

4. Отчетность

Отделом ЖКХ формируется и сдается в Министерство энергетики и ЖКХ статистическая отчетность по Павловскому муниципальному району.

Разрабатывается и ежегодно актуализируется программа «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства, как основы повышения качества жизни населения Павловского муниципального района». Ведется мониторинг исполнения программы.

Формируются планы по подготовки к осенне-зимнему периоду. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г. предоставлялась еженедельная отчетность в ЦДДС НО. Выполнялся еженедельный мониторинг организаций ЖКХ и поселений района по подготовке к зиме.

Формируется и сдается в Министерство энергетики и ЖКХ отчетность в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ежемесячно формируются и размещаются отчеты по энергосбережению в государственной информационной системе. Ежеквартальной ведется заполнение региональной информационной системы по энергосбережению. Заполнены и отправлены «Декларации» в Модуле по энергосбережению за 2018 год. Проводится ежемесячный мониторинг установки общедомовых и индивидуальных приборов учета.

6. Обращения граждан

В 2018 году в администрацию Павловского муниципального района Нижегородской области поступило 81 обращение граждан. Обращения были направлены из министерств Нижегородской области, приемной Губернатора и Правительства Нижегородской области, Приемной Президента РФ, а также непосредственно гражданами в администрацию Павловского района (через приемную секретаря, официальный сайт и почту администрации Павловского района). Все обращения были рассмотрены в установленные законом сроки.

Основные вопросы (рассмотрено):

- В сфере газификации, в т.ч. перевод на ИГО – 6 обращений;

- В сфере теплоснабжения – 20 обращений;

- В сфере водоснабжения и водоотведения – 10 обращений;

- В сфере электроснабжения – 4 обращения;

- В сфере тарифов и нормативов - 4 обращения;

- В сфере ФКГС – 6 обращений;

- В сфере капитального ремонта - 7 обращений;

- В сфере обращения с ТКО – 11 обращений;

- Прочие вопросы – 13 обращений.