Работа Управления капитального строительства администрации Павловского муниципального округа

Нижегородской области за 2021г

Управлением капитального строительства администрации Павловского муниципального округа в результате реализации программы «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области» в 2021 году выполнены мероприятия:

1.Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение госэкспертизы по объекту: «Распределительные газопроводы д.Меленки Павловского района Нижегородской области»;

2. Построены сети водоснабжения и водоотведения на земельных участках микрорайона восточной части г.Павлово в рамках строительства объекта : «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона восточной части г. Павлово, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства»;

3. Работы по строительству объекта: «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона восточной части г. Павлово, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. 1 этап (сети газоснабжения)», запланированные на 2021 год выполнены. Завершение строительства газораспределительных сетей – 3 квартал 2022г. ;

4. Запланированные работы на 2021 год по объекту: «Строительство водовода до г.Ворсма и резервуара чистой воды» выполнены, завершение строительства запланировано на 2023 год;

5. Принималось участие в выездных совещаниях и комиссиях по вопросам организации и контроля за выполнением работ по строительству, ремонту и реконструкции;

6. Осуществлялись еженедельные выездные проверки за ходом выполнения строительно-монтажных работ на объектах;

7. Проводились проверки фактически выполненных работ на соответствие исполнительной и сметной документации;

8. Проводились проверки и оценки технического состояния зданий, сооружений и помещений с последующим оформлением дефектных ведомостей и сметной документации;

9. Проведена актуализация программы «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского муниципального округа Нижегородской области»;

10. Осуществлялось взаимодействие с министерствами Нижегородской области, проектными и строительными организациями по решению вопросов проведения строительства, ремонта и реконструкции объектов;

11. Предоставлялись еженедельные отчеты в региональный штаб Губернатора Нижегородской области о ходе выполнения работ на объектах, включенных в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области;

12. Представлялись ежемесячные отчеты во исполнение требований министерств Нижегородской области;

13. Осуществлялись контакты с жителями округа по возникающим проблемам и вопросам, готовились ответы на обращения.

Начальник управления                                                       О.В.Милицкова